PHỤ LỤC

CHI TIẾT CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG
(kèm theo văn bản số 78  /STTTT-BCVTCNTT, ngày 07    /02/2017 của Sở TTTT)

| Giai đoạn | TT | Tỉnh/thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | Thời gian bắt đầu chuyển đổi | Thời gian quay số song song |  | Thời gian duy trì âm thông báo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc |
| Giai đoạn 1 (13 tỉnh) | 1 | Sơn La | 22 | 212 | 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 12/3/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 13/3/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 14/4/2017 |
|  | 2 | Lai Châu | 231 | 213 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Lào Cai | 20 | 214 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Điện Biên | 230 | 215 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Yên Bái | 29 | 216 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Quảng Bình | 52 | 232 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Quảng Trị | 53 | 233 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Quảng Nam | 510 | 235 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Đà Nẵng | 511 | 236 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Thanh Hóa | 37 | 237 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Nghệ An | 38 | 238 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |  |  |  |  |  |
| Giai đoạn 2 (23 tỉnh) | 1 | Quảng Ninh | 33 | 203 | 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 14/5/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 15/5/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 16/6/2017 |
|  | 2 | Bắc Giang | 240 | 204 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Lạng Sơn | 25 | 205 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Cao Bằng | 26 | 206 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Tuyên Quang | 27 | 207 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Thái Nguyên | 280 | 208 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Bắc Cạn | 281 | 209 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Hải Dương | 320 | 220 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Hưng Yên | 321 | 221 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Bắc Ninh | 241 | 222 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Hải Phòng | 31 | 225 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Hà Nam | 351 | 226 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Thái Bình | 36 | 227 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Nam Định | 350 | 228 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Ninh Bình | 30 | 229 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Cà Mau | 780 | 290 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Bạc Liêu | 781 | 291 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Cần Thơ | 710 | 292 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Hậu Giang | 711 | 293 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Trà Vinh | 74 | 294 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | An Giang | 76 | 296 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Kiên Giang | 77 | 297 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Sóc Trăng | 79 | 299 |  |  |  |  |  |
| Giai đoạn 3 (23 tỉnh) | 1 | Hà Nội | 4 | 24 | 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 17/6/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 16/7/2017 | 00 giờ 00 phút ngày 17/7/2017 | 23 giờ 59 phút ngày 31/8/2017 |
|  | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 8 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Đồng Nai | 61 | 251 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Bình Thuận | 62 | 252 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Bình Định | 56 | 256 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Phú Yên | 57 | 257 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Khánh Hòa | 58 | 258 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Ninh Thuận | 68 | 259 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Kon Tum | 60 | 260 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Đắk Nông | 501 | 261 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Đắk Lắk | 500 | 262 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Lâm Đồng | 63 | 263 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Gia Lai | 59 | 269 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Vĩnh Long | 70 | 270 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Bình Phước | 651 | 271 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Long An | 72 | 272 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Tiền Giang | 73 | 273 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Bình Dương | 650 | 274 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Bến Tre | 75 | 275 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Tây Ninh | 66 | 276 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Đồng Tháp | 67 | 277 |  |  |  |  |  |