| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay và một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025

Thực hiện Công văn số 5509/VPCP-KTTH ngày 19/6/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần 2), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo với nội dung như sau:

I. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ giao là: 3.761.721 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai là: 3.813.421 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 tỉnh Lai Châu là 1.979.526 triệu đồng, trong đó:

- Vốn bố trí theo ngành, lĩnh vực là 134.135 triệu đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết cho 03 dự án, Cụ thể:

+ Bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2025 là: 14.135 triệu đồng.

+ Bố trí cho 02 dự án khởi công mới năm 2025 là: 120.000 triệu đồng

- Vốn bố trí các dự án trọng điểm có tính chất liên vùng: 1.845.391 triệu đồng (Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu, dự án khởi công mới năm 2025).

2. Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 774.495 triệu đồng (vốn trong nước: 768.377 triệu đồng; vốn nước ngoài thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn: 6.118 triệu đồng). Đến nay đã phân bổ chi tiết là 774.495 triệu đồng, cụ thể:

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 74.098 triệu đồng (vốn trong nước: 67.980 triệu đồng; vốn nước ngoài thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn: 6.118 triệu đồng).

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 153.880 triệu đồng.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 546.517 triệu đồng.

3. Vốn nước ngoài (ODA)

- Tổng kế hoạch năm 2025: 198.000 triệu đồng. Chưa phân bổ chi tiết.

Lý do chưa phân bổ: Phần vốn này dự kiến bố trí cho dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai vốn vay Nhật Bản triển khai trên địa bàn 06 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu). Tuy nhiên đến nay Trung ương chưa ký hiệp định vay vốn nên chưa đảm bảo điều kiện phân bổ.

4. Vốn ngân sách địa phương

- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là: 809.700 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao là 861.400 triệu đồng (cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 51.700 triệu đồng). Cụ thể:

- Nguồn chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước: 657.700 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng (cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 2.200 triệu đồng).

- Nguồn thu sử dụng đất: 171.500 triệu đồng (cao hơn so với Thủ tướng Chính phủ giao 49.500 triệu đồng).

- Bội chi: 7.200 triệu đồng

II. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công từ đầu năm đến nay

1. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2025

UBND tỉnh Lai Châu đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Từ đầu năm đến nay UBND tỉnh đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, trong đó: xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, tổ chức điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Đồng thời xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí, căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2025. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân; Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh theo định kỳ 2 lần/tháng vào ngày 15 và ngày 30 hằng tháng; hằng tháng UBND tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện và đề ra các nhiệm vụ giải pháp cho các tháng tiếp theo.

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm thực hiện, luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai kế hoạch, nhiệm vụ hàng tháng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố... thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Tổng giá trị giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 522.831 triệu đồng, bằng 13,90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 13,71% tỉnh Lai Châu giao, trong đó:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương

Kế hoạch vốn giao 861.400 triệu đồng, giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 183.498 triệu đồng, bằng 22,66% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn XDCB tập trung: Kế hoạch vốn giao 657.700 triệu đồng, giải ngân 175.736 triệu đồng, bằng 26,72% kế hoạch.

- Nguồn xổ số kiến thiết: Kế hoạch vốn giao 25.000 triệu đồng, giải ngân 1.374 triệu đồng, bằng 6,02% kế hoạch.

- Nguồn thu sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 171.500 triệu đồng, giải ngân 6.388 triệu đồng, bằng 6,02% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước)

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 1.979.526 triệu đồng, giải ngân đến ngày 15/6/2025 là 37.843 triệu đồng, bằng 1,89% kế hoạch, trong đó:

- Vốn bố trí cho các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 (01 dự án): Kế hoạch giao 14.135 triệu đồng, giải ngân 13.953 triệu đồng, bằng 98,71% kế hoạch.

- Vốn bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2025 (02 dự án): Kế hoạch giao 120.000 triệu đồng, giải ngân 4.603 triệu đồng, bằng 3,84% kế hoạch.

- Vốn bố trí cho dự án có tính liên vùng: Đã phân bổ kế hoạch vốn 2025 để thực hiện dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu là 1.845.391 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân 18.926 triệu đồng, bằng 1,03% kế hoạch giao.

c) Nguồn vốn đầu tư thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng kế hoạch năm 2025 là 774.495 triệu đồng, giải ngân đến 15/6/2025 là 301.851 triệu đồng, bằng 38,97% kế hoạch, trong đó:

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Kế hoạch giao 74.098 triệu đồng (đã bao gồm 6.118 triệu đồng vốn nước ngoài thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn), giải ngân 27.895 triệu đồng, bằng 37,65% kế hoạch.

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Kế hoạch giao 153.880 triệu đồng, giải ngân 40.784 triệu đồng, bằng 26,50% kế hoạch.

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch giao 546.517 triệu đồng, giải ngân 233.172 triệu đồng, bằng 42,67% kế hoạch.

d) Vốn nước ngoài (ODA)

Tổng kế hoạch vốn năm 2025: 198.000 triệu đồng. Dự kiến bố trí cho dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai. Đến nay Chính phủ chưa ký Hiệp định nên chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết và chưa thực hiện giải ngân.

3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

b) Hạn chế

- Tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 13,90%, chưa đáp ứng được nhu cầu, thấp hơn tỷ lệ trung bình cả nước.

- Việc triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2025 còn chậm, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương dẫn đến việc phân bổ chi tiết kế hoạch còn chậm so với yêu cầu.

- Còn 198.000 triệu đồng vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) chưa phân bổ chi tiết.

Nguyên nhân:

Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công của một số đơn vị chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; công tác tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn, vướng mắc, chưa xử lý dứt điểm.

Việc triển khai một số nguồn vốn ngân sách địa phương, đặc biệt là thu sử dụng đất còn phụ thuộc vào tiến độ thu ngân sách của các huyện, thành phố, do chưa đảm bảo nguồn thu nên không có vốn thực tế để phân bổ cho dự án.

Vốn ngân sách trung ương nước ngoài dự kiến bố trí cho dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai sử dụng vốn vay Nhật Bản chưa được Trung ương ký hiệp định với nhà tài trợ nên chưa đủ điều kiện phân bổ. Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được giao kế hoạch vốn năm 2025 rất lớn (chiếm đến 52% tổng kế hoạch năm 2025 toàn tỉnh) tuy nhiên dự án còn phải thực hiện nhiều thủ tục, chưa đấu thầu xây lắp, mới giải ngân được 1,03% kế hoạch vốn.

4. Một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện

- Thường xuyên cập nhật, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương; phổ biến, quán triệt ngay các chỉ đạo đến các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.

- Nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, lập kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Các đơn vị trực tiếp triển khai kế hoạch đầu tư công phải chủ động rà soát, thông tin kịp thời, chính xác về khó khăn, vướng mắc để các cơ quan quản lý giải pháp xử lý kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư công.

II. Một số nhiệm, vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2025

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các Chủ đầu tư tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về đầu tư xây dựng và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, an toàn vệ sinh lao động, không đội vốn, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu; đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm để bổ sung vốn cho các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh:

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc khai thác, mua bán vật liệu xây dựng. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, bảo đảm theo quy định pháp luật về xây dựng. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

- Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành nâng cao hơn nữa chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định dự toán, thiết kế công trình để rút ngắn thời gian chuẩn bị thủ tục, sớm thực hiện dự án.

- Thực hiện thanh toán, giải ngân kịp thời; đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các Chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

3. Chủ đầu tư thường xuyên rà soát, đánh giá kế hoạch giải ngân hàng tháng, phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án. Chủ động rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch được giao. Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

4. Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh: nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, rà soát củng cố hồ sơ tài liệu, nắm chắc tình hình thực hiện các dự án nhận bàn giao từ cấp huyện để tổ chức triển khai thực hiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và triển khai thực hiện các dự án.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các thủ tục để đấu thầu xây lắp, khởi công dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sapa tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu trong thời gian sớm nhất. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lào Cai để tổ chức các thủ tục bố trí vốn giải phóng mặt bằng phía tỉnh Lào Cai, kịp thời báo cáo Tổ công tác tỉnh xem xét, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch vốn cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình tại các cấp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025: Đối với kế hoạch vốn đã được kéo dài sang năm 2025 hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán theo tiến độ thực hiện, không dồn thanh toán vào cuối năm,… Đối với các dự án khởi công mới năm 2025 phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kịp thời phát hiện xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

UBND tỉnh Lai Châu báo cáo Bộ Tài chính nắm, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (B/c); - Bộ Tài chính (B/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - Văn phòng UBND tỉnh: V, C; - Lưu: VT, Th6. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Văn Lương |
| --- | --- |

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024.

Tại các quyết định số: 1760/QĐ-UBND ngày 10/12/2024; 1888/QĐ-UBND ngày 30/12/2024; 525/QĐ-UBND ngày 14/3/2025; 703/QĐ-UBND ngày 23/4/2025; 1390/QĐ-UBND ngày 19/6/2025.

Văn bản số 110/UBND-KTN ngày 08/01/2025 v/v tổ chức thực hiện dư toán NSNN năm 2025; Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 20/01/2025 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; số 385/UBND-KTN ngày 23/01/2025 về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2025; số 603/UBND-KTN ngày 12/02/2025 v/v triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2025; số 697/UBND-TH ngày 18//02/2025 về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; số 728/UBND-TH ngày 20/02/2025 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2025; số 759/UBND-TH ngày 22/02/2025 v/v khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ vốn đầu tư công năm 2025; số 913/UBND-TH ngày 05/3/2025 về trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025; Công văn số 994/UBND-TH ngày 10/3/2025 v/v đôn đốc phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025; Công văn số 1501/UBND-TH ngày 10/4/2025 v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 1792/UBND-TH ngày 23/4/2025 v/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 2962/UBND-KTN ngày 17/6/2025 V/v tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ thi công các công trình lớn, trọng điểm và đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân, các dự án nhà ở, bất động sản,…

Tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước là 22,2%