ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN

MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI

Lai Châu, tháng 6/2022

# MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG	iii

DANH SÁCH HÌNH	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	1

A. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI	1

1. Tổng quan mạng lưới giao thông và hoạt động vận tải	1

2. Thực trạng đường bộ	6

3. Thực trạng đường thủy nội địa	14

4. Thực trạng triển khai cảng hàng không	18

5. Kết cấu hạ tầng giao thông khác	19

6. Đánh giá thực trạng, tồn tại, điểm nghẽn chính	20

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU	22

1. Dự báo yếu tố tác động và yêu cầu đối với hạ tầng giao thông cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030	22

2. Quan điểm, mục tiêu chủ đạo trong phát triển KCHT giao thông	26

3. Phương án quy hoạch phát triển KCHT giao thông quốc gia, vùng và liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030	28

4. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới KCHT giao thông đường bộ tỉnh Lai Châu	34

5. Phương án quy hoạch phát triển KCHT giao thông đường thuỷ nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu	46

6. Phương án kết nối đường tỉnh với các kết cấu hạ tầng cấp quốc gia, vùng	49

7. Kết quả quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030	51

8. Tầm nhìn phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2050	55

9. Nhu cầu vốn và ưu tiên đầu tư phát triển KCHT giao thông tỉnh đến năm 2030	57

10. Nhu cầu sử dụng đất giao thông cấp tỉnh đến năm 2030	60

C. MỘT SỐ  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG TỈNH	61

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước	61

2. Giải pháp, chính sách tạo vốn phát triển giao thông vận tải	61

3. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đảm bảo công tác bảo trì, an toàn giao thông	62

4. Về phát triển nguồn nhân lực	63

5. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển mạng lưới giao thông tỉnh	63

# DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Chiều dài giao thông đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2020	3

Bảng 2: So sánh mật độ quốc lộ và đường tỉnh Lai Châu	3

Bảng 3: Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch quốc lộ đến năm 2020	7

Bảng 4: Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch đường tỉnh đến năm 2020	11

Bảng 5: Tổng hợp tình hình thực hiện xây dựng cảng, bến thủy	16

Bảng 6: Hệ thống đường tỉnh đến năm 2030 và 2050	41

Bảng 7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2030	60

Bảng 8: Danh mục dự án ưu tiên đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030	65

Bảng 9: Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2030	70

# DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Sơ đồ mạng lưới giao thông chính và liên hệ vùng tỉnh Lai Châu	1

Hình 2: Sơ đồ mạng lưới giao thông chính tỉnh Lai Châu	2

Hình 3: Vị trí các cầu lớn trên mạng lưới giao thông tỉnh Lai Châu	13

Hình 4: Hiện trạng tuyến đường thuỷ nội địa, bến phà tỉnh Lai Châu	16

Hình 5: Sơ đồ mạng lưới quốc lộ, đường tỉnh đến năm 2030	38

Hình 6: Sơ đồ mạng lưới giao thông đường thuỷ nội địa đến năm 2030	49

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| ATGT | An toàn giao thông |
| --- | --- |
| BTN | Bê tông nhựa |
| BTXM | Bê tông xi măng |
| CMCN4.0 | Cách mạng công nghiệp 4.0 |
| ĐT | Đường tỉnh |
| ĐH | Đường huyện |
| ĐX | Đường xã |
| GTNT | Giao thông nông thôn |
| GTVT | Giao thông vận tải |
| KCHT | Kế cấu hạ tầng |
| QL | Quốc lộ |
| QPAN | Quốc phòng - An ninh |
| TDMNPB | Trung du miền núi phía Bắc |
| TP. | Thành phố |

# A. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

## 1. Tổng quan mạng lưới giao thông và hoạt động vận tải

- Phân bố mạng lưới giao thông đường thuỷ, đường bộ

Tỉnh Lai Châu có mạng lưới giao thông gồm 2 phương thức, chủ yếu dựa vào đường bộ, khoảng 2 thập kỷ trở lại đây phương thức đường thuỷ nội địa có phát triển hơn nhờ vào các vùng hồ thuỷ điện trên sông Đà. Đường bộ đóng vai trò không thể thiếu trong kết nối dân cư, vận chuyển hàng hoá, hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đường thuỷ nội địa trên các vùng hồ mới phát triển, chưa đóng góp được nhiều cho mục đích giao thông cũng như thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế như du lịch. Hiện tại, đường bộ và đường thuỷ hoạt động cơ bản độc lập với nhau, do đường thuỷ hình thành trên các vùng hồ là chính, chưa đảm bảo luồng lạch để khai thác các đoạn dài theo lòng sông mà chỉ khai thác cục bộ.

Hình 1: Sơ đồ mạng lưới giao thông chính và liên hệ vùng tỉnh Lai Châu

Liên kết giao thông giữa tỉnh Lai Châu với vùng và cả nước cơ bản là dựa vào đường bộ, chưa có hàng không, đường sắt, đường thuỷ mới kết nối được đến thuỷ điện Sơn La. Theo các tuyến đường bộ, cự ly ngắn nhất từ trung tâm tỉnh Lai Châu đến thủ đô Hà Nội là khoảng 385 km với 6,5 giờ ô tô, đến Lào Cai là khoảng 100 km với hơn 2,5 giờ ô tô, đến Điện Biên Phủ là khoảng 205 km với hơn 4,5 giờ ô tô, đến TP. Sơn La khoảng 205 km với hơn 5 giờ ô tô. Không kể các đoạn đường bộ cao tốc thì tốc độ lữ hành trên các tuyến quốc lộ chỉ trong khoảng 35 đến 40 km/h.

Hình 2: Sơ đồ mạng lưới giao thông chính tỉnh Lai Châu

Phân bố mạng lưới đường bộ không đồng đều theo địa hình giữa phía đông và phía Tây tỉnh, kể cả quốc lộ và đường tỉnh. Khu vực thành phố và các huyện phía Đông tỉnh có địa hình thuận lợi hơn, có sự xuất hiện của cả 6 tuyến quốc lộ là QL.32, QL.4D, QL.100, QL.12, QL.279, QL.279D trong khi khu vực phía Tây chỉ có 2 tuyến quốc lộ là QL.12 và QL.4H. Tuyến đường bộ quan trọng nhất kết nối trung tâm tỉnh hướng về thủ đô Hà Nội là quốc lộ 4D nối đến cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại TP. Lào Cai. Các quốc lộ quan trọng khác là quốc lộ 12 nối từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đến tỉnh Điện Biên, quốc lộ 32 nối về Yên Bái, Phú Thọ, quốc lộ 279 và 279D nối đến Sơn La.

Quy mô, mật độ đường

Tổng chiều dài đường bộ hiện có trên địa bản tỉnh là 7.117,41 km phân theo 8 loại đường gồm:

Bảng 1: Chiều dài giao thông đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2020

| STT | Loại đường | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cao tốc | 0 | 0 |
| 2 | Quốc lộ | 515,44 | 7,2% |
| 3 | Đường tỉnh | 540,65 | 7,6% |
| 4 | Đường huyện | 930,83 | 13,1% |
| 5 | Đường xã | 3.250,92 | 45,7% |
| 6 | Đường đô thị | 206,85 | 2,9% |
| 7 | Đường Chuyên dùng (Đường nội đồng/đường Sản xuất) | 1.387,64 | 19,5% |
| 8 | Đường tuần tra biên giới | 285,09 | 4,0% |
| Tổng cộng đến đường xã, đô thị |  | 5.444,69 | 76,5% |
| Tổng cộng: |  | 7.117,41 | 100% |

Nguồn: Sở GTVT Lai Châu (tháng 3/2021)

Nếu tính từ quốc lộ đến đường xã thì mật độ đường chung (đường ô tô) toàn tỉnh là 0,78 km/km2, thấp hơn mật độ trung bình cả nước (0,81 km/km2). So sánh riêng quốc lộ và đường tỉnh thì tỉnh Lai Châu có mật độ đường theo diện tích là 11,6 km/100 km2, thấp hơn vùng TDMNPB và cả nước (riêng quốc lộ thì có cao hơn), còn mật độ đường so với dân số thì cao hơn cả nước và vùng TDMNPB.

Bảng 2: So sánh mật độ quốc lộ và đường tỉnh Lai Châu

| TT | Tên tỉnh | Quốc lộ |  | Đường tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mật độ km/100 km2 | Mật độ km/1000dân | Mật độ km/100 km2 | Mật độ km/1000 dân |
| 1 | Cả nước | 7,45 | 0,22 | 7,23 | 0,27 |
| 2 | TDMN Phía Bắc | 4,32 | 0,36 | 7,16 | 0,60 |
| 3 | Lai Châu | 5,68 | 1,11 | 5,96 | 1,17 |
| 4 | Bắc Giang | 7,46 | 0,16 | 10,40 | 0,22 |
| 5 | Lạng Sơn | 6,67 | 0,71 | 11,37 | 1,21 |
| 6 | Thái Nguyên | 5,03 | 0,14 | 8,23 | 0,23 |

Nguồn: Tư vấn tính toán và thu thập.

- Thực trạng hoạt động vận tải, phương tiện

Vận tải đường bộ vẫn chiếm thị phần tuyệt đối, đường thuỷ cơ bản vẫn là khai thác tự nhiên, nhỏ lẻ theo vùng hồ thuỷ điện.

Hoạt động vận tải đường bộ tỉnh Lai Châu phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách. Trên địa bàn tỉnh có 5 bến xe, 35 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với 130 xe (đã có sự tham gia khai thác của nhiều địa phương trong cả nước), khai thác trên 32 tuyến (trong đó có 23 tuyến liên tỉnh; 13 tuyến nội tỉnh). Tại thành phố Lai Châu và tất cả các huyện, trung tâm các cụm xã đều có các tuyến xe khách (tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô) đang hoạt động, kết nối với trung tâm tỉnh lỵ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một số xã vùng sâu vùng xa của tỉnh chưa có tuyến xe hoạt động và một số trường hợp không có tuyến xe trực tiếp kết nối hai huyện do địa hình khó khăn.

Kết quả về khối lượng vận chuyển không cao như kỳ vọng của kỳ quy hoạch trước. Về vận tải hành khách, khối lượng vận chuyển 2019 đạt 1,60 triệu hành khách, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010-2019 đạt 6,8%/năm về lượng vận chuyển và 8,5% về lượng luân chuyển. Riêng năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, khối lượng vận tải hành khách đường bộ của tỉnh chỉ còn 1,31 triệu hành khách, giảm 19% do với năm 2019. Về vận tải hàng hóa, khối lượng vận chuyển năm 2019 đạt 1,64 triệu tấn, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2019 là 7,6%/năm về lượng vận chuyển và 12,6% về lượng luân chuyển.Năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, khối lượng vận chuyển hàng hoá đường bộ của tỉnh còn 1,60 triệu tấn, giảm 3% do với năm 2019.

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 8.066 chiếc xe ô tô các loại, trong đó: xe ô tô con có 4.059 chiếc (chiếm 50,3%); xe ô tô khách có 273 chiếc (chiếm 3,4%); xe ô tải, tải chuyên dùng, xe tải có 3.734 chiếc (chiếm 46,3%). Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng ô tô giai đoạn 2011-2020 là 14,7%, trong đó tăng mạnh nhất là xe con (19,7%/năm) và xe tải (11,6%/năm). So với các tỉnh lân cận Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên thì Lai Châu là tỉnh có số xe ô tô thấp nhất (năm 2020, số ô tô của Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên lần lượt là 20.229, 24.106, 11.807 chiếc). Giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng trưởng ô tô của tỉnh Lai châu 14,7%/năm, cao hơn các tỉnh lân cận (Hòa Bình 11,6%, Sơn La 13,6%, Điện Biên 12,1%). Chất lượng phương tiện đã có sự phát triển vượt bậc với các xe khách chất lượng cao, tải trọng lớn từ 35 đến 47 ghế. Tổng số xe mô tô, xe máy, xe điện toàn tỉnh đến tháng 12/2020 là 154.760 chiếc, tăng trung bình 5,44%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Hoạt động vận tải thuỷ nội địa chủ yếu gồm vận chuyển vật liệu đất nền, đá, cát, sỏi, xi măng trên tuyến sông Đà (tập kết quanh các vùng hồ thuỷ điện) và một số ít hoạt động vận chuyển khách du lịch tại 3 vùng hồ thuỷ điện lớn là Sơn La, Huổi Quảng, Bản Chát. Ngoài ra còn có hoạt động của thuyền bè phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Số lượng phương tiện thuỷ tăng nhanh và hiện đã có 1.785 phương tiện đăng ký nhưng chủ yếu có tính chất phục vụ gia đình. Khối lượng vận chuyển theo niên giám thống kê năm các năm từ 2010 đến 2020 chỉ là từ 1 đến 2 nghìn tấn (trừ các năm 2015-2016 tăng lên 60 và 37 nghìn tấn do hoạt động phục vụ xây dựng thuỷ điện).

Trên địa bàn có 01 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu (đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần về kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Lai Châu) tại thành phố Lai Châu, có quy mô diện tích 1.800 m2, sử dụng dây truyền kiểm định loại 2 tổng hợp, công suất tối đa 70 phương tiện/dây truyền/ngày. Có 01 Trung tâm đào tạo lái xe, tại thành phố Lai Châu, quy mô diện tích 14.000 m2, năng lực đào tạo lái xe loại 2 (đào tạo đến hạng C), công suất (lưu lượng đào tạo) hiện tại đạt 790 học viên/năm.

- Tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Tình hình thực hiện các mục tiêu quy hoạch thời kỳ trước

- Mục tiêu về vận tải:

Thực tế tăng trưởng vận tải ở mức bình quân 6,8%/năm, không đạt mục tiêu đặt ra trong quy hoạch là 18%/năm.

- Mục tiêu về hạ tầng:

Đường bộ: đạt mục tiêu nâng cấp QL.12, QL.4D, QL.100, QL.32 lên cấp IV miền núi, các quốc lộ 279, 279D, chưa đạt mục tiêu cấp IV miền núi cả tuyến; đường nối Lai Châu với cáo tốc Nội Bài –Lào Cai chậm đầu tư (hiện dự án mới được phát lệnh khởi công năm 2021). Đường tỉnh 131 đã được nâng lên thành quốc lộ 279D, đường Pa Tần – Mường Tè và Mường Tè – Pắc Ma - Mường Nhé được nâng lên thành quốc lộ 4H.

Đối với đường tỉnh: cả 10 tuyến đều đạt mục tiêu nâng cấp IV, V, VI;  01 tuyến đã chuyển thành quốc lộ 279D (mới quy hoạch lên ĐT131).

Đường thuỷ nội địa: chưa đạt mục tiêu quy hoạch, cảng bến chưa thu hút được đầu tư.

Cảng hàng không Lai Châu: chưa thực hiện đầu tư.

Kết quả huy động vốn đầu tư, phát triển KCHT giao thông: Trung bình khoảng hơn 1.000 tỷ đồng/năm cho kết cấu hạ tầng giao thông toàn tỉnh.

## 2. Thực trạng đường bộ

- Hệ thống đường cao tốc:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có đường bộ cao tốc, tuyến đường nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuận lợi nhất là QL.4D.

- Hệ thống đường quốc lộ:

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 07 tuyến quốc lộ chạy qua là QL.4D, QL.12, QL.100, QL.32, QL.279, QL.279D, QL.4H với tổng chiều dài 515,44 km. Các tuyến quốc lộ được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn từ cấp IV đến cấp V miền núi, trong đó có 291,90 km mặt đường thảm bê tông nhựa và 223,54 km mặt đường láng nhựa; chất lượng mặt đường tốt chiếm 56,63%, trung bình chiếm 25,79%, còn lại 17,57% là mặt đường xấu.

- Quốc lộ 4D: qua địa bàn tỉnh dài 89,0 km, đã được thảm bê tông nhựa 100% chiều dài, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi; đi lại thuận lợi. Tuyến đi qua các địa phương gồm thị trấn Phong Thổ, xã Mường So, xã Lả Nhì Thàng (huyện Phong Thổ), thành phố Lai Châu, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, thị trấn Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, (huyện Tam Đường); đoạn qua khu vực đèo Hoàng Liên (Ô Quy Hồ) giữa huyện Tam Đường và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) dài khoảng 50 km, có địa hình khó khăn, chia cắt, tiêu chuẩn kỹ thuật của đường chủ yếu là đèo dốc, bán kính đường cong nằm hạn chế, thường xuyên có sương mù, sạt lở.

- Quốc lộ 12: tuyến qua địa bàn tỉnh dài 89,9 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi, cơ bản đã được thảm bê tông nhựa 100%, chất lượng tốt (chỉ còn đoạn Km20-Km22 đã có kế hoạch 2021); tuyến đi qua các địa phương khu cửa khẩu, xã Ma Ly Pho, Hoang Thèn, thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ), xã Pa Tần, Hồng Thu, Tả Phìn, Xà Dề Phìn, xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ), xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn).

- Quốc lộ 100: tuyến dài 20 km, có chất lượng mặt đường tốt; đi qua các xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Mường So (huyện Phong Thổ); đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi.

- Quốc lộ 32: tuyến qua địa bàn tỉnh dài 72 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi, có chất lượng mặt đường tốt; đi qua các địa phương xã Mường Kim, Mường Cang, thị trấn Than Uyên, xã Mường Than, Phúc Than (huyện Than Uyên), xã Pắc Ta, Trung Đồng, Thân Thuộc, thị trấn Tân Uyên, xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), xã Bản Bo, Sơn Bình (huyện Tam Đường).

- Quốc lộ 279: tuyến qua địa bàn tỉnh dài 46,6 km (đã được thay thế đoạn tránh ngập thuỷ điện Bản Chát), đạt tiêu chuẩn cấp IV-V miền núi, trong đó có 16,0 km chất lượng mặt đường tốt, 20,0 km chất lượng mặt đường trung bình và 10,6 km chất lượng mặt đường xấu; đi qua các xã Phúc Than, Mường Kim, Tà Hừa (huyện Than Uyên).

- Quốc lộ 279D: được nâng lên từ ĐT.131, tuyến qua địa bàn tỉnh dài 28,3 km, có chất lượng mặt đường xấu; đi qua các xã Mường Kim, Ta Gia, Khoen On (huyện Than Uyên) kết nối sang huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La); đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi.

- Quốc lộ 4H: qua địa phận tỉnh Lai Châu từ km184+700 (giáp với địa giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đến km354+335 (giao với Km40/QL.12 tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ), tổng chiều dài 169,635 km, cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp VI-V miền núi, chất lượng mặt đường trung bình, xấu, rất xấu, một số đoạn đang được cải tạo, sửa chữa có mặt đường tốt dài tổng cộng 42 km; đi qua các xã Mù Cả, Mường Tè, Bum Tở, thị trấn huyện Mường Tè, xã Bum Nưa (huyện Mường Tè), xã Hua Bum, Nam Ban, Trung Chải (huyện Nậm Nhùn).

Bảng 3: Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch quốc lộ đến năm 2020

| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (km) | Khối lượng đầu tư (km) | Cấp kỹ thuật | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL.12 | Cửa khẩu Ma Lù Thàng | Cầu Hang Tôm | 89,9 | 44,0 | IVmn, ĐT |  |
|  | Hoàn thành nâng cấp cải tạo đoạn Km22+00 - Km66+00 | Thị trấn Phong Thổ Km22 | Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ Km66 |  | 44,0 | IVmn | Đạt |
| 2 | QL.4D | Ngã 3 Pa So | Đèo Trạm Tôn | 89,0 | 89,0 | IVmn, ĐT |  |
|  | Hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Km0-Km89 |  |  |  | 89,0 | IVmn | Đạt |
| 3 | QL.100 | Ngã 3 Nậm Cáy | Ngã 3 Mường So | 20,0 |  | IVmn | Đạt |
| 4 | QL.32 | Vách Kim | Ngã 3 Bình Lư | 72,0 | 47,0 | IIImn, ĐT |  |
|  | Nâng cấp, cải tạo đoạn dự kiến đi trùng với đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tuyến đạt theo tiêu chuẩn cấp IIImn, ĐT |  |  | 47 | 0 | IIImn, ĐT | Chưa đạt |
| 5 | QL.279 | Đỉnh đèo Khau Co (giáp địa phận tỉnh Lào Cai) Km157+400 | Đỉnh đèo Cáp Na (giáp địa phận tỉnh Sơn La) Km204 | 46,6 | 46,6 |  |  |
|  | Hoàn thành xây dựng đoạn tránh ngập thủy điện Bản Chát | Xã Tà Hừa, huyện Than Uyên Km176 | Xã Tà Hừa, huyện Than Uyên Km192 | 16,0 | 16,0 | IVmn | Đạt |
|  | Nâng cấp, cải tạo các đoạn còn lại đạt cấp IVmn |  |  | 30,6 | 0 | IVmn | Chưa đạt |
| 6 | Đường nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội – Lào Cai | TP Lai Châu | đỉnh đèo Khau Co QL279 |  |  | Cấp III, 2 làn xe | Chưa đạt |

(Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch ngành GTVT đến năm 2020)

Nhìn chung các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và liên kết giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh lân cận. Các tuyến quốc lộ chủ yếu đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV - V miền núi, mặt đường thảm bê tông nhựa và láng nhựa, công trình thoát nước vĩnh cửu. Các đoạn qua thành phố, thị trấn được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị, cơ bản đã đạt các mục tiêu theo Quy hoạch đề ra. Tuy nhiên, hệ thống quốc lộ tại Lai Châu vẫn chưa đảm bảo được sự kết nối nhanh từ tỉnh với các khu trung tâm kinh tế lớn, khó khăn trong việc thu hút đầu tư, là trở ngại rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu.

- Hệ thống đường tỉnh:

Hiện tại, tỉnh Lai Châu có 10 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 540,65 km, gồm ĐT.127, ĐT.128, ĐT.129, ĐT.129B, ĐT.130, ĐT.132, ĐT.133, ĐT.134, ĐT.135, ĐT.136, (ĐT.131 đã chuyển thành QL.279D). Các tuyến đường tỉnh được đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp với tiêu chuẩn từ cấp IV đến cấp VI miền núi; trong đó có 99 km có mặt đường bê tông nhựa chiếm 18%, mặt đường láng nhựa 441,65km chiếm 82%; chất lượng mặt đường tốt chiếm 47,53%, mặt đường trung bình chiếm 14,1%, còn lại 38,37% mặt đường xấu và rất xấu.

- Đường tỉnh 127: dài 108,2 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV-VI miền núi; trong đó có 32 km là đường bê tông nhựa, có chất lượng mặt đường tốt và 76,2 km là đường nhựa, chất lượng mặt đường trung bình; đi qua xã Lê Lợi, Pú Đao, Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn, Mường Mô (huyện Nậm Nhùn), Kan Hồ, Bum Tở, thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè).

- Đường tỉnh 128: dài 37,0 km, đạt tiêu chuẩn cấp VI miền núi, là đường nhựa, chất lượng mặt đường xấu; đi qua xã Chăn Nưa, Tả Ngảo, Làng Mô, Xà Dề Phìn, TT Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ).

- Đường tỉnh 129: dài 57,0 km; đạt tiêu chuẩn cấp V-VI miền núi; trong đó có 40 km đường bê tông nhựa có chất lượng mặt đường tốt và 17 km đường nhựa có chất lượng mặt đường xấu; đi qua xã Sùng Phài (Tp Lai Châu), xã Ma Quai, Phìn Hồ, Hồng Thu, Phăng Xô Lin, thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ).

- Đường tỉnh 129B: dài 10 km, đạt tiêu chuẩn cấp VI miền núi, là đường nhựa có chất lượng mặt đường xấu; đi qua huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ.

- Đường tỉnh 130: dài 28,7 km, đạt tiêu chuẩn cấp VI miền núi; là đường nhựa có chất lượng mặt đường xấu; đi qua các xã San Thàng (TP. Lai Châu), Thèn Sin (huyện Tam Đường), Nậm Xe, Mường So (huyện Phong Thổ).

- Đường tỉnh 132: dài 69,5 km, đạt tiêu chuẩn cấp V-VI miền núi, trong đó có 27,0 km là đường bê tông nhựa có chất lượng mặt đường tốt và 42,5 km đường nhựa có mặt đường rất xấu đang được sửa chữa; đi qua các xã Khổng Lào, Bản Lang, Dào San, Tông Qua Lìn, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu, Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ).

- Đường tỉnh 133: dài 123,71 km, cơ bản đạt tiêu chuẩn cấp VI miền núi; trong đó có 78,8 km là đường nhựa có chất lượng mặt đường tốt, 38,0 km là đường nhựa có chất lượng mặt đường xấu và 7,0 km có chất lượng mặt đường rất xấu; đi qua các xã Thân Thuộc, Nậm Cần, Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), Nậm Cuổi, Noong Hẻo, Nậm Tăm, Lùng Thàng, Ma Quai và xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ).

- Đường tỉnh 134 (Pá Ngừa – Khau Riềng): dài 54,52 km, đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi, là đường nhựa có chất lượng mặt đường tốt; đi qua các xã Pắc Ta, Tà Mít (huyện Tân Uyên), xã Pha Mu (huyện Than Uyên); trên tuyến có 01 phà Tà Mít, chiều rộng vùng hồ lớn rất khó tìm vị trí thuận lợi để xây dựng cầu.

- Đường tỉnh 135: dài 27,56 km, đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi, là đường nhựa có chất lượng mặt đường tốt; đi qua phường Tân Phong (TP. Lai Châu), xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường), xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ).

- Đường tỉnh 136: dài 24,0 km, đạt tiêu chuẩn cấp V-IV miền núi, là đường nhựa có chất lượng mặt đường tốt; đi qua phường Đông Phong (tp Lai Châu), xã Bản Giang, Bản Hon, Bình Lư, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường).

Bảng 4: Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch đường tỉnh đến năm 2020

| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (km) | Khối lượng đầu tư (km) | Cấp kỹ thuật | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường tỉnh 127 | Ngã 3 Lai Hà (giao QL12) | TT.H. Mường Tè | 91,0 | 65 | Vmn, Đô thị |  |
|  | Xây dựng mới và vén ngập từ Km27-Km91 |  |  |  | 65 | Vmn, Đô thị | Đạt |
| 2 | Đường tỉnh 128 | Ngã 3 Chăn Nưa | TT.H. Sìn Hồ | 38,0 |  | VImn | Đạt |
| 3 | Đường tỉnh 129 | TX Lai Châu | TT.H. Sìn Hồ | 57,0 | 57 |  |  |
|  | Nâng cấp cải tạo toàn tuyến | Km0 - Thị xã Lai Châu | Km57 - TT H.Sìn Hồ | 57,0 | 57 | IVmn | Đạt |
| 4 | Đường tỉnh 132 | TT. xã Khổng Lào | TT xã Sì Lờ Lầu | 69,5 | - |  |  |
|  |  | TT.xã Khổng Lào (giao QL100) | TT xã Dào San | 27,0 |  | Vmn | Đạt |
|  |  | TT xã Dào San | TT xã Sì Lờ Lầu | 42,5 |  | VImn | Chưa đạt |
| 5 | Đường tỉnh 130 | San Thàng (TX Lai Châu) | Mường So (Phong Thổ) | 28,7 | 28,7 | Vmn | Đạt |
| 6 | Đường tỉnh 131 (đã chuyển thành QL 279D) | Mường Kim | Khoen On (giáp huyện Mường La) | 28,3 | 28,3 | Vmn | Đạt |
| 7 | Đường tỉnh 133 | QL32 tại Km379+577 thị trấn Tân Uyên | ĐT 129, Seo Lèng xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 123,71 | 123,71 | VImn | Đạt |
| 8 | Đường tỉnh 134 (ĐT107 hiện nay) | Khau Giềng (xã Pắc Ta- huyện Tân Uyên giao QL32 tại Km370+500) | Bản Pá Ngừa (xã Tà Mít, h.Tân Uyên) | 54,52 | 54,52 | Vmn | Đạt |
| 9 | Đường tỉnh 135 | TX Lai Châu | TT xã Nậm Tăm | 27,56 | 27,56 | Vmn | Đạt |
| 10 | ĐT 129B: Đường Nậm Pậy - Tà Gênh | bản Nậm Pậy (Phong Thổ) - Km24+100 (QL12) | Km0 tại ngã 3 Tà Ghênh, H.Sìn Hồ | 10 | 10 | VI mn | Đạt |
| 11 | ĐT136: Đường San Thàng – Đông Bao – Tam Đường | Bệnh viện Đa khoa, T.x Lai Châu | TT huyện Tam Đường | 24 | 24 | IVmn - Vmn | Đạt |
| 12 | ĐT137 | Đồi Cao | Nậm Nhùn |  |  |  | Không triển khai (do trùng hướng với ĐT127 đoạn tránh thuỷ điện) |

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch ngành GTVT đến năm 2020)

Nhìn chung, hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại giữa các đơn vị hành chính trong tỉnh. Tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh trong quá trình khai thác sử dụng để đảm bảo chất lượng hệ thống đường.

- Hệ thống đường tuần tra biên giới, đường ra biên giới

Hệ thống đường tuần tra biên giới và đường ra biên giới do Bộ Quốc phòng quản lý, ngoài chức năng phục vụ tuần tra cũng đã hỗ trợ mục tiêu dân sinh, phục vụ đi lại cho nhân dân vùng biên giới, góp phần cùng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hệ thống đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng, phát triển chạy dọc theo đường biên giới trên bộ với khoảng cách tính từ đường biên giới trong khoảng 0,5 km. Đến nay toàn tỉnh đã đầu tư được tổng số 268,1/285,09 km gồm các đoạn trên địa bàn các huyện Phong Thổ (xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, Ma Li Pho), Sìn Hồ (xã Huổi Luông), Nậm Nhùn, Mường Tè (xã Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả), đều là đường cấp phối, đá dăm và đường đất.

- Cầu lớn

Tuy địa hình bị chia cắt nhưng trung ương và tỉnh đã quan tâm đầu tư được 14 cầu trên 03 con sông lớn, giảm bớt khó khăn đi lại cho nhân dân.

Hình 3: Vị trí các cầu lớn trên mạng lưới giao thông tỉnh Lai Châu

+ Trên sông Đà: có 05 cầu (Pắc Ma, Nậm Khao, Pá Mô, Nậm Nhùn, Hang Tôm).

+ Trên sông Nậm Na: 07 cầu (Lai Hà, Nậm Pì, Pá Bon, Nậm Ban, Pa Tần, Huổi Luông, Pa Nậm Cúm).

+ Trên sông Nậm So: 02 cầu (cầu Pa So, cầu trung tâm huyện Phong Thổ).

- Đường giao thông đô thị

Tổng chiều dài đường đô thị là 206,85 km, riêng thành phố Lai Châu là 80,45 km chiếm 38,89%, còn lại là đường tại các thị trấn huyện lỵ. Hệ thống đường đô thị của thành phố Lai Châu và thị trấn của các huyện đã và đang được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, 100% mặt đường được thảm bê tông nhựa, láng nhựa hoặc đổ bê tông. Giao thông đô thị ngày càng khang trang, đáp ứng được tốc độ phát triển theo quy hoạch đô thị của tỉnh. Hoàn thành các mục tiêu theo quy hoạch. Thành phố Lai Châu đã xây dựng được tuyến đường vành đai và trục đô thị với quy mô 4-6 làn xe.

- Hệ thống đường giao thông nông thôn:

- Các tuyến đường huyện có chiều dài là 930,83 km, tỷ lệ cứng hoá mặt đường đạt 86,12%, trong đó 18,58 km mặt đường bê tông nhựa, 96,61 km đường BTXM, 686,43 km đường láng nhựa và 129,21 km đường cấp phối và đường đất. Trong đó có 6 tuyến đường huyện đang do Sở GTVT quản lý, tổng chiều dài 184,9 km (tuyến Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm, Thu Lũm - U Ma Tu Khòong, Pắc Ma - Nậm Là, Mường Mô- Táng Ngá - Nậm Chà, Noong Hẻo- Nậm Mạ, Nậm Khao-Tà Tổng-Mường Nhé).

- Các tuyến đường xã có chiều dài là 3.250,92 km, tỷ lệ cứng hoá mặt đường đạt 61,31%, trong đó 1.629,06 km đường BTXM, 25,85 km mặt BTN, 338,19 km mặt đường láng nhựa và 1.257,83 km đường cấp phối và đường đất.

- Có 100% (94/94) xã đã có đường ô tô đến trung tâm và 100% đường ô tô đến trung tâm có mặt đường được cứng hóa; có 93,7% số thôn/bản có đường ô tô, xe máy đi lại thuận lợi (896/956 thôn/bản). Hoàn thành các mục tiêu theo quy hoạch.

- Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 05/2015/QĐ-UBND và quyết định số 44/2018/QĐ-TTg Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó có quy định về sử dụng tạm thời đất hành lang an toàn đường bộ (vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo, công trình thiết yếu), đấu nối đường nhánh vào đường bộ, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông.

Hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, dựng mái che trong hành lang an toàn đường bộ vẫn diễn ra và phải tổ chức lực lượng chức năng xử lý, giải tỏa. Đối với các điểm đấu nối quốc lộ, cơ bản không có phát sinh thêm các đấu nối trái phép mới, các đấu nối chưa đạt cự ly theo quy định tuy chưa có điều kiện xây dựng đường gom nhưng cũng không làm nảy sinh các vấn đề an toàn giao thông do địa bàn tỉnh thưa dân, phương tiện chưa nhiều.

## 3. Thực trạng đường thủy nội địa

Mặc dù Lai Châu có hệ thống sông, suối dày đặc với 4 con sông chính: sông Đà, sông Nậm Mu, sông Nậm Na và sông Nậm Mạ nhưng do đặc điểm miền núi cao, độ dốc lớn, dòng chảy không ổn định nên khai thác giao thông thuỷ rất hạn chế, chỉ trên tuyến sông Đà và cũng chủ yếu ở khu vực 4 vùng lòng hồ thuỷ điện.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Bộ GTVT đã công bố 02 tuyến trung ương trên sông Đà, đạt cấp kỹ thuật là cấp III (chạy tàu đến 300 tấn) và được cắm hệ thống phao tiêu, biển báo:

+ Tuyến từ đập thủy điện Sơn La đến đập thủy điện Lai Châu dài 90 km; tuyến đi trên sông Đà và cũng là ranh giới tỉnh Lai Châu – Sơn La, Lai Châu – Điện Biên thuộc huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

+ Tuyến từ chân đập thủy điện Lai Châu đến Pắc Ma có chiều dài 85 km và nhánh rẽ trung tâm huyện Mường Tè dài 6 km; tổng chiều dài là 91 km; tuyến trên sông Đà và đi qua 2 huyện Nậm Nhùn và Mường Tè.

Hai tuyến này không liên thông với nhau do bị cản trở bởi đập thuỷ điện Lai Châu (huyện Nậm Nhùn) và nhu cầu cũng chưa lớn. Việc khắc phục cản trở của đập thuỷ điện trên tuyến vận tải thuỷ hiện nay các nước đã có giải pháp xây dựng âu tàu vượt đập, tuy nhiên chi phí rất lớn và chỉ nên áp dụng trên những tuyến sông có nhu cầu vận tải lớn.

+ Ngoài ra, trên vùng lòng hồ dọc sông Đà còn các tuyến nhánh do địa phương quản lý gồm: Tuyến từ Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đến bến Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu dài khoảng 15 km; tuyến từ bến Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ đến bến Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu dài khoảng 17 km.

- Vùng hồ thủy điện Bản Chát, huyện Than Uyên hình thành luồng tuyến đường thủy nội địa dài khoảng 92 km, từ đập thủy điện Bản Chát qua địa bàn các xã: Mường Kim, Mường Cang, Pha Mu, Mường Mít (huyện Than Uyên), Tà Mít đến bến Nậm Cần (xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên).

- Vùng hồ thủy điện Huội Quảng (huyện Than Uyên) hình thành tuyến đường thủy nội địa dài khoảng 30 km, từ đập thủy điện Huội Quảng đến đập thủy điện Bát Chát đi qua địa bàn các xã: Khoen On, Tà Gia và Mường Kim thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Hiện tại, UBND tỉnh đang cho thực hiện khảo sát để công bố các tuyến thủy nội địa do địa phương quản lý.

Hình 4: Hiện trạng tuyến đường thuỷ nội địa, bến phà tỉnh Lai Châu

Về cảng, bến thủy: Hiện tại mới chỉ có 01 bến phà (phà Pá Ngừa, xã Tà Mít, huyện Than Uyên) trên vùng hồ thủy điện Bản Chát đã được đầu tư theo quy hoạch (quy hoạch 8 bến trên vùng hồ thuỷ điện Sơn La – huyện Sìn Hồ, 8 bến trên vùng hồ thuỷ điện Lai Châu – huyện Nậm Nhùn, 6 bến trên vùng hồ thuỷ điện Bán Chát – huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên, 4 bến trên vùng hồ thuỷ điện Huội Quảng – huyện Than Uyên). Các bến thủy và cảng còn lại vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch do chưa có nguồn lực đầu tư, nhu cầu chưa cao, việc thu hút xã hội hóa còn nhiều khó khăn.

Bảng 5: Tổng hợp tình hình thực hiện xây dựng cảng, bến thủy

trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020

| TT | Tên cảng, bến | Vị trí | Chức năng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vùng hồ thủy điện Sơn La |  |  |  |
| 1 | Bến khách Lê Lợi | Xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ | Bến khách | Chưa đạt |
| 2 | Bến Chăn Nưa | Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| 3 | Bến Nậm Mạ | Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| 4 | Bến Căn Co | La Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 5 | Bến Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 6 | Bến Nậm Tăm | Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ | Cảng phục vụ vận chuyển cho nhà máy cao su và dân sinh | Chưa đạt |
| 7 | Bến Nậm Cha | Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 8 | Bến Tủa Sín Chải | Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| II | Vùng hồ thủy điện Lai Châu |  |  |  |
| 9 | Cảng chuyên dùng thủy điện Lai Châu | Xã Nậm Hằng, huyện Mường Tè | Cảng chuyên dùng | Chưa đạt |
| 10 | Bến Nậm Hàng | Xã Nậm Hằng, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| 11 | Bến Mường Mô | Xã Mường Mô, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| 12 | Bến thị trấn huyện Mường Tè | Thị trấn huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| 13 | Bến Kan Hồ | Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 14 | Bến Nậm Khao | Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Bến phục vụ vận chuyển cho nhà máy cao su và dân sinh | Chưa đạt |
| 15 | Bến Mường Tè xã | Xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 16 | Bến Pắc Ma | Huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | Chưa đạt |
| III | Vùng hồ thủy điện Bản Chát |  |  |  |
| 17 | Bến Mường Cang | Xã Mường Cang, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh + sửa chữa tàu thuyền | Chưa đạt |
| 18 | Bến Pha Mu | Xã Pha Mu mới, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 19 | Bến Mường Mít | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 20 | Bến Bản Hàng | huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 21 | Bến phà Tà Mít | Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên | Bến khách ngang sông (bến phà) | Đạt |
| 22 | Bến Nậm Cần | Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| IV | Vùng hồ thủy điện Huội Quảng |  |  |  |
| 23 | Bến Bản On | Xã Khoen On, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 24 | Bến Bản Đốc Mới | Xã Khoen On, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 25 | Bến Tà Gia | Xã Tà Gia, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |
| 26 | Bến Bản Gia Mới | Xã Tà Gia, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | Chưa đạt |

(Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện QH ngành GTVT tỉnh Lai Châu đến năm 2020)

## 4. Thực trạng triển khai cảng hàng không

Trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch 01 cảng hàng không có vị trí tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Quyết định số 1372/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 05 năm 2010 và quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã xác định có cảng hàng không Lai Châu được xây dựng tại thị trấn Tân Uyên - tỉnh Lai Châu, đạt cấp 3C theo ICAO đối với hoạt động khai thác dân dụng và sân bay cấp III đối hoạt động quân sự. Tuy nhiên, do chưa có chủ trương đầu tư từ trung ương nên chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch.

## 5. Kết cấu hạ tầng giao thông khác

Bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ

Toàn tỉnh hiện có 05 bến xe đang khai thác sử dụng tại thành phố Lai Châu và 4 huyện, còn 3 huyện chưa có bến xe chính thức (Phong Thổ, Tam Đường và Tân Uyên), giảm 01 bến so với cuối năm 2010 (do bến xe Tam Đường chuyển đổi mục đích sử dụng). Các bến xe đã được đầu tư theo quy hoạch, trong đó bến xe khách tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn loại 2, 04 bến xe còn lại đạt tiêu chuẩn loại 4, 02 huyện Phong Thổ và Tân Uyên đã có quy hoạch bến xe, đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng. Các bến xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn chưa được khai thác hết tiềm năng do nhu cầu đi lại của người dân còn hạn chế.

Bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nhà riêng và vị trí tạm thời sử dụng lòng đường tại đô thị, không có bãi đỗ xe công cộng được đầu tư công bố kinh doanh.	 Tại cửa khẩu Ma Lù Thàng có 2 bãi đỗ xe có sức chứa dưới 100 xe, ngoài ra có một số bãi đỗ xe tự lập trên đất riêng của người dân phục vụ nhu cầu theo mùa vụ.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa có trạm dừng nghỉ quốc lộ được công bố chính thức.

Cảng cạn, trung tâm logistics

Cảng cạn:

Khu vực tỉnh Lai Châu chưa hình thành cảng cạn, cũng chưa có cảng cạn được quy hoạch.

Trung tâm logistics:

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2107 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam đến năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 10 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán, bán lẻ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đã được đầu tư hệ thống kho trung tâm tại thành phố Lai Châu và các điểm kho, cửa hàng, đại lý tại các huyện, thành phố cùng với hệ thống phương tiện vận tải chuyên dụng đã hình thành mạng lưới bán buôn, bán lẻ hàng hóa phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 kho ngoại quan và 5 điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận. Trong đó, 2 kho ngoại quan và 4 điểm kiểm tra, giám sát, sang tải hải quan tại Khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, tái nhập tái xuất tại cửa khẩu Ma Lù Thàng và lối mở Pô Tô và 1 điểm kiểm tra,giám sát, sang tải Hải quan tại bản Nậm Củm xã Mường Tè huyện Mường Tè phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu và tái xuất tại cửa khẩu U Ma Tu Khòong. Tỉnh lai Châu đã có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư các kho, bãi kiểm đếm hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu và tái xuất hàng hóa nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới.

Tuy nhiên, hệ thống kho bãi, lưu trữ, xếp dỡ còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển dịch vụ logistics dẫn đến việc lưu kho của hàng hóa, phương tiện kéo dài làm cho chất lượng hàng hóa giảm sút, chi phí tăng cao. Mặt khác, hoạt động dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh có quy mô còn nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics còn thiếu kinh nghiệm, nguồn lực về tài chính và nhân lực. Hệ thống kho, bãi tập kết hàng hóa, phương tiện bước đầu được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, trang thiết bị thô sơ, mới chỉ tham gia được một số dịch vụ chính vận tải, chuyển tải, bốc xếp hàng hóa.

## 6. Đánh giá thực trạng, tồn tại, điểm nghẽn chính

Mặc dù điều kiện địa hình, kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn nhưng mạng lưới đường bộ cũng được quan tâm đầu tư tạo nên sự liên kết chặt chẽ của tỉnh với vùng, của tỉnh đến các huyện. Tuy nhiên, chất lượng và sự thuận tiện của mạng lưới quốc lộ, đường tỉnh chưa đồng đều, còn bị chia cắt bởi sông, hồ thuỷ điện, còn nhiều đèo dốc làm tăng thời gian, chi phí vận tải.

Kết quả đầu tư phát triển KCHT giao thông đáp ứng nhu cầu:

Đã đầu tư cải tạo, nâng cấp KCHT đường bộ cả quốc lộ và đường tỉnh về cơ bản đạt được các mục tiêu quy hoạch thời kỳ trước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện tại.

Tính liên kết, đồng bộ của KCHT giao thông:

Hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đến nay đã tương đối hoàn chỉnh về mạng lưới, khả năng kết nối cao, liên hoàn, tạo thành một mạng lưới giao thông thông suốt từ trung ương đến địa phương, từ tỉnh đến huyện, xã, thôn bản. Tuy nhiên, liên kết trực tiếp giữa một số huyện còn thiếu, giữa đường bộ với đường thuỷ chưa có bước phát triển. Hệ thống cầu đường bộ chưa nhiều, một số cầu có tải trọng chưa đồng bộ với đường.

Tồn tại, hạn chế:

Hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng giao thông tuy đã được quan tâm đầu tư xong còn chưa đồng bộ, cấp đường còn thấp, nhiều tuyến vẫn còn chưa vào cấp, đường hẹp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, chiều dài đường đất, cấp phối còn chiếm tỷ trọng lớn, hiện vẫn còn khá nhiều thôn, bản đi lại khó khăn; hệ thống quốc lộ, đường tỉnh đi qua khu vực đô thị còn nhiều, chưa có đường tránh nên gây ảnh hưởng lớn đến tốc độlưu thông của các phương tiện; nhiều tuyến ra các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh như khu cửa khẩu, vùng nông nghiệp tập trung mới đáp ứng được nhu cầu hiện tại nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai; tính kết nối giữa các hình thức vận tải còn kém, khả năng liên kết vùng tuy đã được nâng cao xong phạm vi còn hạn chế; ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển hạ tầng giao thông còn chậm so với nhu cầu thực tiễn; công tác quy hoạch GTVT vẫn còn nhiều bất cập, chưa cân đối giữa quy hoạch và nguồn lực thực tế để thực hiện dẫn đến một số công trình có quy hoạch nhưng không có nguồn vốn thực hiện.

Điểm nghẽn hạ tầng giao thông chính cần khắc phục:

- Tỉnh Lai Châu vẫn thiếu 1 kết nối nhanh đến vùng thủ đô và các trung tâm kinh tế khác như đường bộ cao tốc, cảng hàng không để có thể thu hút đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cần phát triển kết nối nhanh từ tỉnh đến đường bộ cao tốc, cảng hàng không lân cận và vùng thủ đô cho khu vực thành phố Lai Châu và các huyện phía Đông (Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và Sìn Hồ) để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

(2)	Quốc lộ 4D và đường nối Lai Châu với cao tốc Nội – Bài Lào Cai là 02 hướng kết nối thuận lợi nhất của tỉnh nhưng vẫn còn 02 đoạn đường đèo là đèo Hoàng Liên (Ô Quy Hồ) trên QL4D nối sang Sa Pa, Lào Cai và đoạn đèo Khau Co trên QL.279 nối về cao tốc làm tăng thời gian tiếp cận đến mạng lưới giao thông cấp cao.

Cần nghiên cứu, đề xuất với Bộ GTVT các phương án khắc phục điểm nghẽn tại 02 cung đường đèo, trước mắt theo hướng xây dựng hầm đường bộ hoặc cầu cạn.

(3)	Khu vực 2 huyện Nậm Nhùn, Mường Tè ở phía Tây là khu vực biên giới có địa hình khó khăn, tình hình an ninh chính trị phức tạp, có tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch nhưng chỉ có 1 tuyến quốc lộ độc đạo là QL.4H và 1 tuyến đường tỉnh là ĐT.127 với quy mô hạn chế, chất lượng mặt đường chưa tốt.

Cần cải thiện quy mô, chất lượng đường kết nối đường bộ từ tỉnh đến huyện, liên huyện và liên tỉnh Lai Châu - Điện Biên, Lai Châu – Sơn La, đối với các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ.

# B. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

## 1. Dự báo yếu tố tác động và yêu cầu đối với hạ tầng giao thông cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030

a) Dự báo các yếu tố tác động

Với vai trò tiếp tục là một đột phá chiến lược, cần đi trước mở đường, kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được dự báo là chịu áp lực phát triển ở mức cao từ yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh với 01 trục (hành lang) phát triển, 02 vùng (hướng kết nối), 03 trụ cột và là 1 đột phá tạo động lực của tỉnh. Một số tác động và yêu cầu đặt ra chủ yếu như sau:

+ Yêu cầu về kết nối quốc tế, kết nối vùng, kết nối nội tỉnh giữa các khu vực kinh tế động lực: Cần có kết nối nhanh về thủ đô Hà Nội, ít nhất là kết nối thuận lợi đến trục đường bộ cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Hoà Bình – Sơn La trong giai đoạn tới. Cần có kết nối nhanh ở cự ly xa hơn là hàng không đến các vùng miền khác để thu hút phát triển du lịch, công nghiệp. Chú trọng cải tạo, nâng cấp các tuyến đường bộ đến các cửa khẩu Ma Lù Thàng, U Ma Tu Khoòng kết nối với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đồng thời với các tuyến đường nối về thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên để kết nối với tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào.

+ Yêu cầu về đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh: Với địa bàn biên giới, địa hình núi cao khó khăn, giao thông đường tỉnh và giao thông nông thôncũng phải được dành quan tâm đầu tư kết nối đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh.

b) Dự báo nhu cầu giao thông:

- Nhu cầu vận tải toàn tỉnh:

Căn cứ kết quả phân tích tăng trưởng vận tải của tỉnh Lai Châu từ số liệu thống kê thời kỳ 2011-2020 (6%-7%/năm), căn cứ kết quả dự báo nhu cầu giao thông trên một số hành lang do Bộ GTVT thực hiện (trong quá trình lập từ 05 quy hoạch ngành quốc gia). Dự báo nhu cầu vận tải toàn tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030 sẽ có mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 9% đến 10%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Giai đoạn 5 năm đầu 2021-2025 có mức tăng trưởng khoảng 7%-8%/năm, giai đoạn 5 năm sau 2026-2030 sẽ có mức tăng trưởng cao hơn, khoảng 12%-13%/năm.

- Thực trạng lưu lượng trên một số tuyến đường bộ:

Do thực tế lưu lượng trên đường khá thấp (khoảng 100 – 1.000 xe quy đổi/ngày đêm) trên đoạn ngoài đô thị nên không có yêu cầu thực hiện đếm xe giai đoạn vừa qua. Tư vấn đã thu thập dữ liệu đếm xe từ Tổng cục Đường bộ và các dự án khác, bao gồm các trạm thuộc địa bàn các tỉnh lân cận Lai Châu để ước tính lưu lượng giao thông hiện tại cho khu vực tỉnh Lai Châu theo nguyên tắc là lưu lượng giảm dần từ trung tâm vùng đến khu vực biên giới.

Nguồn: Đề án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc – Tổng cục ĐBVN, 2019.

| TT | Tuyến đường | Vị trí đếm | Lưu lượng (pcu/ngày) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2015 | 2019 |
| 1 | QL.4D | Km65+650, huyện Tam Đường | 844 | 1.648 | 1.178 |
| 2 | QL.32 | Km351+700, huyện Than Uyên |  | 1.370 | 660 |
| 3 | QL.32 | Km358+000, H. Than Uyên | 1.390 | 1.874 |  |
| 4 | QL.279 | Km200+980, huyện Than Uyên | 685 | 210 | 230 |
| 5 | QL.279D | Km11+100, huyện Than Uyên |  |  | 106 |
| 6 | QL.12 | Km20+00, huyện Phong Thổ | 428 | 662 | 1.277 |
| 7 | Quốc lộ 100 | Km20+00, huyện Phong Thổ |  |  | 231 |
| 8 | Quốc lộ 4H | Km230+00, huyện Mường Tè |  |  | 361 |
| 9 | Quốc lộ 4H | Km285+250, huyện Nậm Nhùn |  |  | 600 |
| 10 | Đường tỉnh chính | ước tính |  |  | 300-500 |
| 11 | Đường tỉnh khác | ước tính |  |  | 100-250 |

Nguồn: Tư vấn thu thập

- Dự báo tăng trưởng lưu lượng trên một số hướng tuyến đường bộ chính:

Mức tăng trưởng trung bình về lưu lượng giai đoạn 2011-2019 trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh chính là khoảng 7%-9%, có tuyến tăng cao hơn – tới trên 15%/năm nhưng cũng có tuyến tăng chậm hơn, thậm chí có tuyến giảm dần lưu lượng do chất lượng giảm trong khi xuất hiện đường mới thuận lợi hơn (như trường hợp QL.12, QL.32 trước kia là đường kết nối chính, nay là đường phụ do đã có cao tốc Nội Bài – Lào Cai).

Đối với QL.12 và QL.4D đoạn từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đến Tam Đường: lưu lượng sẽ có thể tăng mạnh hơn trước nếu kinh tế cửa khẩu phát triển đúng mục tiêu quy hoạch tỉnh đặt ra. Mức tăng trưởng lưu lượng dự tính có thể ở mức cao, khoảng 12%-15%/năm.

Đối với QL.4D đoạn Tam Đường sang Lào Cai: lưu lượng dòng xe từ thành phố đi Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội sẽ giảm sau khi hoàn thành dự án đường nối cao tốc (theo hướng tuyến QL.32 và QL.279). Tuy nhiên, nếu hoàn thành dự án hầm đường bộ Hoàng Liên, cùng với việc thu hút được nguồn khách du lịch từ Sa Pa sang thì lưu lượng từ phía Lào Cai sang Lai Châu sẽ có tăng trưởng đột biến (dự kiến vào thời điểm năm 2023) sau đó tăng ổn định. Mức tăng đột biến ước tính gấp 1,5 lần hiện trạng, mức tăng ổn định khoảng 10%-12%/năm.

Các tuyến quốc lộ khác và đường tỉnh chính dự kiến có mức tăng trưởng lưu lượng từ 7% đến 9%/năm. Các tuyến quốc lộ khác có mức tăng trưởng lưu lượng thấp hơn, khoảng 5%-7%/năm.

- Kết quả dự báo lưu lượng một số tuyến đường bộ đến năm 2030:

+ QL.4D: khoảng 2.100 xe quy đổi/ngày đêm.

+ QL.12: khoảng 1.800 xe quy đổi/ngày đêm.

+ QL.32: khoảng 2.400 xe quy đổi/ngày đêm

+ QL.279: khoảng 2.000 xe quy đổi/ngày đêm.

+ Các đường tỉnh chính: 550 – 1.100 xe quy đổi/ngày đêm.

+ Các đường tỉnh khác: 200 – 500 xe quy đổi/ngày đêm.

Với kết quả dự báo lưu lượng trên các tuyến đường bộ, có thể thấy nếu căn cứ tiêu chuẩn thiết kế đường hiện hành TCVN 4054-2005 thì đối với các tuyến quốc lộ và đường tỉnh chính nên quy hoạch đạt cấp III đến cấp IV, các tuyến đường tỉnh còn lại nên quy hoạch đạt cấp IV đến cấp VI là phù hợp.

- Dự báo nhu cầu vận tải thuỷ:

Hiện tại, không có số liệu kiểm đếm về lượt tàu thuyền trên các đoạn tuyến sông Đà. Tuy nhiên, lượt tàu thuyền đi lại chắc chắn không lớn (căn cứ theo khối lượng vận chuyển trong niên giám thống kê đã được đánh giá ở phần hiện trạng), đồng thời với luồng tuyến trên lòng hồ thuỷ điện rất rộng nên chắc chắn không xảy ra tình huống đông đúc, quá tải luồng đường thuỷ nội địa. Vì vậy, việc dự báo lượt tàu thuyền qua mặt cắt sông không có nhiều ý nghĩa nữa.

- Dự báo nhu cầu hàng không:

Nhu cầu khách thông qua cảng hàng không Lai Châu được dự báo (bởi Tư vấn Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc) vào khoảng từ 0,5 – 1,2 triệu lượt (ứng với các kịch bản phát triển kinh tế từ thấp đến cao).

c) Cơ hội để phát triển giao thông của tỉnh

Là tỉnh biên giới, khó khăn, tỉnh Lai Châu sẽ được hưởng những chính sách ưu tiên nhất định về đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông từ nguồn ngân sách, ODA, đồng thời có nguồn thu từ các dự án thuỷ điện lớn.

Tỉnh có tiềm năng về quỹ đất, tài nguyên du lịch là động lực để đề xuất, thu hút đầu tư phát triển sân bay, đường bộ cấp cao kết nối chuỗi điểm du lịch Tây Bắc gồm Sơn La – Điện Biên – Lai Châu - Lào Cai – Yên Bái.

d)	Khó khăn, thách thức

Địa hình núi cao khó khăn, nhiều chia cắt, nhu cầu chưa thể tăng cao ngay trong khi suất đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cao dẫn tới khó thuyết phục về hiệu quả đầu tư khi quy hoạch, triển khai xây dựng tuyến mới.

Khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh là hạn chế, dẫn tới chưa chủ động được trong bố trí vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch đúng lộ trình.

## 2. Quan điểm, mục tiêu chủ đạo trong phát triển KCHT giao thông

- Quan điểm chủ đạo:

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia về giao thông vận tải, đáp ứng các quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển của quy hoạch tỉnh, đồng bộ với các phương án phát triển các hạ tầng kỹ thuật khác, đặc biệt phải là cầu nối, động lực, đi trước mở đường phục vụ phát triển các khu công nghiệp, nông nghiệp tập trung, du lịch và dịch vụ kinh tế cửa khẩu.

- Mục tiêu đến năm 2030:

Mục tiêu chung: Phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hướng tới hiện đại, có tính kết nối cao từ trung ương đến tận thôn, bản và tiếp cận hệ thống giao thông đô thị thông minh. Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nội vùng, liên vùng, giao thông đường thủy nội địa, những tuyến có sức lan tỏa lớn để khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng, tăng khả năng kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, đặc biệt là hệ thống đường đến trung tâm các huyện, các xã và các thôn, bản để đến năm 2030, cứng hóa 100% đường huyện và trên 80% đường xã. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị theo hướng ngày một hiện đại, thông minh, đáp ứng nhu cầu đa dạng về giao thông vận tải. Đẩy mạnh phát triển hệ thống đường tuần tra, đường ra biên giới để tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nghiên cứu phát triển thêm loại hình giao thông nội tỉnh, chuyên dùng phục vụ phát triển du lịch đường sắt leo núi, taxi bay, cáp treo.

Mục tiêu cụ thể:

Cải tạo, nâng cấp để năng lực của mạng lưới đường bộ đáp ứng được mức tăng trưởng vận tải trung bình 9%-10%/năm, khối lượng vận tải toàn tỉnh năm 2030 đạt khoảng 3,1 triệu HK, 4,15 triệu Tấn, vận tải công cộng đáp ứng tối thiểu 10% nhu cầu. Tập trung nâng cao tốc độ khai thác trên các tuyến đường bộ chính, tối ưu mạng lưới để rút ngắn hơn nữa thời gian tiếp cận đến các trung tâm du lịch, khu công nghiệp, khu nông nghiệp tập trung trong tỉnh, các tỉnh lân cận và tiếp cận mạng lưới đường bộ cao tốc, cảng hàng không. Chủ động có tiếp cận nhanh đến cảng hàng không, phấn đấu triển khai các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng cảng hàng không Lai Châu tại thị trấn Tân Uyên. Quy hoạch theo hướng mở, khuyến khích đầu tư các cảng bến thuỷ nội địa, chú trọng cả bến khách để phát huy tối đa ưu thế trên các vùng hồ thuỷ điện trên các tuyến sông Đà, Nậm Na, Nậm Mu.

Tập trung nâng cấp mặt đường, tăng cường hệ thống an toàn giao thông, xử lý các điểm đen, cải tạo nâng cấp các cầu yếu trên các quốc lộ, đường tỉnh và nâng cấp một số tuyến quốc lộ trọng yếu kết nối tới các đầu mối vận tải lớn (các khu kinh tế cửa khẩu, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng không) chưa có tuyến cao tốc song hành.

Đối với hệ thống giao thông đối ngoại gồm đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không: chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương lân cận cùng nghiên cứu, đề xuất các phương án kỹ thuật, phân kỳ đầu tư để thúc đẩy thực hiện nhanh các dự án đầu tư theo quy hoạch, phấn đấu sớm có đường bộ cao tốc kết nối đến tỉnh, các quốc lộ đạt cấp III, IV. Kêu gọi đầu tư đối với các dự án giao thông có khả năng thu hồi vốn tốt, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, tận dụng tối đa nguồn lực của kinh tế tư nhân.

Đối với đường tỉnh: đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến kết nối chính cơ bản đạt cấp IV trở lên, một số đoạn qua đô thị được mở rộng, chỉnh trang phù hợp với quy mô đường đô thị; các đường tỉnh khác phấn đấu đạt cấp IV-V, tối thiểu đạt cấp VI; mở mới một số đường liên tỉnh, liên huyện tối thiểu đạt cấp VI, đạt cấp IV-V nếu địa hình thuận lợi.

Xây dựng, nâng cấp một số cầu vượt sông Đà (qua khu vực xã Nậm Hăn, Lê Lợi), sông Nậm Na, Nậm Mu (qua lòng hồ Bản Chát thay thế phà Pá Ngừa) để tăng tính kết nối trong tỉnh và kết nối liên tỉnh với các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La).

Cải tạo, nâng cấp đường huyện, liên xã cơ bản đạt cấp VI hoặc loại A GTNT trở lên; đường xã đạt loại A, B GTNT; phấn đấu đến năm 2030, cứng hoá mặt đường 100% chiều dài đường huyện, trên 80% chiều dài đường xã, thay thế 100% cầu yếu trên đường huyện.

## 3. Phương án quy hoạch phát triển KCHT giao thông quốc gia, vùng và liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030

- Cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh (giao thông đối ngoại)

Đường bộ cao tốc và quốc lộ được cập nhật, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021).

a1) Đường bộ cao tốc: có 01 tuyến

(1) Cao tốc Bảo Hà – Lai Châu:

- Nội dung quy hoạch của trung ương:

Điểm đầu từ nút giao cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến thành phố Lai Châu và cửa khẩu Ma Lù Thàng, dài 165 km, quy mô 4 làn xe. Giai đoạn quy hoạch sau 2030.

- Đề xuất quy hoạch cao tốc Bảo Hà - Lai Châu:

Giai đoạn 2021-2030: Thực hiện đầu tư theo dự án tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; tiếp tục đầu tư đoạn nối từ TP. Lai Châu đến cửa khẩu Ma Lù Thàng với quy mô đường cấp IIImn, 2 làn xe, dài 145 km, hướng tuyến bám theo ĐT.130 và quốc lộ 100. Giai đoạn sau 2030: mở rộng, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, 4 làn xe.

a2) Quốc lộ hiện có và đang xây dựng: có 07 tuyến

(1) Quốc lộ 4D:

- Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ:

Thuộc nhóm vành đai 1 gồm các quốc lộ 4; điểm đầu tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối tại cửa khẩu A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Chiều dài tuyến: Khoảng 1.382 km (bao gồm cả nhánh nối); Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Cấp III-IV, 2-4 làn xe. Hướng tuyến từ Cảng Mũi Chùa tuyến đi theo vòng cung hướng Đông - Tây, là quốc lộ đi sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đi qua 07 tỉnh là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cơ bản đi theo hướng hệ thống quốc lộ 4 hiện tại, bổ sung đoạn nối QL.4C-QL.4D (Lào Cai - Hà Giang) để nối thông tuyến tạo thành trục vành đai liên tục và quy hoạch các tuyến nối từ QL.4 đi ra các cửa khẩu dọc theo tuyến.

- Đề xuất quy hoạch QL.4D trên địa bàn tỉnh:

Điểm đầu tại ngã 3 Pa So, H. Phong Thổ, điểm cuối tại đỉnh đèo Trạm Tôn, H. Tam Đường, chiều dài 89 km.

Giai đoạn 2021-2030: Hoàn thành nâng cấp toàn tuyến tối thiểu đạt cấp III-IVmn, 2-4 làn xe. Quá trình thực hiện dự án xây dựng lưu ý các điều kiện kỹ thuật để có thể mở rộng làn 4 làn xe toàn tuyến vào giai đoạn sau 2030.

(2) Quốc lộ 12:

- Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ:

Điểm đầu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; điểm cuối tại giao QL.4G, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; dài khoảng 334 km; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đạt cấp III-IV, 2-4 làn xe. Hướng tuyến bắt đầu từ cửa khẩu Ma Lù Thàng, Phong Thổ, Lai Châu và kết thúc tại điểm giao QL.4G, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

- Đề xuất quy hoạch QL.12 trên địa bàn tỉnh:

Điểm đầu tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; điểm cuối tại cầu Hang Tôm, huyện Sìn Hồ, ranh giới 2 tỉnh Lai Châu – Điện Biên, chiều dài 89,9 km.

Giai đoạn 2021-2030: nâng cấp 02 đoạn còn lại gồm Km0-Km20 và Km20-Km89+900, đạt tối thiểu cấp III-IVmn, 2-4 làn xe. Giai đoạn sau 2030: mở rộng toàn tuyến lên 4 làn xe.

(3) Quốc lộ 32:

- Theo quy hoạch của trung ương:

Từ ngã tư Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội đến ngã ba Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; dài 383 km; quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe.

- Đề xuất quy hoạch QL.32 trên địa bàn tỉnh:

Điểm đầu tại Vách Kim, H. Than Uyên, điểm cuối tại ngã 3 Bình Lư, H. Tam Đường; chiều dài 72 km.

Giai đoạn 2021-2030: cải tạo, nâng cấp đạt tối thiểu cấp III-IVmn, 2-4 làn xe đối với các đoạn còn lại không trùng dự án Đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

(4) Quốc lộ 279:

- Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ: Điểm đầu: Ngã ba Quang Hanh giao QL.18, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điểm cuối: Cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Chiều dài tuyến: khoảng 835 km; Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Cấp  III-IV, 2-4 làn xe; Hướng tuyến: Vành đai 2 là quốc lộ 279 chạy từ  Cẩm Phả, Quảng Ninh tới cửa khẩu Tây Trang - tỉnh Điện Biên; đi qua địa phận  9 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên. QL279 chạy vòng trong hệ vành đai 1, cách trung bình khoảng (25 - 45) km, đoạn ngắn nhất khoảng 20km (khu vực tỉnh Lạng Sơn,...), đoạn xa nhất khoảng (90 - 100) km (khu vực tỉnh Tuyên Quang - Hà Giang). QL279 cơ bản đi theo hướng đường hiện tại đi qua các khu vực miền núi của các tỉnh và qua nhiều khu vực có địa hình khó khăn, nhiều đèo dốc dài, quanh co và hạn chế tầm nhìn như đèo Hạ My (giáp ranh Quảng Ninh - Bắc Giang), đèo Mã Yên Sơn, Cổng Trời, Khau Co (Lào Cai), Khau Pi (Bắc Kạn), ...

- Đề xuất quy hoạch QL.279 trên địa bàn tỉnh:

Điểm đầu tại đèo Khau Co, H. Than Uyên, điểm cuối tại cầu Cáp Na, H. Than Uyên, chiều dài 46,6 km.

Giai đoạn 2021-2030: hoàn thành cải tạo, nâng cấp đạt tối thiểu cấp III-IVmn, 2-4 làn xe; nghiên cứu, xây dựng hầm Khau Co để khắc phục điểm nghẽn qua đèo Khau Co.

(5) Quốc lộ 279D:

Điểm đầu: Giao QL.6, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điểm cuối: Giao QL.279, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; chiều dài 28,3 km/tổng 139,5 km;

Giai đoạn 2021-2030: Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: tối thiểu cấp IVmn, 2 làn xe; Hướng tuyến: Cơ bản đi theo hướng đường hiện tại.

(6) Quốc lộ 4H:

- Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ: Thuộc nhóm vành đai 1 gồm các quốc lộ 4; điểm đầu tại cảng Mũi Chùa, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối tại cửa khẩu A Pa Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Chiều dài tuyến: Khoảng 1.382 km (bao gồm cả nhánh nối); Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Cấp III, 2 làn xe, một số đoạn có địa hình khó khăn, hiểm trở, nhiều đèo dốc, địa chất phức tạp như đoạn nối QL4A tới cửa khẩu Bình Nghi, Lạng Sơn; đoạn nối QL4B tới cửa khẩu Chi Ma – tỉnh Lạng Sơn tối thiểu cấp IV, 2 làn xe. Hướng tuyến từ Cảng Mũi Chùa tuyến đi theo vòng cung hướng Đông - Tây, là quốc lộ đi sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đi qua 07 tỉnh là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cơ bản đi theo hướng hệ thống quốc lộ 4 hiện tại, bổ sung đoạn nối QL.4C-QL.4D (Lào Cai - Hà Giang) để nối thông tuyến tạo thành trục vành đai liên tục và quy hoạch các tuyến nối từ QL.4 đi ra các cửa khẩu dọc theo tuyến.

- Đề xuất quy hoạch QL.4H trên địa bàn tỉnh đến năm 2030: Điểm đầu tại Pa Tần, điểm cuối tại xã Mù Cả, ranh giới huyện Mường Tè – huyện Mường Nhé (Điện Biện); chiều dài 118,3 km; quy mô nâng cấp IV-IIImn, 2-4 làn xe; nghiên cứu, đầu tư khắc phục 2 đoạn đèo dốc quanh co khu vực xã Nậm Ban và Hua Bum.

(7) Quốc lộ 100:

- Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ đã duyệt: Tuyến này không còn thuộc mạng lưới quốc lộ đến năm 2030, Bộ GTVT sẽ rà soát để chuyển giao cho địa phương sử dụng. Điểm đầu: ngã ba Nậm Cáy giao QL.12; điểm cuối: ngã ba Phong Thổ giao QL4D, thuộc địa phận huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu; chiều dài 20km.

+ Đề xuất: chuyển đổi quốc lộ 100 (Nậm Cáy - Phong Thổ, dài 20 km) thành đường tỉnh, cùng với ĐT.130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So (dài 28,8 km) hình thành tuyến đường kết nối từ TP. Lai Châu đi cửa khẩu Ma Lù Thàng. Trên cơ sở hướng tuyến ĐT.130 và QL.100, đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối TP. Lai Châu - khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, phù hợp với quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

a3) Quốc lộ mới (01 tuyến):

(1) Quốc lộ 4H3: Điểm đầu: Giao QL.4H tại Pắc Ma, Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Điểm cuối: Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng, Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Chiều dài tuyến khoảng 76 km; Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: nâng cấp tối thiểu cấp IV, 2 làn xe; Hướng tuyến: cơ bản đi theo hướng đường biên giới Pắc Ma - Thu Lũm và đường Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng.

Bảng 6: Hệ thống đường bộ quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và 2050

| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài dự kiến (km) | Quy mô/Tiến trình đầu tư |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trước 2030 | Sau 2030 |
| I | Cao tốc |  |  |  |  |  |
| 1 | Cao tốc Bảo Hà – Lai Châu (thực hiện theo dự án Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai sang TP. Lai Châu và kéo dài đến cửa khẩu Ma Lù Thàng) | Giao CT NB-LC | CK Ma Lù Thàng | 145 | III-IV, 2 làn xe | cao tốc 4 làn xe |
| II | Quốc lộ |  |  |  |  |  |
| 1 | QL.4D | Ngã 3 Pa So (Phong Thổ) | Đèo Trạm Tôn (Tam Đường) | 89 | III-IV, 2-4 làn xe |  |
| 2 | QL.12 | CK Ma Lù Thàng | Cầu Hang Tôm (Sìn Hồ) | 89,9 | III-IV, 2-4 làn xe |  |
| 3 | QL.32 | Vách Kim (Than Uyên) | Ngã 3 Bình Lư (Tam Đường) | 72 | III-IV, 2-4 làn xe |  |
| 4 | QL.279 | Đèo Khau Co (Than Uyên) | Cáp Na (Than Uyên) | 46,6 | III-IV, 2-4 làn xe |  |
| 5 | QL.279D | Mường Kim (Than Uyên) | Khoen On (Than Uyên) | 28,3 | IV, 2 làn xe |  |
| 6 | QL.4H | Xã Mù Cả (Mường Tè) | Pa Tần (Mường Tè) | 118,3 | III-IV, 2-4 làn xe |  |
| 7 | QL.4H3 | Pắc Ma (Mường Tè) | CK U Ma Tu Khoòng | 76 | IV, 2 làn xe |  |
|  | QL.100 (chuyển thành đường tỉnh) | Ngã 3 Nậm Cáy (Phong Thổ) | Ngã 3 Mường So (Phong Thổ) | 20 |  |  |

- Đường thuỷ nội địa quốc gia quản lý

Duy trì 02 tuyến đường thuỷ nội địa trung ương trên sông Đà gồm:

- Tuyến vùng hồ thuỷ điện Sơn La đoạn qua Lai Châu từ ranh giới 2 tỉnh Lai Châu – Sơn La đến đập thuỷ điện Lai Châu dài 90 km (cả tuyến dài 175 km), quy mô duy trì cấp III ĐTNĐ;

- Đường thủy nội địa vùng Hồ thuỷ điện Lai Châu, chiều dài tuyến là 91 km, theo sông Đà, điểm đầu tại chân đập Thủy điện Lai Châu, điểm cuối ở Pắc Ma và nhánh rẽ vào Trung tâm huyện Mường Tè, quy mô duy trì cấp III ĐTNĐ.

Trong tổng thể, 02 tuyến đường thuỷ nội địa trên hình thành nên 01 tuyến vận tải thuỷ vùng hồ Hoà Bình – Sơn La – Lai Châu, dài tổng cộng 442 km, quy hoạch duy trì cấp III ĐTNĐ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các âu thuyền tại khu vực các đập thuỷ điện nên không khai thác được liên tục trên toàn tuyến.

Cảng thủy nội địa theo quy hoạch quốc gia: 02 cảng hàng hóa trên vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu (sông Đà); 01 cụm cảng hành khách trên vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu (sông Đà) và cảng hàng hóa khác trên sông Đà. Theo Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy hoạch cụm cảng Lai Châu tiếp nhận cỡ tàu 400 tấn, công suất 1,6 triệu tấn/năm, nhu cầu sử dụng đất khoảng 24 ha (gồm cảng vùng hồ Sơn La công suất 500 nghìn tấn/năm; cảng vùng hồ Lai Châu công suất 700 nghìn tấn/năm; cảng khác công suất 400 nghìn tấn/năm).

- Cảng hàng không

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đang được trình phê duyệt: cảng hàng không Lai Châu được quy hoạch đạt cấp 3C, công suất thiết kế 0,5 triệu HK, lộ trình xây dựng đến năm 2030.

Đề xuất:

+ Đến năm 2030, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật  và tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng cảng hàng không Lai Châu tại thị trấn Tân Uyên, hoàn thành cấp 3C (dự trữ mở rộng cấp 4C) và vận hành có hiệu quả, kết nối tỉnh với các trọng điểm phát triển và cực tăng trưởng của cả nước.

+ Để kết nối với Sân bay, đồng thời nghiên cứu để mở tuyến đường kết nối trực tiếp  TP. Lai Châu đến Sân bay, thực hiện song song khi dự án đầu tư hạ tầng cảng hàng không được triển khai.

+ Nghiên cứu đầu tư hạ tầng một số vị trí phục vụ dịch vụ taxi bay tại khu du lịch quần thể Hoàng Liên Sơn tại huyện Tam Đường và huyện Tân Uyên.

- Cảng cạn, trung tâm logistics cấp quốc gia, cấp vùng

Chưa có quy hoạch cảng cạn (theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng cạn của BGTVT – do tiêu chí cảng cạn cần có 2 phương thức giao thông kết nối, trong số các tỉnh lân cận chỉ có cảng cạn Lào Cai).

Chưa có quy hoạch trung tâm logistics cấp vùng tại khu vực Lai Châu.

Đề xuất:

Do tỉnh không được quy hoạch nằm trên các luồng tuyến hàng hóa xuất khẩu lớn nên trong giai đoạn đến 2030, chỉ tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng giao thông, kho bãi để phục vụ hoạt động logistics của tỉnh và hỗ trợ tỉnh lân cận khi cần; giai đoạn đến 2050, căn cứ vào tình hình phát triển và điều kiện thực tế của tỉnh để đề xuất bố trí các cảng cạn, trung tâm logistics cấp vùng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với vị trí các khu công nghiệp và luồng tuyến vận tải quốc gia, quốc tế.

## 4. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới KCHT giao thông đường bộ tỉnh Lai Châu

4.1. Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới đường tỉnh, liên huyện, vành đai, trục chính đô thị

a) Nhóm các tuyến đường tỉnh hiện có:

Đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh hiện có cơ bản đạt cấp IV-V, tối thiểu đạt cấp VI, đối với một số tuyến quan trọng, kết nối trung tâm tỉnh với các huyện có kinh tế động lực nâng cấp đạt cấp IIImn; mở mới một số đường liên tỉnh, liên huyện tối thiểu đạt cấp VI, đạt cấp IV-V nếu địa hình thuận lợi. Cụ thể:

+ ĐT.127: cải tạo, nâng cấp đạt tối thiểu cấp IV miền núi, khắc phục một số đoạn quanh co (bao gồm cả định hướng xây dựng cầu cạn hoặc hầm ngắn);

+ ĐT.128: cải tạo, nâng cấp đạt cấp IV miền núi, kết nối huyện Nậm Nhùn với huyện Sìn Hồ và TP. Lai Châu;

+ ĐT.129: nâng cấp đạt cấp III-IV miền núi, kết nối TP. Lai Châu với huyện Sìn Hồ;

+ ĐT.129B: cải tạo, nâng cấp đạt cấp IV-VI miền núi, kết nối huyện Sìn Hồ với huyện Phong Thổ và cửa khẩu;

+ ĐT.130: nâng cấp V miền núi;

+ ĐT.132: cải tạo, nâng cấp IV miền núi đoạn Khổng Lào - Dào San, đoạn còn lại Dào San – Sì Lờ Lầu đạt cấp V miền núi;

+ ĐT.133: cải tạo, hoàn chỉnh cấp VI miền núi toàn tuyến;

+ ĐT.134: cải tạo, nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IV-V miền núi; nghiên cứu vị trí xây dựng cầu thay phà Pá Ngừa (xã Tà Mít);

+ ĐT.135: cải tạo, nâng cấp IV-V toàn tuyến;

+ ĐT.136: khoảng 16/24 km được nâng cấp III theo dự án đường nối Lai Châu với cao tốc; nâng cấp đoạn còn lại dài 8 km đạt cấp III-IV, 2-4 làn xe (đồng bộ với dự án đường nối cao tốc, kết nối Tam Đường về TP. Lai Châu), nối tiếp với tuyến đường Khun Há – Phúc Khoa – Mường Khoa.

b) Các tuyến đường tỉnh mới

Phát triển thêm một số đường liên tỉnh, đường tỉnh, liên huyện mới với mục tiêu tăng cường kết nối trực tiếp, rút ngắn cự ly đi lại giữa tỉnh với các tỉnh lân cận, giữa tỉnh với huyện và giữa các huyện với nhau. Đầu tư xây dựng và chuyển đổi một số tuyến đường huyện quan trọng thành 05 tuyến đường tỉnh kết nối liên tỉnh, 03 tuyến đường nội tỉnh.

- Đường Thèn Sin – Sin Suối Hồ - điểm giao đường hành lang Phong Thổ - Bát Xát (dự kiến ĐT.131):

Mục tiêu: tăng cường kết nối và phát triển du lịch.

Hướng tuyến: từ giao ĐT.130, xã Thèn Sin theo đường GTNT qua xã Sin Suối Hồ đến điểm giao đường Hành lang biên giới, dài 18 km.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: nâng cấp từ đường đã có và mở mới đạt cấp VI.

- Đường Nậm Sỏ - Tà Mít (dự kiến đặt tên ĐT.133B):

Mục tiêu: kéo dài từ điểm giao ĐT.133 tại xã Nậm Sỏ đến ĐT.134 (ĐT.107) tại xã Tà Mít để khép kín mạng lưới.

Hướng tuyến: Điểm đầu tại Nậm Sỏ, điểm cuối tại khu vực phà Tà Mít, chiều dài khoảng 32 km.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: nâng cấp từ đường đã có lên cấp V.

- Đường Tây sông Đà (liên tỉnh: Nậm Khao - Tà Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Táng Ngá - Nậm Chà - Huổỉ Lĩnh - Nậm Nhùn):

Mục tiêu: tăng cường kiên kết các xã thuộc khu vực phía Tây sông Đà thuộc 2 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, đồng thời tạo lập 1 tuyến có thể kết nối thuận lợi sang QL.4H thuộc 02 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên.

Hướng tuyến: từ điểm giao QL.4H - Km257+300, qua cầu Nậm Khao, các xã, bản Tà Tổng, Cao Chải, Nậm Ngà, Táng Ngá, Nậm Chà, Huổi Lĩnh, Mường Mô đến thị trấn Nậm Nhùn, dài khoảng 122 km.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: cải tạo, nâng cấp từ tuyến đã có khoảng 97 km, xây mới khoảng 25 km đạt cấp V-VI. Trên tuyến có 01 cầu lớn tại khu vực Huổi Lĩnh, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn.

- Đường nối Cao Chải - Mường Toong (Mường Nhé, Điện Biên) (liên tỉnh):

Mục tiêu: kết nối liên tỉnh để tạo thuận lợi giao thông ra QL.4H, thu hút du lịch cho các xã của huyện Mường Tè.

Hướng tuyến: theo các đoạn đường đã có từ bản Cao Chải đến ranh giới 2 tỉnh Lai Châu – Điện Biên, dài khoảng 22 km (9 km bên tỉnh Lai Châu, 13 km bên tỉnh Điện Biên), phía huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) còn khoảng 3 km nữa là thông tuyến.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: cải tạo, nâng cấp đạt cấp V-VI.

- Đường nối bản Nậm Chà - Nậm Pồ (Điện Biên) (liên tỉnh):

Mục tiêu: kết nối liên tỉnh để tạo thuận lợi giao thông ra QL.4H, thu hút du lịch cho các xã của huyện Mường Tè, Nậm Nhùn.

Hướng tuyến: từ bản Nậm Chà đến ranh giới tỉnh, theo hướng dòng suối, chiều dài tuyến dài khoảng 11 km.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: Mở mới khoảng 5 km bên huyện Nậm Nhùn, 6 km bên huyện Mường Nhé, quy mô cấp V-VI.

- Đường nối Huổi Mắn - Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên) (liên tỉnh):

Mục tiêu: kết nối liên tỉnh để tạo thuận lợi giao thông ra QL.4H, thu hút du lịch cho các xã của huyện Nậm Nhùn.

Hướng tuyến: nâng cấp theo hướng đường đã có, dài khoảng 3,7 km bên tỉnh Lai Châu, bên phía tỉnh Điện Biên đã có đường dài khoảng 25 km từ ranh giới tới QL.4H.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: nâng cấp đạt cấp V-VI.

- Đường Pa Tần - Huổi Luông (Tuyến QL.12 – Pa Tần – Huổi Luông – Ma Lù Thàng):

Mục tiêu: kết nối từ QL.12 đến khu vực cửa khẩu thuộc huyện Phong Thổ.

Hướng tuyến: theo đường GTNT đã có, điểm đầu giao với QL12 tại Km34+300 xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ đi qua trung tâm Huổi Luông, huyện Phong Thổ và đấu nối với QL12 tại Km1+550; dài khoảng 25 km.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030.

Quy mô quy hoạch: nâng cấp V.

- Đường Khổng Lào - khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng

Mục tiêu: phá thế độc đạo của đoạn QL.4D và QL.12 từ thành phố Lai Châu đi KKT cửa khẩu Ma Lù Thàng, đáp ứng nhu cầu phát triển của KKT cửa khẩu quốc tế, phù hợp với quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

Hướng tuyến: từ điểm giao ĐT.130 (khoảng Km22), đi bám theo hướng tuyến QL.100, qua địa bàn xã Khổng Lào cắt qua QL.12 (khoảng Km11) đến bãi đỗ xe cửa khẩu Ma Lù Thàng; dài khoảng 33 km; có 03 cầu vượt sông Nậm Na.

Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Ưu tiên đầu tư dự án tuyến nối ĐT.130 - KKT cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng trước 2025.

Quy mô quy hoạch: xây dựng mới và nâng cấp từ đường đã có đạt cấp IV.

- Nâng cấp đường Khun Há - Phúc Khoa - Mường Khoa chuyển thành đường tỉnh ĐT.136 kéo dài (do đoạn San Thàng – Đông Pao chuyển đổi thành đường nối cao tốc).

Ngoài ra, việc quy hoạch cầu vượt sông Đà tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn sẽ hình thành lên tuyến đường giao thông nối Nậm Nhùn - Mường Lay từ ĐT.127 (tỉnh Lai Châu) đến tỉnh lộ 142 (tỉnh Điện Biên).

Đường hành lang biên giới Phong Thổ - Bát Xát: thực hiện đầu tư nối thông tuyến, đảm bảo quốc phòng – an ninh, kết hợp phát triển du lịch. Hướng tuyến: Điểm đầu tại Nậm Xe, giao ĐT.130, điểm cuối tại ranh giới 2 tỉnh, xã Sin Suối Hồ, chiều dài khoảng 46 km. Quy mô quy hoạch và lộ trình đầu tư: theo yêu cầu quốc phòng – an ninh.

c) Đưa ra khỏi quy hoạch đối với ĐT.131 và ĐT.137 (theo quy hoạch trước).

Hình 5: Sơ đồ mạng lưới quốc lộ, đường tỉnh đến năm 2030

d) Đường tuần tra, đường ra biên giới

Xây dựng, cải tạo, mở mới để hình thành mạng lưới kép kín trên địa bàn tỉnh, dài khoảng 370 km thuộc địa bàn huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ từ Mốc 16(3) đến Mốc 85(2). Mục tiêu phục vụ Quốc phòng An ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, giao thương hàng hoá, gắn với ổn định dân cư biên giới. Trong đó, cứng hóa mặt đường, kiên cố hoá công trình thoát nước khoảng 130 km; mở mới 1 số tuyến, đoạn tuyến dài khoảng 230 km thực hiện theo quy hoạch của Bộ Quốc phòng.

e) Các cầu lớn, hầm đường bộ

Xây dựng mới cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, thay thế các cầu trên sông Đà gồm 04 cầu: cầu trên đường Nậm Lằn - mốc 17, cầu trên đoạn tuyến Nậm Chà – Huổi Lĩnh vượt nhánh sông Đà, cầu xã Nậm Hăn, cầu xã Lê Lợi (dự kiến vị trí tại Bản Chang, phù hợp với quy hoạch và tiến độ đầu tư đường ven sông Đà của tỉnh Điện Biên); trên sông Nậm Na gồm 02 cầu: Nậm Pì, Pá Bon; 02 cầu mới khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng (1 cầu đa năng nối sang Trung Quốc, 1 cầu tại khu mở rộng của KKT cửa khẩu); một số cầu vượt sông, suối khác để tăng cường kết nối tại các huyện.

Nghiên cứu vị trí xây dựng cầu thay phà Pá Ngừa (Tà Mít) trên ĐT.134.

Đầu tư xây dựng tuyến hầm đường bộ để kết nối huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đến thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai.

f) Các tuyến vành đai, trục chính đô thị

Phát triển thêm 1 tuyến trục dọc đô thị phía Bắc thành phố Lai Châu và một số tuyến ngang.

Mở rộng đường đoạn qua đô thị, chỉnh trang hè đường đô thị phù hợp với quy hoạch không gian đô thị.

Phát triển mạng lưới đường bộ đô thị đảm bảo đạt tỷ lệ quỹ đất hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt bình quân từ 16-26% so với quỹ đất xây dựng đô thị.

4.2. Định hướng phát triển giao thông nông thôn

Định hướng phát triển đường huyện, đường xã, đường thôn bản, đường phục vụ sản xuất như sau:

+ Nâng cấp mặt đường các tuyến hiện có; mở mới tăng chiều dài 3%-5% mỗi năm; mở rộng, nâng cấp kỹ thuật các tuyến liên xã, liên thôn bản.

+ Quy mô kỹ thuật đường huyện, liên xã cơ bản đạt cấp V-VI; đường xã đạt cấp VI hoặc loại A GTNT (tăng giảm 1 cấp tuỳ điều kiện thuận lợi hay khó khăn về địa hình); các đường khác đạt loại A, B, C GTNT.

+ Phấn đấu đến năm 2030, cứng hoá mặt đường 100% chiều dài đường huyện, trên 80% chiều dài đường xã, thay thế 100% cầu yếu trên đường huyện.

+ Phát triển đường thôn bản, đường sản xuất, hệ thống các tuyến đường vành đai ven các lòng hồ thủy điện lớn của tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát … theo nhu cầu và nguồn lực.

Chi tiết nội dung phát triển các tuyến đường giao thông nông thôn thể hiện trong các báo cáo Phương án phát triển huyện.

4.3. Chỉ tiêu mật độ đường của tỉnh sau quy hoạch

Tổng chiều dài cao tốc, quốc lộ: đến năm 2030, nếu thực hiện được các đề xuất nâng lên quốc lộ trên địa bàn tỉnh, tổng chiều dài đường quốc lộ đạt khoảng 571 km (tăng thêm 56 km so với hiện tại).

Tổng chiều dài đường tỉnh, liên huyện đến năm 2030: đạt khoảng 813,55 km (tăng khoảng 273 km).

Mật độ đường quốc lộ và đường tỉnh của tỉnh sẽ đạt 15,3 km/100 km2 (trong đó quốc lộ là 6,3 km, đường tỉnh là 9 km).

4.4. Phương án bố trí các bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ

Bến xe: xây dựng bến xe tối thiểu cấp IV tại các huyện Phong Thổ, Tân Uyên (chưa có bến xe); đầu tư xây dựng bến xe buýt tại thành phố Lai Châu.

Bãi đỗ: xây dựng bãi đỗ xe tải tại khu vực thị trấn Phong Thổ, khu vực Đông Nam thành phố Lai Châu, kiêm chức năng dự phòng cho bãi đỗ cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Trạm dừng nghỉ: Bố trí một số điểm dừng nghỉ trên các quốc lộ, đường tỉnh, như trạm dừng nghỉ tại ngã ba Bình Lư (đoạn Km63-Km67, QL.4D); tại khu vực hồ Noong Thăng (đoạn Km356-Km357, QL.32); tại khu vực xã Bản Bo (đoạn Km397-Km399, QL.32); khu vực ngã ba giao giữa QL.32 và QL.279; tại khu vực trung tâm huyện Phong Thổ (đoạn Km21-Km25, QL.12); một số điểm dừng nghỉ kết hợp ngắm cảnh trên các đoạn đường đèo Hoàng Liên, đèo Khau Co, đèo Giang Ma, đèo Lản Nhì Thàng, cầu Hang Tôm, đường Phong Thổ - Bát Xát ...

4.5. Điểm đấu nối vào quốc lộ

Cải tạo, hoàn thiện các nút giao, lối ra, vào quốc lộ đảm bảo an toàn theo các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ. Số lượng điểm đấu nối dự kiến trên QL.32 là 102 điểm, trên QL.279 là 117 điểm, trên QL.12 là 65 điểm, trên QL.4D là 84 điểm, trên QL.100 là 16 điểm, trên QL.279D là 17 điểm, trên QL.4H là 66 điểm. Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế.

Danh mục điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh như phụ lục.

Bảng 6: Hệ thống đường tỉnh đến năm 2030 và 2050

| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Hiện trạng 2020 |  | Quy hoạch đến 2030 |  |  | Định hướng đến 2050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài (km) | Cấp kỹ thuật (cấp miền núi) | Chiều dài (km) | Tăng so với hiện trạng (km) | Cấp kỹ thuật (cấp miền núi) | Chiều dài (km) | Tăng so với hiện trạng (km) | Cấp kỹ thuật (cấp miền núi) |
| I | Đường tỉnh hiện tại (10 tuyến) |  |  | 540,65 |  | 544,65 | 4 |  | 544,65 | 4 |  |
| 1 | Đường tỉnh 127 | Ngã 3 Lai Hà (giao QL12) | TT.H. Mường Tè | 108,7 | Cấp IV-VI | 108,7 | 0 | Cấp IV | 108,7 | 0 | Cấp III-IV |
| 2 | Đường tỉnh 128 | Ngã 3 Chăn Nưa | TT.H. Sìn Hồ | 37 | Cấp VI | 37 | 0 | Cấp IV | 37 | 0 | Cấp III-IV |
| 3 | Đường tỉnh 129 | TP. Lai Châu | TT.H. Sìn Hồ | 57 | Cấp V-VI | 57 | 0 | Cấp III-IV | 57 | 0 | Cấp III-IV |
| 4 | Đường tỉnh 129B | bản Nậm Pậy (Phong Thổ) - Km24+100 (QL12) | Km0 tại ngã 3 Tà Ghênh, H.Sìn Hồ | 10 | Cấp VI | 10 | 0 | Cấp IV- VI | 10 | 0 | Cấp III-IV |
| 5 | Đường tỉnh 130 (kéo dài theo QL.100) | San Thàng (TP. Lai Châu) | Mường So/Nậm Cáy (Phong Thổ) | 28,76 | Cấp VI | 48,76 | 0 | Cấp V | 48,76 | 0 | Cấp III-IV |
| 6 | Đường tỉnh 132 | TT. Xã Khổng Lào | TT xã Sì Lờ Sầu | 69,5 | Cấp V-VI | 69,5 | 0 | Cấp IV-V | 69,5 | 0 | Cấp III-IV |
| 7 | Đường tỉnh 133 | ĐT 129, Seo Lèng, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ | QL32 thị trấn Thân Thuộc | 123,71 | Cấp VI | 123,71 | 0 | Cấp VI | 123,71 | 0 | Cấp III-IV |
| 8 | Đường tỉnh 134 (và cầu) | Khau Giềng (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên giao QL32 tại Km370+500) | xã Pha Mu, H.Tân Uyên (ranh giới H. Quỳnh Nhai, Sơn La) | 54,42 | Cấp V | 54,42 | 0 | Cấp IV-V | 54,42 | 0 | Cấp III-IV |
| 9 | Đường tỉnh 135 | TP. Lai Châu | TT xã Nậm Tăm | 27,56 | Cấp V | 27,56 | 0 | Cấp IV-V | 27,56 | 0 | Cấp III-IV |
| 10 | Đường tỉnh 136 (16 km trùng dự án tuyến nối cao tốc; 8 km nối với Đ. Khun Há – Mường Khoa) | Km0 - Xã San Thàng, TP. Lai Châu | trung tâm huyện Tam Đường | 24 | Cấp IV-V | 8 | -16 | Cấp III-IV | 8 | -16 | Cấp II-III |
| II | Đường tỉnh được nâng lên từ đường huyện |  |  |  |  | 268,9 | 268,9 |  | 414,9 | 414,9 |  |
| 1 | Đường Thèn Sin - Sin Suối Hồ - giao Đường HLBG (dự kiến ĐT.131) | giao ĐT.130, xã Thèn Sin, H. Phong Thổ | điểm giao đường Hành lang biên giới |  | GTNT | 18 | 18 | Cấp VI | 18 | 18 | Cấp III-IV |
| 2 | Đường Khun Há – Phúc Khoa – Mường Khoa (ĐT.136) | Đường nối Cao tốc | QL.32 |  |  | 19 | 19 | Cấp IV | 19 | 19 | Cấp II-III |
| 3 | Đường Pa Tần - Huổi Luông (dự kiến ĐT.129C) | Km34+300 QL.12, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ | Km1+55, QL12, Phong Thổ |  | GTNT | 25 | 25 | Cấp V | 25 | 25 | Cấp III-IV |
| 4 | Đường Khổng Lào - khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng | giao ĐT.130 (khoảng Km22), H. Phong Thổ | bãi đỗ xe cửa khẩu Ma Lù Thàng, H. Phong Thổ |  |  | 33 | 33 | Cấp IV | 33 | 33 | Cao tốc 4 làn xe |
| III | Đường tỉnh mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Nậm Sỏ - Tà Mít (ĐT.133B) | Giao ĐT.133, Nậm Sỏ | Phà Tà Mít |  | GTNT + chưa thông | 32,2 | 32,2 | Cấp V | 32,2 | 32,2 | Cấp III-IV |
| 2 | Đường Tây sông Đà (Nậm Khao - Tà Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Táng Ngá - Nậm Cha - Huổỉ Linh - Nậm Nhùn) (dự kiến ĐT.126) | Nậm Khao | thị trấn Nậm Nhùn |  | GTNT + chưa thông | 122 | 122 | Cấp V-VI | 122 | 122 | Cấp III-IV |
| 3 | Đường nối Cao Chải - Mường Toong (Mường Nhé, Điện Biên) (dự kiến ĐT.126B) | Cao Chải | ranh giới tỉnh Điện Biên |  | GTNT + chưa thông | 9 | 9 | Cấp V-VI | 9 | 9 | Cấp III-IV |
| 4 | Đường nối Nậm Chà - Nậm Pồ (Điện Biên) (dự kiến ĐT.126C) | Nậm Cha | ranh giới tỉnh Điện Biên |  | GTNT + chưa thông | 7 | 7 | Cấp V-VI | 7 | 7 | Cấp III-IV |
| 5 | Đường nối Huổi Mắn - Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên) (dự kiến ĐT.126D) | Huổi Mắn | ranh giới tỉnh Điện Biên |  | GTNT + chưa thông | 3,7 | 3,7 | Cấp V-VI | 3,7 | 3,7 | Cấp III-IV |
| 6 | Đường Noong Hẻo – Nậm Hăn nối Tủa Chùa, Quỳnh Nhai (dự kiến ĐT.137) | Giao ĐT.133 | Xã Nậm Hăn |  | GTNT |  | 0 |  | 38 | 38 | Cấp V-VI |
| 7 | Đường Nậm Nhùn - cầu Pá Bon | Nậm Nhùn | giao QL 12 |  | GTNT + chưa thông |  | 0 |  | 56 | 56 | Cấp V-VI |
| 8 | Đường nối Mường Tè - Nậm Nhùn (dự kiến ĐT.131) | Thị trấn Mường Tè | giao đường Nậm Nhùn - Pá Bon |  | GTNT |  | 0 |  | 52 | 52 | Cấp V-VI |
|  | Tổng chiều dài: |  |  | 540,65 |  | 813,55 | 272,9 |  | 959,55 | 418,9 |  |

## 5. Phương án quy hoạch phát triển KCHT giao thông đường thuỷ nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

a) Tuyến đường thủy nội địa địa phương

Không quy hoạch tuyến đường thuỷ địa phương dọc sông do địa hình khó khăn, dòng chảy không ổn định. Nếu xuất hiện khu vực có hồ thuỷ điện lớn trong tương lai sẽ đề xuất với Bộ GTVT xem xét công bố tuyến đường thuỷ nội địa trung ương. Tiếp tục duy trì quy hoạch một số tuyến đường thuỷ nội địa địa phương gắn với vùng hồ thuỷ điện:

+ Vùng hồ thủy điện Sơn La gồm 02 tuyến: tuyến Mường Lay – Chăn Nưa dài 15 km; tuyến Nậm Mạ - Nậm Tăm dài 17 km.

+ Vùng hồ thủy điện Lai Châu gồm 01 tuyến: Thủy điện Lai Châu - cảng Pắc Ma dài 85 km (luồng tuyến này đã được Bộ GTVT công bố là tuyến ĐTNĐ quốc gia).

+ Vùng hồ thủy điện Bản Chát gồm 01 tuyến: Từ đập thủy điện Bản Chát đi qua các xã Mường Kim, Mường Cang, Pha Mu, Mường Mít, Tà Mít (huyện Than Uyên) đến bến Nậm Cần (xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên) dài khoảng 92 km.

+ Vùng hồ thủy điện Huổi Quảng gồm 01 tuyến: Tuyến vận tải từ đập thủy điện Huội Quảng đi qua các xã Khoen On, Ta Gia và Mường Kim thuộc huyện Than Uyên (dọc theo Sông Nậm Mu) đến đập thủy điện Bản Chát dài khoảng 30 km.

Về luồng: Khi xuất hiện lưu lượng tàu thuyền, cần đầu tư khảo sát và có giải pháp để đảm bảo an toàn gồm thanh thải chướng ngại vật, cắm phao hoặc biển báo hiệu dẫn luồng hoặc đánh dấu cảnh báo; khắc phục tình trạng sử dụng đăng đáy, giăng lưới đánh bắt cá của nhân dân sống ven hồ ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện.

b) Cảng, bến thuỷ nội địa địa phương

Tiếp tục kế thừa nội dung quy hoạch thời kỳ trước, quy hoạch theo hướng mở đối với cảng bến thuỷ để sẵn sàng khuyến khích đầu tư khi nhu cầu tăng lên.

+ Vùng hồ thủy điện Sơn La (sông Đà): Quy hoạch 08 bến, trong đó có 01 bến khách và hàng kết hợp; 07 bến thủy nội địa phục vụ dân sinh.

+ Vùng hồ thủy điện Lai Châu (sông Đà): Quy hoạch 07 bến, trong đó có 05 bến khách và hàng kết hợp và 02 bến thủy nội địa phục vụ dân sinh.

+ Vùng hồ thủy điện Bản Chát (sông Nậm Mu): Quy hoạch 06 bến, trong đó có 05 bến thủy nội địa phục vụ dân sinh; 01 bến phà kết hợp bến hàng hóa, hành khách.

+ Vùng hồ thủy điện Huội Quảng (sông Nậm Mu): Quy hoạch 07 bến thủy nội địa phục vụ dân sinh.

Bảng 7: Định hướng quy hoạch bến thủy nội địa

tỉnh Lai Châu đến năm 2030

| TT | Tên bến | Địa điểm | Loại bến |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vùng hồ thủy điện Sơn La (sông Đà) |  |  |
| 1 | Bến Lê Lợi | Xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 2 | Bến Chăn Nưa | Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 3 | Bến Nậm Mạ | Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ | Bến hàng + khách |
| 4 | Bến Căn Co | La Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 5 | Bến Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 6 | Bến Nậm Tăm | Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh + phục vụ nhà máy cao su |
| 7 | Bến Nậm Cha | Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 8 | Bến Tủa Sín Chải | Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| II | Vùng hồ thủy điện Lai Châu (sông Đà) |  |  |
| 9 | Bến Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách |
| 10 | Bến Mường Mô | Xã Mường Mô, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách |
| 11 | Bến thị trấn huyện Mường Tè | Thị trấn huyện Mường Tè | Bến hàng + khách |
| 12 | Bến Kan Hồ | Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 13 | Bến Nậm Khao | Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách |
| 14 | Bến Mường Tè xã | Xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 15 | Bến Pắc Ma | Huyện Mường Tè | Bến hàng + khách |
| III | Vùng hồ thủy điện Bản Chát (sông Nậm Mu) |  |  |
| 16 | Bến Pù Quải | Xã Mường Cang, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh + sửa chữa tàu thuyền |
| 17 | Bến Huổi Bắc | Xã Pha Mu, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 18 | Bến Bản Khoang | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 19 | Bến Bản Hàng | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 20 | Bến phà Tà Mít | Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên | Bến hàng + khách + bến phà |
| 21 | Bến Nậm Cần | Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| IV | Vùng hồ thủy điện Huội Quảng (sông Nậm Mu) |  |  |
| 22 | Bến Bản On | Xã Khoen On, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 23 | Bến Bản Đốc | Xã Khoen On, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 24 | Bến Bản Hỷ | Xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 25 | Bến Bản Noong Quài | Xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 26 | Bến Bản Củng | Xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 27 | Bến Thẩm Phé | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |
| 28 | Bến Bản Chát | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh |

Hình 6: Sơ đồ mạng lưới giao thông đường thuỷ nội địa đến năm 2030

## 6. Phương án kết nối đường tỉnh với các kết cấu hạ tầng cấp quốc gia, vùng

a) Kết nối đường tỉnh với mạng lưới đường bộ quốc gia, vùng

+ Kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trung tâm vùng TDMNPB và thủ đô Hà Nội: thông qua dự án tuyến nối Lai Châu với cao tốc đang triển khai.

+ Kết nối với các cửa khẩu quốc tế tại Lào Cai, Hà Giang: thông qua các đề xuất cải tạo, nâng cấp tuyến QL.4D, QL.4H, xây dựng hầm đường bộ trên QL.4D, QL.279.

+ Kết nối với quốc lộ 4H và tỉnh Điện Biên: thông qua 03 nhánh nối từ đường tỉnh Tây sông Đà (đường mở mới).

b) Kết nối đường tỉnh đến các cảng hàng không trong vùng

+ Kết nối với cảng hàng không Lai Châu (tại thị trấn Tân Uyên): trước mắt, kết nối trực tiếp với dự án tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai; khi triển khai thiết kế, xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà – Lai Châu hoặc Tam Nông – Lai Châu sẽ bố trí lối ra cao tốc tại khu vực sân bay Lai Châu.

+ Kết nối với cảng hàng không Sa Pa (dự phòng trường hợp sự cố hàng không): thông qua tuyến nối Lai Châu với cao tốc đang triển khai.

+ Kết nối với cảng hàng không Điện Biên Phủ: thông qua quốc lộ 12.

c) Kết nối đường tỉnh với cảng thuỷ nội địa

Khu vực các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam không có cảng thuỷ nội địa lớn (cảng trung ương) được quy hoạch.

d) Kết nối đường tỉnh đến các cửa khẩu quốc tế, quốc gia

+ Đề xuất cải tạo, nâng cấp các tuyến QL.4D, QL.4H, xây dựng hầm đường bộ trên QL.4D, QL.279 sẽ tăng cường kết nối đến 02 cửa khẩu quốc tế tại Lào Cai, Hà Giang.

+ Đường Pa Tần – Huổi Luông – Ma Lù Thàng cần được đầu tư nâng cấp để  tăng cường kết nối đến cửa khẩu Ma Lù Thàng.

+ Đường Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng đã được đề xuất đưa lên thành nhánh quốc lộ 4H3.

e) Kết nối đường tỉnh đến các điểm, khu du lịch quốc gia

+ Hiện chỉ có 01 khu du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đạt cấp quốc gia, đang nằm trên tuyến đường chính là QL.4D kết nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai và với cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

+ Đối với Khu du lịch sinh thái cao nguyên Sìn Hồ dự kiến thành khu du lịch quốc gia: đã có đề xuất nâng cấp ĐT.128, ĐT.129 và ĐT.133.

+ Đối với Khu du lịch tại Pu Sam Cáp (huyện Sìn Hồ) dự kiến quy hoạch thành điểm du lịch trọng điểm cấp vùng: kết nối đường huyện hoặc đường du lịch với ĐT.133 tại Noong Hẻo.

+ Đối với Khu du lịch tại thác Tác Tình (huyện Tam Đường) dự kiến quy hoạch thành điểm du lịch trọng điểm cấp vùng: kết nối đường huyện hoặc đường du lịch với QL.4D.

+ Đối với làng văn hoá du lịch Sin Suối Hồ, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, Sơn Bạc Mây (huyện Phong Thổ): đã có đề xuất cải tạo, nâng cấp đường hành lang biên giới Phong Thổ - Bát Xát.

+ Đối với vùng du lịch phía Tây gồm một số điểm như di tích bia vua Lê Thái Tổ (huyện Nậm Nhùn), hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La (đoạn giáp thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), rừng nguyên sinh Tà Tổng (huyện Mường Tè): đã có đề xuất nâng cấp ĐT.127, đồng thời mở mới tuyến Tây sông Đà và các nhánh nối sang tỉnh Điện Biên, Sơn La; một số nhánh khác nối trực tiếp trung tâm huyện Mường Tè, Nậm Nhùn với QL.12.

## 7. Kết quả quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030

- Mạng lưới đường bộ

a1) Đường bộ đối ngoại:

+ Hoàn thiện đầu tư đoạn tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai và tiếp tục kết nối đến cửa khẩu Ma Lù Thàng với quy mô đường cấp IIImn, 2 làn xe.

+ Nâng cấp hoàn thiện các tuyến quốc lộ chính gồm QL.4D, QL.12, QL.32 (đoạn không trùng với đường nối cao tốc tốc Nội Bài – Lào Cai sang TP. Lai Châu – cửa khẩu Ma Lù Thàng), QL.279, QL.4H đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III-IVmn, 2-4 làn xe; tuyến quốc lộ QL.279D đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IVmn, 2 làn xe.

+ Chuyển đổi quốc lộ 100 (Nậm Cáy - Phong Thổ, dài 20 km) thành đường tỉnh, cùng với ĐT.130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So; dài 28,8 km), hình thành hướng tuyến đường tỉnh San Thàng - Nậm Cáy kết nối từ TP. Lai Châu đi cửa khẩu Ma Lù Thàng, song hành với đoạn QL.4D và QL.12. Quy mô quy hoạch giữ cấp IVmn, 2 làn xe. Trên cơ sở hướng tuyến ĐT.130 và QL.100, nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến hiện có hoặc xây dựng mới tuyến song hành để kết nối TP. Lai Châu - cửa khẩu Ma Lù Thàng, phù hợp với quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

+ Chuyển đổi và kéo dài Quốc lộ 4H (đoạn Pắc Ma - cửa khẩu U Ma Tu Khoòng, số hiệu 4H3), quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe.

+ Cầu, hầm: đầu tư cầu đa năng tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng để kết nối với Trung Quốc. Tháo gỡ một số điểm nghẽn hạ tầng đường bộ qua các các đoạn tuyến đèo dốc như xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (QL.4D), hầm đường bộ qua đèo Khau Co (QL.279), xây dựng một số đoạn tuyến tránh quốc lộ qua thị trấn, khu đông dân cư.

a2) Đường tỉnh kết nối tỉnh lân cận và ra cửa khẩu:

Đầu tư xây dựng và chuyển đổi một số tuyến đường huyện quan trọng thành đường tỉnh kết nối liên tỉnh (05 tuyến giai đoạn 2021-2030):

+ Đường nhánh nối Cao Chải - Mường Toong (Mường Nhé, Điện Biên): Hướng tuyến: theo các đoạn đường đã có từ bản Cao Chải đến ranh giới 2 tỉnh Lai Châu – Điện Biên, dài khoảng 22 km (9 km bên tỉnh Lai Châu, 13 km bên tỉnh Điện Biên), phía huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) còn khoảng 3 km nữa là thông tuyến. Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Quy mô quy hoạch: cải tạo, nâng cấp đạt cấp V-VI.

+ Đường nối bản Nậm Chà - Nậm Pồ (Điện Biên): Hướng tuyến: từ bản Nậm Chà đến ranh giới tỉnh, theo hướng dòng suối, chiều dài tuyến dài khoảng 11 km. Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Quy mô quy hoạch: Mở mới khoảng 5 km bên huyện Nậm Nhùn, 6 km bên huyện Mường Nhé, quy mô cấp V-VI.

+ Đường nối Huổi Mắn - Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên): Hướng tuyến: nâng cấp theo hướng đường đã có, dài khoảng 3,7 km bên tỉnh Lai Châu, bên phía tỉnh Điện Biên đã có đường dài khoảng 25 km từ ranh giới tới QL.4H. Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Quy mô quy hoạch: nâng cấp đạt cấp V-VI.

+ Đường Pa Tần - Huổi Luông (Tuyến QL.12 – Pa Tần – Huổi Luông – Ma Lù Thàng): Hướng tuyến: theo đường GTNT đã có, điểm đầu giao với QL12 tại Km34+300 xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ đi qua trung tâm Huổi Luông, huyện Phong Thổ và đấu nối với QL12 tại Km1+550; dài khoảng 25 km. Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Quy mô quy hoạch: nâng cấp V.

+ Đường Khổng Lào - khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng: Hướng tuyến: từ điểm giao ĐT.130 (khoảng Km22), đi bám theo hướng tuyến QL.100, qua địa bàn xã Khổng Lào cắt qua QL.12 (khoảng Km11) đến bãi đỗ xe cửa khẩu Ma Lù Thàng; dài khoảng 33 km; có 03 cầu vượt sông Nậm Na. Giai đoạn quy hoạch: 2021-2030. Quy mô quy hoạch: xây dựng mới và nâng cấp từ đường đã có đạt cấp IV.

Đường hành lang biên giới Phong Thổ - Bát Xát: thực hiện đầu tư nối thông tuyến, từ Nậm Xe, giao ĐT.130 đến điểm cuối tại xã Sin Suối Hồ, ranh giới 2 tỉnh, chiều dài khoảng 46 km; Quy mô quy hoạch và lộ trình đầu tư: theo yêu cầu quốc phòng – an ninh, tối thiểu cấp VImn.

a3) Hệ thống đường nội tỉnh:

- Nâng cấp III miền núi đường tỉnh ĐT.129; cải tạo, nâng cấp IV một số tuyến đường tỉnh kết nối đến trung tâm huyện, kết nối từ 03 trung tâm cấp huyện gồm: ĐT.127, ĐT.128, ĐT.134, ĐT.135, ĐT.129B; cải tạo, nâng cấp, duy trì cấp V-VI các đường tỉnh còn lại tuỳ điều kiện địa hình; kéo dài đoạn còn lại của ĐT.136 nối với tuyến đường Khun Há – Phúc Khoa – Mường Khoa:

+ ĐT.127: cải tạo, nâng cấp đạt tối thiểu cấp IV miền núi, khắc phục một số đoạn quanh co (bao gồm cả định hướng xây dựng cầu cạn hoặc hầm ngắn);

+ ĐT.128: cải tạo, nâng cấp đạt cấp IV miền núi, kết nối huyện Nậm Nhùn với huyện Sìn Hồ và TP. Lai Châu;

+ ĐT.129: nâng cấp đạt cấp III miền núi, kết nối TP. Lai Châu với huyện Sìn Hồ;

+ ĐT.129B: cải tạo, nâng cấp đạt cấp IV-VI miền núi, kết nối huyện Sìn Hồ với huyện Phong Thổ và cửa khẩu;

+ ĐT.130: nâng cấp V miền núi;

+ ĐT.132: cải tạo, nâng cấp IV miền núi đoạn Khổng Lào - Dào San, đoạn còn lại Dào San – Sì Lờ Lầu đạt cấp V miền núi;

+ ĐT.133: cải tạo, hoàn chỉnh cấp VI miền núi toàn tuyến;

+ ĐT.134: cải tạo, nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IV miền núi; nghiên cứu vị trí xây dựng cầu thay phà Pá Ngừa (xã Tà Mít);

+ ĐT.135: cải tạo, nâng cấp IV toàn tuyến;

+ ĐT.136: khoảng 16/24 km được nâng cấp III theo dự án đường nối Lai Châu với cao tốc; nâng cấp đoạn còn lại dài 8 km đạt cấp III, 2-4 làn xe (đồng bộ với dự án đường nối cao tốc, kết nối Tam Đường về TP. Lai Châu), nối với tuyến đường Khun Há – Phúc Khoa – Mường Khoa.

- Đầu tư xây dựng và chuyển đổi một số tuyến đường huyện quan trọng thành 03 tuyến đường tỉnh (kết nối nội tỉnh):

+ Đường Thèn Sin – Sin Suối Hồ - điểm giao đường hành lang Phong Thổ - Bát Xát (dự kiến  ĐT.131): Hướng tuyến: từ giao ĐT.130, xã Thèn Sin theo đường GTNT qua xã Sin Suối Hồ đến điểm giao đường Hành lang biên giới, dài 18 km. Quy mô quy hoạch: nâng cấp từ đường đã có và mở mới đạt cấp VI.

+ Đường Nậm Sỏ - Tà Mít (dự kiến đặt tên ĐT.133B): Hướng tuyến: Điểm đầu tại Nậm Sỏ, điểm cuối tại khu vực phà Tà Mít, chiều dài khoảng 32 km. Quy mô quy hoạch: nâng cấp từ đường đã có lên cấp V.

+ Đường Tây sông Đà (Nậm Khao - Tà Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Táng Ngá - Nậm Chà - Huổỉ Lĩnh - Nậm Nhùn): Hướng tuyến: từ điểm giao QL.4H - Km257+300 qua cầu Nậm Khao, các xã, bản Tà Tổng, Cao Chải, Nậm Ngà, Táng Ngá, Nậm Chà, Huổi Lĩnh, Mường Mô đến thị trấn Nậm Nhùn, dài khoảng 122 km. Quy mô quy hoạch: cải tạo, nâng cấp từ tuyến đã có khoảng 97 km, xây mới khoảng 25 km đạt cấp V-VI. Trên tuyến có 01 cầu lớn tại khu vực Huổi Lĩnh, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn.

- Hệ thống đường tuần tra, đường ra biên giới từ khu vực Mốc 16 (3) đến khu vực Mốc 85 (2): Xây dựng cải tạo, mở mới hoàn thành toàn tuyến dài khoảng 370 km (Trong đó: Cải tạo, nâng cấp: 130km, mở mới: 240km).

Phát triển thêm một số đường liên huyện mới với mục tiêu tăng cường kết nối trực tiếp, rút ngắn cự ly đi lại giữa tỉnh với huyện và giữa các huyện với nhau.

a4) Định hướng phát triển đường đô thị, giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, đường thôn bản, đường sản xuất):

- Đường trục đô thị: Phát triển thêm 01 đường trục đô thị dọc theo hướng QL.4D về phía Bắc có chức năng vành đai thành phố Lai Châu và một số tuyến ngang thành phố Lai Châu. Phát triển mạng lưới đường bộ đô thị tại thành phố và các thị trấn đảm bảo đạt tỷ lệ quỹ đất hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt bình quân từ 16-26% so với quỹ đất xây dựng đô thị. Đường trục đô thị trùng với quốc lộ, cao tốc được quy hoạch thêm đường bên hoặc đường gom song hành để phục vụ giao thông nội đô thị.

- Đường giao thông nông thôn:

+ Nâng cấp mặt đường các tuyến hiện có; mở mới tăng chiều dài 3%-5% mỗi năm; mở rộng, nâng cấp kỹ thuật các tuyến liên xã, liên thôn bản, ưu tiên đường liên xã Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè.

+ Quy mô kỹ thuật đường huyện, liên xã cơ bản đạt cấp V-VI; đường xã đạt cấp VI hoặc loại A GTNT (tăng giảm 1 cấp tuỳ điều kiện thuận lợi hay khó khăn về địa hình); các đường khác đạt loại A, B, C GTNT.

+ Phấn đấu đến năm 2030, cứng hoá mặt đường 100% chiều dài đường huyện, trên 80% chiều dài đường xã, thay thế 100% cầu yếu trên đường huyện.

+ Phát triển đường thôn bản, đường sản xuất, hệ thống các tuyến đường vành đai ven các lòng hồ thủy điện lớn của tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát … theo nhu cầu và nguồn lực.

- Đường thuỷ nội địa

- Duy trì 02 tuyến đường thủy nội địa trung ương trên sông Đà gồm: tuyến thủy điện Sơn La – thủy điện Lai Châu, trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 90 km và tuyến thủy điện Lai Châu – Pắc Ma dài 91 km.

- Cảng thủy nội địa theo quy hoạch quốc gia: 02 cảng hàng hóa trên vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu (thuộc cụm cảng Lai Châu, sông Đà) tiếp nhận tàu tới 400 tấn, công suất khoảng 500-700 nghìn Tấn/năm; 01 cụm cảng hành khách trên vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu (sông Đà) tiếp nhận được tàu tới 100 ghế, công suất khoảng 300 nghìn lượt Khách/năm; cảng hàng hóa khác trên sông Đà với tổng công suất khoảng 400 nghìn Tấn/năm.

- Đầu tư xây dựng một số bến, cảng trên các vùng lòng hồ Lai Châu, Sơn La, Bản Chát, Huổi Quảng để phục vụ nhu cầu vận tải và nhu cầu dân sinh.

- Công bố các tuyến luồng lạch do địa phương quản lý trên lòng hồ thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát, Sơn La.

- Hàng không

+ Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thực hiện đầu tư cảng hàng không Lai Châu tại Tân Uyên theo quy mô tối thiểu cấp 3C.

## 8. Tầm nhìn phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2050

Đến năm 2050, định hướng có 03 phương thức gồm đường bộ, đường thuỷ, hàng không.

- Phát triển mạng lưới đường bộ

- Đường bộ cao tốc:

+ Hoàn chỉnh mở rộng, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với TP. Lai Châu – cửa khẩu Ma Lù Thàng (dự kiến đạt tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế) theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, 4 làn xe. Đầu tư đồng bộ với thời điểm triển khai đầu tư cảng hàng không Lai Châu tuyến đường cao tốc kết nối cảng hàng không với thành phố Lai Châu.

- Quốc lộ và đường đối ngoại:

+ Hoàn chỉnh hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh theo quy mô đường cấp IIImn. Một số tuyến quốc lộ quan trọng như QL.4D, QL.12, QL.32 mở rộng 4 làn xe hoặc đề xuất điều chỉnh quy hoạch quốc gia nâng cấp theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc.

+ Nâng cấp các tuyến kết nối liên vùng, kết nối cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc tăng lên tối thiểu từ 1-2 cấp tùy thuộc vào điều kiện địa hình.

- Hệ thống đường tỉnh:

Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường tỉnh có quy mô tối thiểu đạt cấp IVmn trở lên, đường tỉnh chính đạt cấp IIImn; nâng cấp hệ thống đường GTNT vào cấp và đạt chuẩn theo tiêu chuẩn thiết kế đường bộ. Xem xét đầu tư một số tuyến đường tỉnh quan trọng, đoạn đường kết nối từ đường tỉnh đến các khu công nghiệp, các khu chế biến, các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng theo quy mô đường cao tốc địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo có kết nối đường bộ thuận lợi với các huyện của tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang.

Một số tuyến đường ưu tiên nghiên cứu, đầu tư: Đường Noong Hẻo - Nậm Hăn nối Tủa Chùa, Quỳnh Nhai; Đường nối thị trấn Nậm Nhùn - cầu Pá Bon, dài khoảng 56 km; Đường nối trung tâm Mường Tè với tuyến Nậm Nhùn – Pá Bon, dài khoảng 52 km; Tuyến nối Thu Lũm – Pa Ủ - Pa Vệ Sử, ...

- Đường Noong Hẻo - Nậm Hăn nối Tủa Chùa, Quỳnh Nhai

Mục tiêu: kết nối liên huyện và liên tỉnh từ huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) đến huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) và huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La).

Hướng tuyến: từ điểm giao ĐT.133 qua Noong Hẻo – Căn Co – Nậm Cuổi – Nậm Hăn nối sang xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), và nhánh nối Nậm Hăn sang huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La); xây 01 cầu lớn qua lòng hồ thủy điện Sơn La; dự kiến số hiệu ĐT.138.

Giai đoạn quy hoạch: sau 2030.

Quy mô quy hoạch: cấp V-VI.

- Đường thị trấn Nậm Nhùn - cầu Pá Bon

Mục tiêu: mở mới tuyến liên kết trực tiếp giữa thị trấn Nậm Nhùn với huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, thành phố Lai Châu, không phải đi vòng theo ĐT.127 qua cầu Lai Hà.

Hướng tuyến: điểm đầu tại thị trấn Nậm Nhùn, điểm cuối giao QL.12 tại khu vực cầu Pá Bon, đầu tuyến và cuối tuyến đi theo các đường đã có, đoạn giữa tuyến vượt núi theo ranh giới các xã Nậm Hàng, Hua Bum và Nậm Ban, dài khoảng 56 km.

Giai đoạn quy hoạch: sau 2030.

Quy mô quy hoạch: cấp V hoặc VI tuỳ địa hình.

- Đường nối TT. Mường Tè với tuyến Nậm Nhùn - cầu Pá Bon

Mục tiêu: mở thêm tuyến liên kết trực tiếp giữa thị trấn Mường Tè với QL12.

Hướng tuyến: từ thị trấn Mường Tè theo đường đã có về phía Đông Nam, nối vào đường Nậm Nhùn – cầu Pá Bon, dài khoảng 52 km.

Giai đoạn quy hoạch: sau 2030.

Quy mô quy hoạch: cấp VI.

- Phát triển đường thuỷ nội địa

+ Tiếp tục duy trì, khai thác các tuyến đường thủy hiện có.

+ Nghiên cứu việc đầu tư các âu thuyền nếu nhu cầu cao hoặc đầu tư hệ thống chuyển tải qua các khu vực đập thủy điện để phát huy tối đa hiệu quả khai thác của các tuyến thủy nội địa.

+ Có các cảng và bến khách đạt tiêu chuẩn.

+ Phát triển các tuyến ngắn phục vụ du lịch lòng hồ (kết hợp các dịch vụ du lịch khác).

- Phát triển hàng không

Cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Lai Châu, nghiên cứu khả năng nâng lên cấp 4C để đề xuất điều chỉnh vào quy hoạch.

## 9. Nhu cầu vốn và ưu tiên đầu tư phát triển KCHT giao thông tỉnh đến năm 2030

- Phân tích khả năng nguồn lực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 là 13,8% và 13,0%. Tỉ lệ đầu tư phát triển trên GRDP đạt khoảng 35-40%, cao hơn bình quân của cả nước, đạt khoảng 5.620 tỷ/năm. Tổng chi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông toàn tỉnh là khoảng 1.000 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng gần 18% tổng chi đầu tư phát triển toàn tỉnh.

Theo phương án tăng trưởng đề xuất, tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 dự kiến là 10,37% và 9,5%, vốn đầu tư phát triển tích luỹ của 2 giai đoạn tương ứng là hơn 57.000 tỷ đồng và gần 102.000 tỷ đồng. Nếu tiếp tục duy trì tỷ trọng đầu tư cho giao thông là 18% thì khả năng huy động từ ngân sách là khoảng 29.000 tỷ đồng cho 10 năm. Bên cạnh đó, khả năng huy động ngoài ngân sách (từ nguồn lực tư nhân và nguồn khác) phấn đấu đạt khoảng 20% vốn ngân sách, tức là khoảng gần 6.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 ước đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

- Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông tỉnh đến năm 2030

+ Đường bộ: 29.000 tỷ đồng.

+ Cảng bến thuỷ: bến thuỷ 115 tỷ đồng.

+ Hàng không: 6.000 tỷ đồng.

- Tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư

- Dự án có yêu cầu cấp bách, đảm bảo nhu cầu tối thiểu về đi lại thuận lợi cho nhân dân.

- Dự án trên trục giao thông chính Than Uyên – Tân Uyên – Tam Đường – TP. Lai Châu – Phong Thổ (tuyến hành lang kinh tế “xương sống” kết nối với các các vùng kinh tế trong tỉnh và các địa phương trong Vùng trung du miền núi phía Bắc) và đường ra cửa khẩu Ma Lù Thàng.

- Dự án góp phần mở kết nối giao thông, tạo thuận lợi để đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong vùng, đặc biệt là Lào Cai và Điện Biên (bao gồm cả dự án hầm đường bộ xuyên đèo Hoàng Liên - quốc lộ 4D).

- Một số tuyến đường tỉnh/huyện lộ có tính chất xương xống, quan trọng đối với phát triển kinh tế vùng, đi qua địa bàn nhiều xã, có tính chất lan tỏa ... (ĐT.132, QL.4H3, ...).

- Dự án giao thông phục vụ phát triển nông nghiệp tập trung, đường nối các khu tái định cư cho các dự án thuỷ điện.

- Dự án đường tuần tra, đường ra biên giới, đường ra các mốc quốc gia theo yêu cầu quốc phòng.

- Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025

Đường bộ:

+ Xây dựng đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đẩy nhanh tiến độ dự án);

+ Xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên - QL.4D;

+ Xây dựng hầm đường bộ qua đèo Khau Co - QL.279;

Kết nối:

+ Xây dựng cầu đa năng tại KKT cửa khẩu Ma Lù Thàng kết nối Việt Nam – Trung Quốc;

Đường tỉnh:

+ Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 128 (QL.12-huyện Sìn Hồ);

+ Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 133 (đoạn Km0-Km21);

+ Xây dựng đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.130 (H. Tam Đường, H. Phong Thổ);

Chi tiết quy mô các dự án ưu tiên như Bảng 8.

Đường thuỷ nội địa:

Thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách xây dựng một số bến thuỷ như Phụ lục, ưu tiên các bến hiện có nhu cầu cao: Nậm Mạ, Nậm Tăm, Nậm Hăn, Mường Tè, Pắc Ma, Pha Mu.

- Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030

- Đường bộ đối ngoại:

+ Cải tạo nâng cấp QL.4H (đoạn Km185 – Km354); và đoạn Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng (dự kiến số hiệu QL.4H3);

+ Nâng cấp QL.4D đoạn Km0-Km36;

+ Nâng cấp quốc lộ 12 (đoạn Km0-Km20);

+ Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279 (đoạn Km166-Km204);

+ Nâng cấp QL.4D đoạn Km36-Km89 (TP. Lai Châu, H. Tam Đường);

+ Cải tạo, nâng cấp đoạn Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoong;

+ Cải tạo, nâng cấp QL.279D (H. Than Uyên);

+ Cải tạo, nâng cấp các đoạn trên QL32 (các đoạn không trùng với đường nối cao tốc – H. Than Uyên, H. Tam Đường);

+ Nâng cấp QL.12 đoạn Km20 - Km89+900 (đoạn ra cửa khẩu Ma Lù Thàng);

- Đường bộ kết nối liên tỉnh, biên giới:

+ Nâng cấp, mở mới các đoạn Đường nhánh nối Cao Chải - Mường Toong (Mường Nhé - Điện Biên);

+ Đường nối bản Nậm Chà - Nậm Pồ (Điện Biên);

+ Đường nối Huổi Mắn - Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên);

- Đường tỉnh:

+ Nâng cấp ĐT.132 (H. Phong Thổ);

+ Xây dựng Đường Nậm Sỏ - Tà Mít (H. Tân Uyên);

+ Cải tạo, nâng cấp, xây dựng các đoạn của Đường Tây Sông Đà (Nậm Khao - Tà Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Táng Ngá - Nậm Chà - Huổi Lĩnh - Nậm Nhùn, dự kiến ĐT.126) (H. Mường Tè, H. Nậm Nhùn);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.127 (H. Mường Tè, H. Nậm Nhùn);

+ Đường Khun Há - Phúc Khoa - Mường Khoa (chuyển thành ĐT136), (H. Tam Đường; H. Tân Uyên);

+ Nâng cấp đường Noong Hẻo - Căn Co - Nậm Cuổi - Nậm Hăn - Tủa Chùa (Điện Biên) bao gồm 01 cầu lớn qua lòng hồ thủy điện Sơn La, (chuyển thành ĐT.138), (H. Sìn Hồ);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.134 (gồm cả thay thế phà Pá Ngừa bằng cầu BTCT) (H. Tân Uyên);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.129B (H. Phong Thổ);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.135 (TP. Lai Châu, H. Sìn Hồ);

+ Cải tạo, nâng cấp ĐT.129 (TP. Lai Châu, H. Sìn Hồ);

Chi tiết danh mục như Bảng 9.

- Hàng không:

Đầu tư xây dựng cảng hàng không Lai Châu;

Chi tiết danh mục như Bảng 9.

- Đường thuỷ nội địa:

Tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách xây dựng 24 bến thuỷ.

Chi tiết danh mục như Bảng 9.

## 10. Nhu cầu sử dụng đất giao thông cấp tỉnh đến năm 2030

- Đất cho KCHT đường bộ:

+ Đất cho tuyến đường bộ: 8.823 ha

+ Đất cho hành lang an toàn đường bộ: 0 ha (trên thực tế chưa kiểm đếm vào loại đất giao thông - ĐGT)

+ Đất cho bến xe, bãi đỗ: 11,3 ha

- Đất cho KCHT đường thuỷ:

+ Đất cho tuyến đường thuỷ: 0 ha (trên thực tế chưa được kiểm đếm vào loại đất giao thông - ĐGT, mà đã được tính vào loại đất mặt nước)

+ Đất cho hành lang đường thuỷ: 0 ha (trên thực tế chưa được kiểm đếm vào loại đất giao thông – ĐGT)

+ Đất cho cảng bến thuỷ: 18,4 ha

- Đất cho cảng hàng không: 117 ha

Bảng 7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2030

| TT | Công trình | QH 2020 (ha) | HT 2020 (ha) | QH 2030 (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường bộ | 5.998 | 5.159 | 8,834 |
| 1 | Tuyến đường | 5.990 | 5.153,8 | 8,823 |
| 2 | Hành lang an toàn đường bộ | - | - | - |
| 3 | Bến xe, bãi đỗ | 8 | 5,2 | 11,3 |
| II | Đường thủy nội địa | 14 | 0 | 18,4 |
| 1 | Tuyến ĐTNĐ | - | - | - |
| 2 | Hành lang ĐTNĐ | - | - | - |
| 3 | Cảng, bến thuỷ | 14 | 0 | 18,4 |
| III | Cảng hàng không | 0 | 0 | 117 |
|  | TỔNG CỘNG | 6.129 | 5.159 | 8.969 |

# C. MỘT SỐ  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG TỈNH

## 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước

Trên cơ sở quy hoạch tỉnh được phê duyệt, cụ thể hoá bằng việc xây dựng các đề ánphát triển vận tải (tuyến xe khách, taxi, xe buýt), xây dựng kế hoạchphát triển hệ thống bến xe, bãi đỗ đường bộ, công trình cầu, hầm (nếu có), cảng, bến thủy nội địa, ...

Có kế hoạch và bố trí kinh phí để xác định và cắm mốc chỉ giới hạ tầng giao thông theo đúng quy định, chống lấn chiếm hành lang, giành quỹ đất để mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc, sân bay, giảm thiểu chi phí đền bù và một loạt các vấn đề có liên quan đến giải phóng mặt bằng sau này.

Thành phố và các huyện tiếp tục cụ thể hoá hệ thống đường giao thông đô thị, giao thông nông thôn kết nối, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trong quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn.

## 2. Giải pháp, chính sách tạo vốn phát triển giao thông vận tải

Tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính đột phá, các công trình đầu mối giao thông có sức lan tỏa lớn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đa dạng hoá các hình thức đầu tư như liên doanh, liên kết, hợp tác nhà nước và tư nhân (PPP); đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để thu hút, huy động vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, ...

Đối với các công trình do trung ương quản lý như quốc lộ (và đường bộ cao tốc, cảng hàng không sau này), nguồn vốn chủ yếu là từ ngân sách nhà nước (TW), ODA, trái phiếu Chính phủ, hợp tác nhà nước và tư nhân (PPP), BOT…

Đối với các công trình địa phương quản lý gồm đường tỉnh, bến xe, bãi đỗ, cảng, bến thuỷ đường bộ, thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn, như vốn huy động từ ngân sách nhà nước (địa phương), doanh nghiệp, hợp tác nhà nước và tư nhân (PPP),…

Vốn cho đầu tư phát triển các dịch vụ vận tải và công nghiệp vận tải do các doanh nghiệp tự đầu tư. Nhà nước, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi bằng các cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia các dịch vận tải và công nghiệp vận tải (bao gồm cả ưu đãi sử dụng đất). Vốn phát triển phương tiện vận tải do chủ phương tiện tự đầu tư kinh doanh.

## 3. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đảm bảo công tác bảo trì, an toàn giao thông

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; ưu tiên nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng công trình, hạ giá thành sản phẩm và tiếp cận được các công nghệ mới của nước ngoài. Sử dụng vật liệu tại chỗ là chính, chú trọng áp dụng vật liệu, công nghệ mới phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; khuyến khích phát triển mặt đường BTXM đối với hệ thống đường GTNT (đường xã, thôn, xóm.., đường có tải trọng thấp) để giảm chi phí bảo trì; áp dụng công nghệ thi công: cầu bê tông dự ứng lực (BTDƯL) bằng công nghệ đúc đẩy, công nghệ đúc hẫng, công nghệ cọc khoan nhồi đường kính lớn; áp dụng tiêu chuẩn thi công cầu đường mới; tích cực và mạnh dạn áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến trong công tác nâng cấp, cải tạo cầu đường, làm đường mới, xử lý những nơi nền đường, mặt đường yếu ở những nơi hay bị lũ lụt, xử lý chống sụt ta luy đường; đổi mới và hiện đại hóa phương tiện vận tải; đổi mới dịch vụ vận tải đường bộ, đường thuỷ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành vận tải, giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường...

Thực hiện bảo trì đường bộ theo đúng quy trình, quy định; huy động nhiều nguồn để đảm bảo số vốn, kịp thời cho công tác bảo trì. Nghiên cứu áp dụng hình thức khoán quản lý, bảo trì đường bộ theo mục tiêu chất lượng. Xác định, phân chia rõ trách nhiệm quản lý, bảo trì giữa các cấp; nâng cao nhận thức, tạo lập thói quen quản lý bảo trì GTNT. Sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng dân cư địa phương để bảo trì theo quy trình kỹ thuật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang, thực hiện quy hoạch giao thông vận tải và tham gia các hoạt động đầu tư công trình giao thông vận tải theo hình thức xã hội hóa; khuyến khích các thành phần kinh tế có đủ điều kiện tham gia kinh doanh vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường sông, vận tải đô thị, vận tải xe buýt; tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế tham gia vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thông qua đấu thầu để nâng cao chất lượng khai thác vận tải, dịch vụ hỗ trợ;  hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp vận tải hoạt động ở vùng khó khăn; chính sách ưu tiên phát triển vận tải công cộng.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến tận thôn, bản và hộ dân, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong nhân dân; hỗ trợ về nghiệp vụ, bản tin cho các phát thanh viên, tuyên truyền viên ở cấp xã, ... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang chuẩn bị đầu tư; quản lý tốt phương tiện vận tải trên địa bàn, chú trọng các phương tiện chở người trên sông và trong lòng hồ; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát hệ thống cọc tiêu, biển báo; thực hiện các quy định về công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ, nâng cao chất lượng kiểm định; bổ sung lực lượng, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

## 4. Về phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường năng lực cán bộ quản lý giao thông cấp tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý giao thông vận tải. Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp huyện cả về kiến thức quản lý và kỹ thuật theo nhu cầu của từng huyện. Đối với cấp xã, phải có 1 cán bộ chuyên trách theo dõi giao thông. Nghiên cứu chính sách ưu tiên riêng cho các xã vùng cao, vùng sâu về cán bộ phụ trách giao thông, có trình độ chuyên môn, chế độ lương, thưởng hợp lý; khuyến khích (chế độ về lương, thưởng) để cán bộ an tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

## 5. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển mạng lưới giao thông tỉnh

a) Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông

- Áp dụng các giải pháp về giảm thiểu sử dụng đất và thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên và các hệ sinh thái được bảo vệ và ảnh hưởng đến các công trình văn hóa, lịch sử và tôn giáo:

+ Tránh các khu dân cư tập trung đông đúc: đặt càng xa các khu dân cư nhằm hạn chế tác động đến cộng đồng địa phương và hạn chế chia cắt khu vực;

+ Hạn chế chiếm dụng diện tích đất và loại đất bị chiếm dụng: đối với các tuyến mới, nguyên tắc vạch tuyến phải giảm thiểu lấy đất nông nghiệp.

+ Không xâm phạm đến các hệ sinh thái tự nhiên, các khu vực nhạy cảm.

+ Vi chỉnh tuyến với mục đích hạn chế chiếm dụng các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm cả các vùng đệm: bằng các giải pháp kỹ thuật, thiết kế giảm thiểu việc tác động trực tiếp vào các đối tượng tự nhiên này bằng các công trình như cầu cạn, hầm chui; xem xét kỹ các vấn đề về tác động đến đa dạng sinh thái trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu cụ thể.

- Các giải pháp về bảo vệ các thành phần môi trường:

Tỉnh Lai Châu có dân số thưa, diện tích rộng lớn, hoạt động vận tải cũng không có nhiều tác động đến môi trường khí, nước và tiếng ồn (chỉ có ô tô, xe máy, chưa có máy bay, không có tàu hoả, tàu biển).

Quá trình thiết kế, xây dựng tuyến đường cần lưu ý các giải pháp kỹ thuật giúp  ổn định mái dốc, nền đường phòng tránh sụt trượt, hạn chế tác động đến dòng chảy mặt.

b) Phương án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững mạng lưới giao thông

- Các giải pháp giảm nhẹ sự tác động của môi trường:

+ Phấn đấu sử dụng phương thức đường thuỷ nhiều hơn là thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

+ Bố trí và tổ chức giao thông đô thị tốt, không xẩy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

+ Tiếp cận,ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, công nghệ vận tải xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

+ Ứng dụng năng lượng tái tạo, công nghệ ít tiêu tốn năng lượng (pin năng lượng mặt trời, đèn led…) vào các hạng mục chiếu sáng, báo hiệu giao thông và các hạng mục tiêu tốn năng lượng khác thuộc các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu:

+ Nhóm giải pháp phi công trình: tìm hiểu, áp dụng các tiêu chuẩn liên quan đến ứng phó thiên tai trong hồ sơ mời thầu thiết kế, thi công; có quy trình giám sát, cảnh báo, tuyên truyền và quản lý vận hành ứng phó bão, lũ.

+ Nhóm giải pháp công trình: xây dựng kế hoạch nghiên cứu khảo sát, thiết kế bổ sung và gia cố công trình nhằm kiên cố hóa toàn bộ các điểm có nguy cơ cao sạt lở, sụt trượt trên các tuyến; xem xét khả năng xây dựng cầu cạn tại những khu vực tuyến đường trục chính yếu chạy qua vùng trũng, thường xuyên ngập lũ hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ ống; khuyến khích áp dụng các công nghệ mới, trong đó có sử dụng các loại vật liệu bền vững với biến động thời tiết, chịu đựng được những khắc nghiệt do tai biến thiên nhiên.

Bảng 8: Danh mục dự án ưu tiên đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030

| TT | DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM | NỘI DUNG, QUY MÔ ĐẦU TƯ | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (TỶ ĐỒNG) | THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH | NGUỒN VỐN DỰ KIẾN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ĐƯỜNG BỘ |  |  |  |  |  |  |
| I | GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  | 10.920 |  |  |  |
| I.1 | Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |
| - | Đường cao tốc, quốc lộ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đẩy nhanh tiến độ dự án) | Lai Châu | Cấp IIImn, L=165km | 5.340 | 2021-2026 | Vốn vay ADB và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc |  |
| 2 | Xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên | H. Tam Đường | Phù hợp đường cấp IIImn | 3.300 | 2021-2025 | NSTW+Vốn khác |  |
| I.2 | Giao thông kết nối với các tỉnh lân cận và Trung Quốc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cầu đa năng | H.Phong Thổ |  | 80 | 2022-2025 | NSNN |  |
| 2 | Đường liên vùng, kết nối từ Tỉnh lộ 130 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng | H.Phong Thổ | Cấp IVmn | 600 | 2022-2025 | NSNN |  |
| 3 | Xây dựng đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) | H. Phong Thổ | Cấp VImn | 300 | 2021-2025 | NSNN |  |
| - | Đoạn từ điểm giao đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ đến trung tâm bản Chảng Phàng (L= 2,2Km) | H. Phong Thổ | Cấp VImn |  |  |  |  |
| - | Đoạn Thèn Sin - Sin Suối Hồ (L=18Km) | H. Phong Thổ | Cấp VImn |  |  |  |  |
| - | Đoạn từ ngã ba Trung tâm xã Sin Suối Hồ đến bản Chí Sáng (L=4Km) | H. Phong Thổ | GTNTB |  |  |  |  |
| - | Đoạn từ bản Trung Hồ đến đầu tuyến đoạn 1 | H. Phong Thổ | GTNTB |  |  |  |  |
| I.3 | Đường tỉnh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp ĐT128 | H. Sìn Hồ | Cấp Vmn | 350 | 2021-2025 | NSNN |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp ĐT133 đoạn Km0 - Km21 | H. Tân Uyên | Cấp VImn | 270 | 2021-2025 | NSNN |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp ĐT130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So) | H.Tam Đường; H.Phong Thổ | Cấp Vmn | 340 | 2021-2025 | NSNN |  |
| II | GIAI ĐOẠN 2026-2030 |  |  | 16.620 |  |  |  |
| II.1 | Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |
| - | Đường cao tốc, quốc lộ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp QL.4H (đoạn Km185 - Km354): |  |  |  | 2026-2030 |  |  |
|  | - Đoạn Pa Tần - Mường Tè (Km284 - Km354) | Huyện Mường Tè, Nậm Nhùn | Cấp IVmn | 1.130 | 2026-2030 | NSTW |  |
|  | - Đoạn Mường Tè - Mường Nhé (Km185-Km284) | Huyện Mường Tè | Cấp Vmn,IVmn | 1.220 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 2 | Nâng cấp QL4D đoạn Km 0 - Km36 | TP. Lai Châu, H. Phong Thổ | Cấp IIImn | 610 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 3 | Nâng cấp QL12 đoạn Km0 - Km20 | H. Phong Thổ | Cấp IIImn | 340 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn Km166 -Km204 | H. Than Uyên | Cấp IVmn | 450 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 5 | Nâng cấp QL4D đoạn Km36-Km89 | TP. Lai Châu, H. Tam Đường | Cấp IIImn | 1.100 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp đoạn Pắc Ma - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng | H. Mường Tè | Cấp IVmn | 1.500 | 2026-2030 | NSTW | chuyển thành QL4H3 |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp QL279D | H. Than Uyên | Cấp IVmn | 450 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp các đoạn trên QL32 (các đoạn không trùng với đường nối cao tốc) | H. Than Uyên, H. Tam Đường | Cấp IIImn | 500 | 2026-2030 | NSTW |  |
| 9 | Nâng cấp QL12 đoạn Km20 - Km89+900 | H. Phong Thổ, H. Sìn Hồ, H. Nậm Nhùn | Cấp IIImn | 1.800 | 2026-2030 | NSTW |  |
| II.2 | Giao thông kết nối với các tỉnh lân cận và Trung Quốc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nhánh nối Cao Chải - Mường Toong (Mường Nhé - Điện Biên) | H. Mường Tè | Cấp Vmn,VImn | 150 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 2 | Đường nối bản Nậm Chà - Nậm Pồ (Điện Biên) | H. Nậm Nhùn | Cấp Vmn,VImn | 170 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 3 | Đường nối Huổi Mắn - Chà Cang (Nậm Pồ, Điện Biên) | H. Nậm Nhùn | Cấp Vmn,VImn | 100 | 2026-2030 | NSNN |  |
| II.3 | Đường tỉnh |  |  |  |  | NSNN |  |
| 1 | Nâng cấp ĐT132 | H. Phong Thổ | Cấp Vmn,IVmn | 900 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 2 | Đường Nậm Sỏ - Tà Mít (chuyển thành ĐT133B) | H. Tân Uyên | Cấp Vmn | 500 | 2026-2030 | NSNN | chuyển thành ĐT133B |
| 3 | Đường Tây Sông Đà (Nậm Khao - Tà Tổng - Cao Chải - Nậm Ngà - Tắc Ngá - Nậm Chà - Huổi Lĩnh - Nậm Nhùn dự kiến ĐT126) | H. Mường Tè, H. Nậm Nhùn | Cấp Vmn, VImn | 1.350 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp ĐT127 | H. Mường Tè, H. Nậm Nhùn | Cấp IVmn | 800 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 5 | Đường Khun Há - Phúc Khoa - Mường Khoa (chuyển thành ĐT136) | H.Tam Đường; H.Tân Uyên | Cấp IVmn | 450 | 2026-2030 | NSNN | chuyển thành ĐT136 |
| 6 | Nâng cấp đường Noong Hẻo - Căn Co - Nậm Cuổi - Nậm Hăn - Tủa Chùa (Điện Biên) bao gồm 01 cầu lớn qua lòng hồ thủy điện Sơn La, (chuyển thành ĐT138) | H.Sìn Hồ | Cấp Vmn | 700 | 2026-2030 | NSNN | chuyển thành ĐT138 |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp ĐT134 (gồm cả thay thế phà Pá Ngừa bằng cầu BTCT) | H. Tân Uyên | Cấp IVmn | 1.000 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp ĐT129B | H.Phong Thổ | Cấp Vmn,IVmn | 200 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp ĐT135 | TP.Lai Châu, H.Sìn Hồ | Cấp IVmn | 300 | 2026-2030 | NSNN |  |
| 10 | Cải tạo, nâng cấp ĐT129 | TP.Lai Châu, H.Sìn Hồ | Cấp IIImn | 900 | 2026-2030 | NSNN |  |

Bảng 9: Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2030

| TT | Danh mục dự án | Vị trí thực hiện dự án | Quy mô/công suất | Giá trị đầu tư (tỷ đồng) | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Nguồn vốn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các dự án giao thông |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 1.1 | Sân bay Lai Châu | Huyện Tân Uyên | Cấp 3C-ICAO | 6.000 | 2026 | 2030 | PPP |  |
| 1.2 | Hầm đường bộ qua Đèo Khau Co và các tuyến kết nối | Huyện Than Uyên | Theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi | 2.000 | 2022-2023 | 2026 | PPP |  |
| 2 | Bến xe, trung tâm sát hạch |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 2.1 | Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Lai Châu | TP.Lai Châu | Loại 2 | 100 | 2023 | 2023 | DN |  |
| 2.2 | Bến xe khách Cửa khẩu Ma Lù Thàng | Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ | Loại 6 | 50 | 2023 | 2023 | DN |  |
| 2.3 | Bến xe khách Nậm Mạ | Trung tâm Xã Nậm Mạ, H.Sìn Hồ | Loại 6 | 30 | 2022 | 2023 | DN |  |
| 2.4 | Bến xe Tân Uyên | Huyện Tân Uyên | Loại 2 | 30 | 2022 | 2023 | DN |  |
| 3 | Bến thủy |  |  | 115 |  |  |  |  |
| 3.1 | Bến Nậm Mạ | Xã Nậm Mạ, H. Sìn Hồ | Bến hàng hóa và Hành khách | 4 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.2 | Bến Nậm Hăn | Xã Nậm Hăn, H. Sìn Hồ | Bến thủy nội địa phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.3 | Bến thị trấn Mường Tè | TT Mường Tè, H. Mường Tè | Bến hàng hóa và Hành khách | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.4 | Bến Pắc Ma | Xã Pắc Ma, H. Mường Tè | Bến hàng hóa và Hành khách | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.5 | Bến Pha Mu | Xã Pha Mu, H. Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.6 | Bến Lê Lợi | Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.6 | Bến Chăn Nưa | Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.7 | Bến Nậm Mạ | Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ | Bến hàng + khách | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.8 | Bến Căn Co | La Hu San, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.9 | Bến Nậm Cha | Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.10 | Bến Tủa Sín Chải | Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ | Bến phục vụ dân sinh | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.11 | Bến Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | Bến hàng + khách | 10 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.12 | Bến Mường Mô | Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn | Bến hàng + khách | 7 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.13 | Bến Kan Hồ | Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.14 | Bến Nậm Khao | Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | 7 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.15 | Bến Mường Tè xã | Xã Mường Tè, huyện Mường Tè | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.16 | Bến Pắc Ma | Huyện Mường Tè | Bến hàng + khách | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.17 | Bến Mường Mít | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.18 | Bến Bản Hàng | huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.19 | Bến phà Tà Mít | Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên | Bến hàng + khách | 5 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.20 | Bến Nậm Cần | Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.21 | Bến Ta Gia | Xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.22 | Bến Bản Gia Mới | Xã Ta Gia, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.23 | Bến Thẩm Phé | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |
| 3.24 | Bến Bản Chát | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Bến phục vụ dân sinh | 3 | 2021-2030 | 2021-2030 | XHH |  |

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC SỐ 1 - ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.32, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông sẵn có | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh |  | Bổ sung |  | Tên đường nhánh |  | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  |  |
|  | Địa phận huyện Than Uyên Km332+00 - Km342+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km334+030 | Ngã ba | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào Trụ sở UBND xã Mường Kim |  | Mặt đường LN rộng 3,5m |  |  |
| 2 | Km334+320 | Ngã ba |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD số 9 - Mường Kim |  |  |  |  |
| 3 | Km334+850 | Ngã ba | x |  | 820 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường vào khu du lịch |  | Khu di tích Thẩm Đán Chể |  |  |
| 4 | Km336+040 | Ngã ba |  | x |  | 1.720 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đi bản Nà |  |  |  |  |
| 5 | Km336+055 | Ngã ba | x |  | 1.205 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Đường GT nội đồng điểm TĐC Thẩm Phé mới |  |  |  |  |
| 6 | Km337+592 | Ngã ba | x |  | 1.537 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Nhà VH trung tâm bản lướt A |  |  |  |  |
| 7 | Km337+700 | Ngã ba |  | x |  | 1.660 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Vào Bản Lướt B |  |  |  |  |
| 8 | Km340+100 | Ngã ba | x |  | 2.508 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào Mỏ đá + đi Bản Muông |  |  |  |  |
| 9 | Km341+030 | Ngã ba |  | x |  | 3.300 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD Thảo Tùng - Mường Cang |  |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Than Uyên Km342+00 - Km346+500, đoạn trong đô thị theo Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Km342+675 | Ngã ba |  | x |  | 1.645 | x |  | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  | Mặt đường LN rộng 4,5m |  |  |
| 11 | Km342+680 | Ngã ba | x |  | 2.580 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |  |
| 12 | Km342+740 | Ngã ba |  | x |  | 65 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 13 | Km342+745 | Ngã ba | x |  | 65 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |  |
| 14 | Km342+790 | Ngã ba |  | x |  | 50 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào bến xe Than Uyên |  | Đoạn nội thị thị trấn huyện Than Uyên |  |  |
| 15 | Km342+820 | Ngã ba | x |  | 75 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 16 | Km342+920 | Ngã tư | x | x | 100 | 130 |  | x |  |  |  |  |  | x |  | BV huyện (T); Đi xã Hua Nà (P) |  | Mặt đường BTN rộng 5,5m |  |  |
| 17 | Km343+00 | Ngã ba |  | x |  | 80 |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào UBND huyện (theo QH) |  | Mặt đường BTXM rộng 12,5m |  |  |
| 18 | Km343+055 | Ngã ba |  | x |  | 55 |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào huyện Ủy |  | Mặt đường BTXM rộng 3,5m |  |  |
| 19 | Km343+320 | Ngã ba | x |  | 400 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | Đường vào Trường tiểu học thị trấn + Đường nội thị (cạnh Sân VĐ huyện) |  |  |  |  |
| 20 | Km343+422 | Ngã ba |  | x |  | 367 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường đi bản Phường xã Hua Nà (theo QH) |  | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |  |
| 21 | Km343+505 | Ngã ba |  | x |  | 83 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 22 | Km343+722 | Ngã tư | x | x | 402 | 217 |  | x | x (T) | x (P) |  |  |  | x |  | Đường khu dân cư (T); Đường quy hoạch (P) |  | Mặt đường BTXM rộng 7,5m |  |  |
| 23 | Km343+835 | Ngã ba |  | x |  | 113 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư (trạm xá thị trấn) |  | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |  |
| 24 | Km344+031 | Ngã tư | x | x | 309 | 196 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 25 | Km344+162 | Ngã ba |  | x |  | 131 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 26 | Km344+195 | Ngã ba | x |  | 33 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 27 | Km344+272 | Ngã ba |  | x |  | 110 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 28 | Km344+415 | Ngã ba |  | x |  | 143 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 29 | Km344+480 | Ngã ba | x |  | 285 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch mở rộng khu 8 Thị trấn |  |  |  |  |
| 30 | Km344+670 | Ngã tư | x | x | 190 | 255 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 31 | Km345+270 | Ngã tư | x | x | 600 | 600 |  | x | x (T) | x (P) |  |  |  | x |  | Đi xã Mường Mít (T); Đường quy hoạch (P) |  | (T) mặt đường LN rộng 3,5m |  |  |
| 32 | Km345+400 | Ngã ba | x |  | 130 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Đường đi xã Mường Mít |  |  |  |  |
| 33 | Km345+500 | Ngã tư | x | x | 100 | 230 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Bến xe (T) Quy hoạch trụ sở TTHC huyện mới (P) |  |  |  |  |
| 34 | Km345+733 | Ngã tư | x | x | 233 | 233 |  | x | x (P) | x (T) |  |  |  | x |  | Đường vào Sen Đông (P), đường QH (T) |  | (P) mặt đường LN rộng 5,5m |  |  |
| 35 | Km345+920 | Ngã ba |  | x |  | 187 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 36 | Km346+120 | Ngã ba | x |  | 200 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 37 | Km346+400 | Ngã ba |  | x |  | 480 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào khu Sx VLXD Bảo Dương |  |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Than Uyên Km346+500 - Km357+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Km348+120 | Ngã ba |  | x |  | 1.720 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD số 13 - Mường Than |  |  |  |  |
| 39 | Km348+600 | Ngã ba |  | x |  | 480 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào bản Én Luông |  | Chương trình NTM (đường dân sinh nâng cấp lên đường GTNT loại A; Bn=5,0m, Bm=3,5m; K/c mặt đường BTXM |  |  |
| 40 | Km348+700 | Ngã ba | x |  | 3.300 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào bản Lằn |  |  |  |  |
| 41 | Km350+100 | Ngã ba |  | x |  | 1.980 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào KCN Than Uyên |  |  |  |  |
| 42 | Km351+00 | Ngã ba | x |  | 2.300 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường đi xã Mường Mít |  |  |  |  |
| 43 | Km351+200 | Ngã ba | x |  | 200 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  | Mặt đường BTXM rộng 2,5m |  |  |
| 44 | Km351+300 | Ngã ba |  | x |  | 1.200 | x |  | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  |  |  |  |
| 45 | Km351+400 | Ngã ba | x |  | 200 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  |  |  |  |
| 46 | Km352+700 | Ngã ba |  | x |  | 1.400 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 05-06 của huyện Than Uyên |  |  |  |  |
| 47 | Km353+250 | Ngã ba | x |  | 2.250 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Mỏ đá Phương Nhung |  |  |  |  |
| 48 | Km354+600 | Ngã ba |  | x |  | 1.900 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường dân sinh |  |  |  |  |
| 49 | Km355+450 | Ngã ba | x |  | 2.200 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Đường vào TBA 220kvA - Than Uyên |  |  |  |  |
| 50 | Km356+850 | Ngã ba | x |  | 1.400 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Đường vào bản TĐC Noong Thăng 2 |  |  |  |  |
| 51 | Km356+600 | Ngã ba |  | x |  | 2.000 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD Phương Thủy |  |  |  |  |
| 52 | Km356+00 - Km357+00 | Ngã ba |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Trạm dừng nghỉ |  | Theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu, tại Vb số 1562/UBND-KTN ngày 04/6/2021 |  |  |
|  | Địa phận huyện Tân Uyên Km357+00 - Km378+500, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Km357+550 | Ngã ba |  | x |  | 950 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Đường đi K2 (vào khu khai thác Mỏ) |  |  |  |  |
| 54 | Km360+150 | Ngã 4 | x | x | 3.300 | 2.550 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Bên phải đi bản Hố Mít; bên trái đi bản Hoàng Hà |  |  |  |  |
| 55 | Km362+650 | Ngã ba | x |  | 2.500 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | CHXD Bình Minh |  |  |  |  |
| 56 | Km363+200 | Ngã 4 | x | x |  | 3.050 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Bên phải đi UBND xã Hố Mít; bên trái Trường THCS xã Pắc Ta |  |  |  |  |
| 57 | Km363+650 | Ngã ba |  | x |  | 450 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | CHXD 27/7 |  | Đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lai Châu, số 1166/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 |  |  |
| 58 | Km364+100 | Ngã ba | x |  | 900 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Đường vào bản Nà Ún, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên |  | Đường LN rộng 3,5m |  |  |
| 59 | Km367+420 | Ngã ba |  | x |  | 3.770 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường lên bản Nà Kè (tái định cư) |  |  |  |  |
| 60 | Km370+500 | Ngã 4 | x | x | 7.850 | 3.080 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | (T) đường Pá Ngừa - Khau Riềng (ĐT.133); (P) đường đi S.xuất |  |  |  |  |
| 61 | Km374+300 | Ngã ba | x |  | 3.800 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào bãi rác huyện Tân Uyên |  |  |  |  |
| 62 | Km375+900 | Ngã ba | x |  | 1.600 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | Đường vảo suối nước nóng bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng |  | Đường BTXM rộng 3,0m |  |  |
| 63 | Km376+390 | Ngã ba | x |  | 5.890 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đi bản Sỏ |  |  |  |  |
| 64 | Km376+740 | Ngã ba |  | x |  | 6.240 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường lên UBND xã Trung Đồng |  |  |  |  |
| 65 | Km377+980 | Ngã ba | x |  | 1.590 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | Đường vào khu dân cư |  |  |  |  |
| 66 | Km378+200 | Ngã ba |  | x |  | 1.460 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Điểm đầu tuyến Đường tránh Thị trấn huyện Tân Uyên (theo quy hoạch) |  |  |  |  |
| 67 | Km378+250 | Ngã ba |  | x |  | 50 |  | x | x |  | x |  |  |  |  | CHXD Huy Hoàng + kết hợp đường vào khu dân cư (Đã có VB chấp thuận của Tổng cục ĐBVN số 7177/TCĐBVN-ATGT ngày 24/12/2015) |  |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Tân Uyên Km378+500 - Km386+00, đoạn trong đô thị theo quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Km379+300 | Ngã tư | x | x | 1.320 | 1.050 | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Rẽ trái bến xe huyện Tân Uyên, rẽ phải quy hoạch chợ đầu mối huyện Tân Uyên |  |  |  |  |
| 69 | Km379+577 | Ngã ba | x |  | 277 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | Đường tỉnh 133 - đi xã Nậm Cần |  |  |  |  |
| 70 | Km379+577 - Km379+605 | Ngã ba | x |  | 28 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | CHXD Quỳnh Trang kết hợp đi chung với điểm đấu nối ĐT.133 - đi xã Nậm Cần |  |  |  |  |
| 71 | Km380+238 | Ngã ba |  | x |  | 938 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  | Quy hoạch khu đô thị, kết hợp khu dân cư |  |  |
| 72 | Km380+619 | Ngã ba |  | x |  | 381 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 73 | Km380+666 | Ngã ba |  | x |  | 2.416 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào khu TĐC Hua Chăng |  |  |  |  |
| 74 | Km380+912 | Ngã ba |  | x |  | 246 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 75 | Km381+120 | Ngã ba |  | x |  | 208 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 76 | Km381+200 | Ngã tư | x | x | 1.623 | 80 | x | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch (dọc suối Huổi Chăng Nọi) |  |  |  |  |
| 77 | Km381+424 | Ngã ba |  | x |  | 224 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 78 | Km382+937 | Ngã 4 | x | x | 3.360 | 2.271 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Bên phải đi bản Na Cốc, Bên trái đường đi sản xuất (lên đồi chè) |  |  |  |  |
| 79 | Km382+967 | Ngã ba | x |  | 30 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD số 8 - TT Tân Uyên |  |  |  |  |
| 80 | Km383+400 | Ngã ba |  | x | 463 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch ( TDP 3) |  |  |  |  |
| 81 | Km383+780 | Ngã tư | x | x | 813 | 380 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Tại TDP3, rẽ trái đường đi bản Pầu Pắt, xã Thân Thuộc; rẽ phải đi TDP 3 |  |  |  |  |
| 82 | Km383+900 | Ngã tư | x | x | 120 | 120 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 83 | Km 384+180 | Ngã ba | x |  | 280 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 84 | Km 384+220 | Ngã tư | x | x | 40 | 40 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 85 | Km 384+400 | Ngã ba |  | x |  | 180 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 86 | Km 385+00 | Ngã ba |  | x |  | 600 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 87 | Km 385+190 | Ngã ba |  | x |  | 190 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 88 | Km 385+340 | Ngã ba |  | x |  | 150 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 89 | Km 385+580 | Ngã ba |  | x |  | 240 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
| 90 | Km385+760 | Ngã ba |  | x |  | 180 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường quy hoạch |  |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Tân Uyên Km386+00 - Km394+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Km387+010 | Ngã 4 | x | x | 2.790 | 1.250 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Bên (P) đi bản Hô Be (Khu TĐC Hô Be); Bên (T) đi xã Mường Khoa |  |  |  |  |
| 92 | Km387+300 | Ngã ba |  | x | 290 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Điểm cuối tuyến Đường tránh Thị trấn huyện Tân Uyên (theo quy hoạch) |  |  |  |  |
| 93 | Km388+200 | Ngã ba | x |  | 1,190 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | Cửa hàng Kinh doanh Xăng dầu An Tài Lộc 2 |  | UBND tỉnh Lai Châu cho phép nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án CHKDXD An Tài Lộc 2, tại Vb số 1923/UBND-KTN ngày 10/9/2020 |  |  |
| 94 | Km388+840 | Ngã ba |  | x |  | 1.830 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | CHXD Huy Toàn - Cty TNHH Huy Toàn |  |  |  |  |
| 95 | Km390+170 | Ngã ba | x |  | 2.870 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào trung tâm xã Mường Khoa |  |  |  |  |
| 96 | Km391+490 | Ngã ba |  | x |  | 2.650 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường lên UBND xã Phúc Khoa |  |  |  |  |
| 97 | Km392+200 | Ngã ba | x |  | 2.030 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường dân sinh |  |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Tam Đường Km394+00 - Km404+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Km396+920 | Ngã ba |  | x |  | 5.430 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường đi Cốt Phát |  |  |  |  |
| 99 | Km397+500 - Km397+800 | Ngã ba |  | x |  | 730 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Trạm dừng nghỉ |  | Theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu, tại Vb số 1562/UBND-KTN ngày 04/6/2021 |  |  |
| 100 | Km398+505 | Ngã ba | x |  | 6.305 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đi bản Bo, Nà Tăm |  |  |  |  |
| 101 | Km399+849 | Ngã ba | x |  | 1.344 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Cửa hàng Xăng dầu số 22 |  |  |  |  |
| 102 | Km403+380 | Ngã ba |  | x |  | 5.730 | x |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào CTy Minh Sơn |  |  |  |  |

PHỤ LỤC SỐ 2 - ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.279, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông sẵn có | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh | Bổ sung |  | Xóa bỏ |  | Tên đường nhánh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) |  | (16) | (17) |
|  | Địa phận huyện Than Uyên Km157+400 - Km204+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp Vmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km163+350 | Ngã ba | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường Vành đai xã Phúc Than - Hua Nà |  |
| 2 | Km164+990 | Ngã ba | x |  | 1.640 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường đi bản Sắp Ngụa 1+2 |  |
| 3 | Km165+500 | Ngã ba |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào UBND xã Phúc Than | Đường BTXM 10,0m |
| 4 | Km165+590 | Ngã ba |  | x |  | 90 |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào trạm biến áp 110kV | Đường cấp phối 3,0m |
| 5 | Km165+755 | Ngã ba |  | x |  | 255 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu |  |
|  | Đoạn này đi trùng với QL.32 từ Km351+500 (thuộc xã Phúc Khoa) -:- Km334+580 (thuộc xã Mường Kim), huyện Than Uyên (có chiều dài 16.920m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Km166+400-Km166+525 | Ngã ba | x |  | 1.535 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào khu Đập đầu mối Thủy điện Mường Kim 3 |  |
| 7 | Km167+807 | Ngã ba |  | x |  | 2.052 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng, kết hợp đường vào điểm TĐC Thẩm Phé mới |  |
| 8 | Km167+720 | Ngã ba | x |  | 1.195 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu | Bộ GTVT đã thỏa thuận điều chỉnh tại Vb số 3408/BGTVT-KCHT ngày 19/4/2021 |
| 9 | Km 170+115 | Ngã ba | x |  | 3.590 |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  | Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu | Điều chỉnh đến Km167+720 |
| 10 | Km171+500-Km171+600 | Ngã ba | x |  | 1.440 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào khu Quản lý vận hành NMTĐ Mường Kim 3 |  |
| 11 | Km172+700 | Ngã ba |  | x |  | 4.893 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào Nhà máy Thủy điện Bản Chát |  |
| 12 | Km177+740 | Ngã ba |  | x |  | 5.040 | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Đường xuống bến thuyền trên lòng hồ thủy điện Bản Chát |  |
| 13 | Km180+365 | Ngã ba | x |  | 8.815 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường đi sản xuất | Đường đất 3,5m |
| 14 | Km192+400 | Ngã ba |  | x |  | 14.660 | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào UBND xã Pha Mu | Đường LN 5,5m |
| 15 | Km193+700 | Ngã ba |  | x |  | 1.300 | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào bản Pá Khoang, Pa Chí Tấu | Đường đất 4,5m |
| 16 | Km200+995 | Ngã ba |  | x |  | 7.295 | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào bản Cáp Na 1 và Cáp Na 2 | Đường LN 3,5m |
| 17 | Km201+150 | Ngã ba |  | x |  | 155 |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | Đường vào UBND xã Tà Hừa | Đường BTXM 3,5m |

PHỤ LỤC SỐ 3 - ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.12, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông sẵn có | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh | Bổ sung | Tên đường nhánh |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |  | (16) |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km0+00 - Km05+00, đoạn đô thị - khu kinh tế cửa khẩu. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km0+150 | Ngã ba |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | Đường nội bộ khu vực |  |  |  |
| 2 | Km0+250 | Ngã ba | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | CHXD số 16 - Ma Lù Thàng |  |  |  |
| 3 | Km0+650 | Ngã ba | x |  | 400 |  |  | x | x |  |  |  | x | Đường tuần tra biên giới Cửa Khẩu Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang xã Vàng Ma Chải |  |  |  |
| 4 | Km0+740 | Ngã ba |  | x |  | 590 |  | x | x |  |  |  | x | Đường nội bộ khu vực |  |  |  |
| 5 | Km01+550 | Ngã ba |  | x |  | 1.400 | x |  | x |  | x |  |  | Đường đi xã Huồi Luông |  |  |  |
| 6 | Km03+650 | Ngã ba |  | x |  | 1.350 | x |  |  | x | x |  |  | Đường xuống bãi sông (KV5) |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km05+00 - Km19+00, đoạn đô thị - khu kinh tế cửa khẩu. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Km05+720 | Ngã ba | x |  | 5.470 |  | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng |  |  |  |
| 8 | Km06+220 | Ngã ba | x |  |  | 2.570 | x |  | x |  |  |  | x | Đường vào bản Ma Li Pho |  | Chương trình NTM (mặt đường BTXM 3,5m) |  |
| 9 | Km07+650 | Ngã ba | x |  | 1.930 |  | x |  | x |  | x |  |  | Đường vào trung tâm xã Ma Li Pho |  |  |  |
| 10 | Km08+100 - Km08+200 | Ngã ba |  | x |  | 1.930 | x |  |  | x | x |  |  | Đường vào khu vực Đập đầu mối và Quản lý vận hành NMTĐ Ma Ly Pho |  |  |  |
| 11 | Km08+300 | Ngã ba | x |  | 650 |  |  | x | x |  |  |  | x | Đường vào bản Thèn Sin |  |  |  |
| 12 | Km08+500 | Ngã ba | x |  | 200 |  |  | x | x |  |  |  | x | Đường vào bản Sòn Thầu |  |  |  |
| 13 | Km09+200 | Ngã ba |  | x |  | 1.050 | x |  | x |  |  |  | x | Đường vào bản U Ra |  | Chương trình NTM (mặt đường BTXM 3,0m) |  |
| 14 | Km10+100 | Ngã ba |  | x |  | 1.950 | x |  |  | x | x |  |  | Đường xuống bãi sông (KV2) |  |  |  |
| 15 | Km10+850 | Ngã ba |  | x |  | 750 |  | x |  | x | x |  |  | Đường xuống bãi sông (KV1) |  |  |  |
| 16 | Km11+00 | Ngã ba |  | x |  | 150 |  | x |  | x |  |  | x | Đường Pa Nậm Cúm - La Vân - U Gia - QL12 |  |  |  |
| 17 | Km11+610 | Ngã ba | x |  | 3.960 |  | x |  | x |  |  |  | x | Đường đi khu sản suất |  | Chương trình NTM |  |
| 18 | Km12+050 | Ngã ba |  | x |  | 1.050 |  |  | x |  |  |  | x | Đường vào NMTĐ Nậm Na 1 |  | Theo Chủ trương đầu tư của UB tỉnh |  |
| 19 | Km12+200 | Ngã ba | x |  | 590 |  |  | x | x |  |  |  | x | Giao với Km0 QL.100 |  |  |  |
| 20 | Km15+350 | Ngã ba |  | x |  | 3.300 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống bãi sông |  |  |  |
| 21 | Km15+800 | Ngã ba | x |  | 4.190 |  | x |  |  | x | x |  |  | Đường vào khu kinh tế quân đội |  |  |  |
| 22 | Km16+040 | Ngã ba | x |  | 240 |  |  | x |  | x |  |  | x | Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu |  | Bộ GTVT đã thỏa thuận tại Vb số 5851/BGTVT-KCHT ngày 21/6/2021 |  |
| 23 | Km18+100 | Ngã ba |  | x |  | 1.280 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống bãi sông |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km19+00 - Km22+00, đoạn trong đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Km19+350 | Ngã tư | x | x | 3.310 | 1.250 | x |  | x |  | x |  |  | Bên trái là đường nội thị bên phải đi khu tái định cư Pa So - Huồi Luông |  |  |  |
| 25 | Km20+100 | Ngã tư | x | x | 750 | 750 |  | x | x |  |  |  | x | Bên (T) đi Trung tâm Hội nghị; bên (P) đi đài truyền hình |  |  |  |
| 26 | Km20+195 | Ngã ba |  | x |  | 95 |  | x |  | x |  |  | x | Đường nội thị quanh Chợ TT huyện |  |  |  |
| 27 | Km20+260 | Ngã ba |  | x |  | 65 |  | x | x |  |  |  | x | Đường vào chợ TT huyện |  |  |  |
| 28 | Km20+375 | Ngã ba |  | x |  | 115 |  | x |  | x |  |  | x | Đường nội thị quanh Chợ TT huyện |  |  |  |
| 29 | Km20+390 | Ngã ba | x |  | 290 |  |  |  | x |  |  |  | x | Đường đi nội thị |  |  |  |
| 30 | Km20+880 | Ngã tư | x | x | 490 | 505 |  | x | x |  | x |  |  | Bên (T) đường nội thị, bên (P) CHXD số 5- Sơn Trang |  |  |  |
| 31 | Km21+230 | Ngã ba | x |  | 350 |  |  | x | x |  | x |  |  | Đường vào CA huyện |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km22+00 - Km26+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Km22+00 - Km24+00 | Ngã ba | x |  | 770 |  |  | x |  | x |  |  | x | Trạm dừng nghỉ |  | Theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu, tại Vb số 1562/UBND-KTN ngày 04/6/2021 |  |
| 33 | Km24+050 | Ngã ba | x |  | 2.820 |  | x |  | x |  | x |  |  | ĐT.129B đi huyện Sìn Hồ |  |  |  |
| 34 | Km25+550 | Ngã ba |  | x |  | 4.100 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống bến thủy nội địa (QL12 cũ) |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Sìn Hồ Km26+00 - Km86+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Km29+550 | Ngã ba |  | x |  | 4.000 | x |  |  | x | x |  |  | Đường vào khu Điều hành Thủy điện Nậm Na 2 |  |  |  |
| 36 | Km34+500 | Ngã ba |  | x |  | 4.950 | x |  | x |  |  | x |  | Đường đi xã Huổi Luông |  | Điều chỉnh lý trình |  |
| 37 | Km35+734 | Ngã ba | x |  | 11.684 |  | x |  | x |  | x |  |  | CHXD số 12 -Pa Tần |  |  |  |
| 38 | Km36+150 - Km06+500 | Ngã ba |  | x |  | 1.450 | x |  | x |  |  |  | x | Đường vào khu dân cư xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ |  | Mở rộng khu vực dân cư |  |
| 39 | Km38+096 | Ngã ba |  | x |  | 1.596 | x |  |  | x | x |  |  | CHXD 27/7 Tây Bắc |  |  |  |
| 40 | Km49+00 | Ngã ba | x |  | 13.266 |  | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 41 | Km51+750 | Ngã ba |  | x |  | 13.654 | x |  | x |  | x |  |  | Đường sang bản Nậm Nó 1, 2 Xã Nậm Ban (qua cầu treo) |  |  |  |
| 42 | Km53+800 | Ngã ba |  | x |  | 2.050 | x |  | x |  |  |  | x | Đường đi bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 |  | mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |
| 43 | Km53+850 | Ngã ba | x |  | 4.850 |  | x |  | x |  |  |  | x | Đường đến các bản Liều Chải - Suối Sù Tổng - Nậm Hái xã Tả Phìn |  | mặt đường BTXM rộng 3,0m |  |
| 44 | Km58+500 | Ngã ba |  | x |  | 4.700 | x |  |  | x | x |  |  | Đường xuống TĐ Nậm Na 3 |  |  |  |
| 45 | Km59+500 | Ngã ba |  | x |  | 1.000 | x |  | x |  |  |  | x | Đường vào trung tâm xã Nậm Pì |  | mặt đường BTXM+LN rộng 5,0m |  |
| 46 | Km62+200 | Ngã ba | x |  | 8.350 |  | x |  | x |  |  |  | x | Đường đến bản Hắt Hơ xã Xà Dề Phìn |  |  |  |
| 47 | Km64+800 | Ngã ba | x |  |  | 15.800 | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 48 | Km68+300 | Ngã ba | x |  |  | 3.500 | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 49 | Km70+300 | Ngã ba | x |  |  | 2.000 | x |  | x |  | x |  |  | Đường tỉnh 128 (ĐT.128) |  |  |  |
| 50 | Km70+450 | Ngã ba |  | x |  | 11.950 | x |  | x |  | x |  |  | Trụ sở CTy cao su Lai Châu |  |  |  |
| 51 | Km71+500 | Ngã ba |  | x |  | 1.050 | x |  |  | x | x |  |  | Đường vào xã Nậm Pì |  |  |  |
| 52 | Km72+850 | Ngã ba |  | x |  | 1.350 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống sông (QL.12 cũ) |  |  |  |
| 53 | Km73+350 | Ngã ba | x |  | 3.050 |  | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 54 | Km73+900 | Ngã ba |  | x |  | 1.050 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống sông (QL 12 cũ) |  |  |  |
| 55 | Km75+300 | Ngã ba |  | x |  | 1.400 | x |  | x |  | x |  |  | CHXD Sao phương Bắc |  |  |  |
| 56 | Km76+250 | Ngã ba | x |  | 2.900 |  | x |  |  | x | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 57 | Km77+500 | Ngã ba | x |  | 1.250 |  | x |  |  | x | x |  |  | Đường vào trụ sở đội Cao su |  |  |  |
| 58 | Km78+663 | Ngã ba | x |  | 1.163 |  | x |  | x |  | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
| 59 | Km80+250 | Ngã ba |  | x |  | 4.950 | x |  | x |  | x |  |  | Đường xuống sông (QL 12 cũ) |  |  |  |
| 60 | Km80+500 | Ngã ba | x |  | 1.837 |  | x |  |  | x | x |  |  | Đường lên đồi cao su |  |  |  |
|  | Địa phận huyện Nậm Nhùn Km86+00 - Km89+900, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Km81+100 | Ngã ba | x |  | 600 |  |  | x | x |  |  |  | x | Đường đến bản Tìa Khí xã Tủa Sín Chải |  | mặt đường BTXm rộng 3,0m |  |
| 62 | Km86+930 | Ngã ba | x |  | 5.830 |  |  |  | x |  |  |  | x | Đường vào bản Phiêng Ban |  | mặt đường BTXm rộng 3,5m |  |
| 63 | Km86+970 | Ngã ba | x |  | 6.650 |  | x |  | x |  |  | x |  | CHXD Đức An |  | Điều chỉnh lý trình |  |
| 64 | Km87+00 | Ngã ba |  | x |  | 6.750 | x |  | x |  |  | x |  | Đường tỉnh 127 đi Nhà máy thủy điện Lai Châu |  | mặt đường BTN rộng 6,5m |  |
| 65 | Km88+200 | Ngã ba |  | x |  | 1.200 |  | x | x |  | x |  |  | Đường vào nhà máy giấy |  |  |  |

PHỤ LỤC SỐ 4 - ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.4D, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông sẵn có | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh | Bổ sung | Xóa bỏ | Tên đường nhánh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km0+00 - Km03+00, đoạn trong đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn (thực hiện theo quy hoạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km0+130 | Ngã ba |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn | Đoạn nội thị thị trấn huyện Phong Thổ |
| 2 | Km0+290 | Ngã ba |  | x |  | 160 |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn vào Trường TH, trường THCS |  |
| 3 | Km0+400 | Ngã ba |  | x |  | 110 |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn |  |
| 4 | Km0+595 | Ngã ba |  | x |  | 195 |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn |  |
| 5 | Km0+747 | Ngã ba |  | x |  | 152 |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn |  |
| 6 | Km0+873 | Ngã ba |  | x |  | 126 |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường nội bộ Thị Trấn, lên trường THPT |  |
| 7 | Km01+018 | Ngã ba | x | x |  | 145 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường qua cầu vào UBND huyện; rẽ phải đường nội bộ thị trấn |  |
| 8 | Km01+075 | Ngã ba |  | x |  | 57 | x |  | x |  | x |  |  |  | CHXD số 4 - TT Phong Thổ |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km3+00 - Km26+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Km03+300 - Km03+500 | Ngã ba | x |  | 2.382 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | Đường vào khu Quản lý vận hành NMTĐ Phai Cát | Điều chỉnh đến Km04+200-Km04+400 |
| 10 | Km03+806 | Ngã ba |  | x |  | 2.731 | x |  | x |  | x |  |  |  | CHXD số 02 - Thanh Tứ |  |
| 11 | Km04+200 - Km04+400 |  | x |  | 3.282 |  | x |  |  | x |  | x |  |  | Đường vào khu Quản lý vận hành NMTĐ Phai Cát | Điều chỉnh từ lý trình Km03+300-Km03+500 |
| 12 | Km05+427 | Ngã ba | x |  | 1.127 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đương vào khu dân cư Thẩm Bú (thôn Thống Nhất) |  |
| 13 | Km05+450 | Ngã ba | x |  | 1.150 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào nhà cung hạt QLĐB |  |
| 14 | Km05+900 | Ngã ba |  | x |  | 2.094 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào suối nước nóng |  |
| 15 | Km06+600 | Ngã ba | x |  | 1.150 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường vào mỏ đá Vàng Khon |  |
| 16 | Km06+900 | Ngã tư | x | x | 300 | 1.000 | x |  | x |  |  |  | x |  | Rã trái vào mỏ đá Vàng Khon 1; rẽ phải vào HTX Xuân Oanh |  |
| 17 | Km07+100 | Ngã ba |  | x |  | 1.200 |  | x |  |  |  |  | x |  | Đương vào Trạm điện 110Kv |  |
| 18 | Km07+800 | Ngã ba |  | x |  | 700 | x |  |  | x | x |  |  |  | Đường vào nhà máy gạch không nung |  |
| 19 | Km07+830 | Ngã ba | x |  | 1.230 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào nhà máy gạch Pa So |  |
| 20 | Km08+105 | Ngã ba | x |  | 275 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường QL.100 |  |
| 21 | Km08+100 - Km09+740 | Ngã tư | x | x | 815 | 1.090 | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường vào khu công nghiệp Mường So | Quy hoạch khu công nghiệp Mường So |
| 22 | Km09+800 | Ngã ba | x |  | 1.000 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Đường vào bản, đường đi SX, kết hợp đường vào TBA 220kV |  |
| 23 | Km09+910 | Ngã ba | x |  | 110 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường vùng chè bản Sì Lèng Chải, Cung Mù Phìn và Séo Xiên Pho, xã Lản Nhì Thàng (Nhánh 1) |  |
| 24 | Km11+100 | Ngã ba |  | x | 2.300 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường ra khu sản xuất bản Cung Mù Phìn, xã Lản Nhì Thàng |  |
| 25 | Km14+450 | Ngã ba |  | x |  | 3.350 | x |  | x |  | x | x |  |  | Đường vào bản Chiêu Xà Phù | Điều chỉnh lý trình |
| 26 | Km18+400 | Ngã ba | x |  | 8.490 |  |  |  | x |  |  |  | x |  | Đường vào bản Lản Nhì Thàng |  |
| 27 | Km18+450 | Ngã ba |  | x |  | 4.000 | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường ra khu sản xuất bản Lản Nhì Thàng |  |
| 28 | Km19+740 | Ngã ba |  | x |  | 1.290 | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường vùng chè bản Sì Lèng Chải, Cung Mù Phìn và Séo Xiên Pho, xã Lản Nhì Thàng (Nhánh 2) |  |
| 29 | Km19+900 | Ngã ba | x |  | 10.100 |  | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường vào bản Sì Lèng Chải | Chương trình NTM (mặt đường BTXM 3,5m) |
| 30 | Km20+800 | Ngã ba | x |  | 900 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | Đương vào bản Séo Siên Pho |  |
| 31 | Km21+520 | Ngã ba | x |  | 720 |  |  | x | x |  |  |  | x |  | Đường vào bản Tô Y Phìn | Chương trình NTM (mặt đường BTXM 3,5m) |
| 32 | Km23+500 | Ngã ba |  | x |  | 3.760 | x |  | x |  |  |  | x |  | Đường bào bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) |  |
| 33 | Km24+100 | Ngã ba |  | x |  | 600 |  | x | x |  | x |  |  |  | Đường vào mỏ đá Hoàng Huy |  |
| 34 | Km24+750 | Ngã ba |  | x |  | 650 |  | x |  |  |  |  | x |  | Đường bào bản Tái định cư (Hồng Thu Mán) |  |
| 35 | Km25+850 | Ngã ba |  | x |  | 1.100 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào Kho doanh trại quân đội C30 |  |
|  | Địa phận Tp Lai Châu Km26+00 - Km39+00, đoạn trong đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn (thực hiện theo quy hoạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Km26+500 | Ngã ba | x |  | 16.700 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Quốc lộ 4D cũ |  |
| 37 | Km27+987 | Ngã tư | x | x | 1.487 | 1.667 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường số 1 |  |
| 38 | Km29+697 | Ngã tư | x | x | 1.710 | 1.710 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường số 5 |  |
| 39 | Km30+424 | Ngã tư | x | x |  | 727 |  | x | x |  | x |  |  |  | Bên (P) ĐT.129 đi huyện Sìn Hồ; bên (T) đường Bế Văn Đàn |  |
| 40 | Km31+146 | Ngã ba | x |  | 722 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | CHXD số 1 - Đoàn Kết |  |
| 41 | Km32+100 | Ngã tư | x | x | 954 | 1.676 | x | x | x |  | x |  |  |  | Đường Nguyễn Chí Thanh |  |
| 42 | Km33+210 | Ngã tư | x | x | 1.110 | 1.110 | x | x | x |  | x |  |  |  | Đường Đại Lộ Lê Lợi |  |
| 43 | Km34+688 | Ngã tư | x | x | 1.478 | 1.478 | x |  | x |  | x |  |  |  | Bên (T) CHXD số 2, (P) đường vào khu dân cư |  |
| 44 | Km36+156 | Ngã ba | x |  | 1.468 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường nội thị (QL 4D cũ) |  |
|  | Địa phận huyện Tam Đường Km39+00 - Km56+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Km39+700 | Ngã ba | x |  | 1.500 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào đại lý ô tô Trường Hải |  |
| 46 | Km41+900 | Ngã ba | x |  | 2.200 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường trục bản Bãi Bằng |  |
| 47 | Km45+050 | Ngã ba | x |  | 3.100 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường vào Chợ nông sản xã Giang Ma | Giới thiệu sản phẩm OCOP |
| 48 | Km46+400 | Ngã ba | x |  | 1.400 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường trục bản Sin Chải |  |
| 49 | Km47+600 | Ngã ba |  | x |  | 11.585 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường trục bản Tả Chải |  |
| 50 | Km50+040 | Ngã ba |  | x |  | 2.440 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường trục bản Hồ Thầu |  |
| 51 | Km50+800 | Ngã ba | x |  | 4.400 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đương vào UBND xã Hồ Thầu |  |
| 52 | Km51+400 | Ngã ba |  | x |  | 1.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Km51+950 | Ngã ba |  | x |  | 1.910 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào bản Chu Lìn và Gia Khâu |  |
| 54 | Km52+440 | Ngã ba | x |  | 1.640 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường trục bản Chù Lìn |  |
| 55 | Km53+131 | Ngã ba |  | x |  | 1.181 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào bản Khèo Thầu |  |
|  | Địa phận huyện Tam Đường Km56+00 - Km63+00, đoạn trong đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn (thực hiện theo quy hoạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Km56+500 | Ngã ba |  | x |  | 3.369 | x |  | x |  | x |  |  |  | CHXD Thảo Trang | Đoạn này chạy qua nội thị của TT huyện Tam Đường, dan cư sồng tập trung 2 bên đường,... |
| 57 | Km57+651 | Ngã tư | x | x | 851 | 1.151 | x | x | x |  | x |  |  |  | Bên trái đi khu du lịch sinh thái Thác Tác Tình. phải đường đi QL 4D cũ |  |
| 58 | Km58+814 | Ngã tư | x | x | 1.163 | 1.163 | x |  | x |  | x |  |  |  | Bên trái vào UBND huyện, phải ra QL4D cũ |  |
| 59 | Km59+800 | Ngã ba | x |  | 986 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | CHXD số 3 - Bình Lư |  |
| 60 | Km62+250 | Ngã ba |  | x |  | 2.265 | x |  | x |  | x |  |  |  | CHXD Phương Luyện, đi xã Nà Tăm |  |
|  | Địa phận huyện Tam Đường Km63+00 - Km89+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Km65+00 - Km67+00 | Ngã ba |  | x |  | 3.750 | x |  |  | x |  |  | x |  | Trạm dừng nghỉ | Theo đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu, tại Vb số 1562/UBND-KTN ngày 04/6/2021 |
| 62 | Km65+430 | Ngã ba | x |  | 3.830 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào Ban QL rừng phòng hộ |  |
| 63 | Km65+945 | Ngã ba |  | x |  | 945 | x |  |  | x | x |  |  |  | CHXD, Gas và các Sp hóa dầu - Sơn Bình |  |
| 64 | Km66+450 | Ngã ba | x |  | 1.020 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Đường vào thủy điện |  |
| 65 | Km67+170 | Ngã ba | x |  | 720 |  |  | x |  | x | x |  |  |  | Đường vào NMTĐ Chu Va 2 |  |
| 66 | Km67+600 | Ngã ba | x |  | 430 |  |  | x | x |  | x |  |  |  | Đi bản Chu Va 6 |  |
| 67 | Km69+320 | Ngã ba | x |  | 1.720 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Đường vào thủy điện Chu Va 12 |  |
| 68 | Km70+100 | Ngã ba | x |  | 780 |  |  | x |  | x |  |  | x |  | Cửa hàng KD Xăng dầu | UBND tỉnh có Vb số 2028/UBND-KTN ngày 15/7/2021 về việc Chấp thuận nghiên cứu khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây dựng CHXD tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường |
| 69 | Km70+620 | Ngã ba | x |  | 520 |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào thuỷ điện Chu Va |  |
| 70 | Km71+900 | Ngã ba | x |  | 1.280 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Đường nội đồng bản Chu Va 12 |  |
| 71 | Km72+307 | Ngã ba |  | x |  | 6.362 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào thuỷ điện Nậm Thi 2 |  |
| 72 | Km74+100 | Ngã ba |  | x |  | 1.793 | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 73 | Km74+600 | Ngã ba |  | x |  | 500 |  | x |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 74 | Km75+900 | Ngã ba |  | x |  | 1.300 | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 75 | Km76+800 | Ngã ba |  | x |  | 900 |  | x |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 76 | Km78+200 | Ngã ba |  | x |  | 1.400 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào thuỷ điện Nậm Thi 1 |  |
| 77 | Km79+300 | Ngã ba |  | x |  | 1.100 | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 78 | Km80+200 | Ngã ba |  | x |  | 900 |  | x |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 79 | Km80+800 | Ngã ba |  | x |  | 600 |  | x |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 80 | Km82+350 | Ngã ba |  | x |  | 1.550 | x |  | x |  | x |  |  |  | Đường vào khu nuôi Cá Hồi |  |
| 81 | Km85+600 | Ngã ba | x |  | 13.700 |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường du lich sinh thái |  |
| 82 | Km85+704 | Ngã ba | x |  | 104 |  |  | x |  | x | x |  |  |  | Đường vào khu điều hành Du lịch (Cầu kính Rồng mây) |  |
| 83 | Km88+494 | Ngã ba |  | x |  | 6.100 | x |  |  | x |  |  | x |  | Đường vào khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đỉnh đèo Hoàng Liên | Theo Giấy Chứng nhận đầu tư số: 23 121 000 263 ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu |
| 84 | Km88+950-Km89+00 | Ngã ba |  | x |  | 456 |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |

PHỤ LỤC SỐ 5 - ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.100, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  |  | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  |  |  | Nút giao thông sẵn có |  | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh |  | Bổ sung |  | Tên đường nhánh |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bên trái |  | Bên phải |  | Đảm bảo |  | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  | (13) |  | (14) |  | (15) |  | (16) |  |
|  | Địa phận huyện Phong Thổ Km0+00 - Km20+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km00+400 | Ngã ba | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi xã Mù Sang, Dào San |  |  |  |
| 2 | Km01+600 | Ngã ba | x |  | 1.200 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi bản Mồ Sì Câu và đi NM thủy điện Nậm Cát |  |  |  |
| 3 | Km10+00 | Ngã ba |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường lên khu vực trồng cao su đại điền |  |  |  |
| 4 | Km11+700 | Ngã ba | x |  | 10.100 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào bản Tả Lèng - Sín Chải |  | Đường BTXM 3,5m (NTM) |  |
| 5 | Km13+00 | Ngã ba |  | x |  |  | 3.000 |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào Trụ sở Đội nông trường trông Cao su |  |  |  |
| 6 | Km14+600 | Ngã ba |  | x |  |  | 1.600 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào nội đồng bản Hổi Nả |  | Đường BTXM 3,0m (NTM) |  |
| 7 | Km16+050 | Ngã ba | x |  | 4.350 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | ĐT.132 đi xã Bản Lang, xã Dào San |  |  |  |
| 8 | Km16+480 | Ngã ba |  | x |  |  | 3.480 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | CHXD số 1 - Thanh Tứ |  |  |  |
| 9 | Km16+700 | Ngã ba | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào chợ Mường So |  |  |  |
| 10 | Km16+900 | Ngã ba | x |  | 850 |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | ĐT.130 - đi xã Nậm Xen, xã Thèn Sin (đường liên xã) |  |  |  |
| 11 | Km17+00 | Ngã ba | x |  | 950 |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | CHXD 27-7 Tây Bắc |  |  |  |
| 12 | Km17+140-Km18+300 | Ngã ba | x |  | 1.000 |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Đường vào khu dân cư |  | Quy hoạch mở rộng khu dân cư xã Mường So |  |
| 13 | Km18+400 | Ngã ba |  | x |  |  | 1.920 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào bản Thẩm Bú |  |  |  |
| 14 | Km18+550 | Ngã ba | x |  | 1.550 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi bản Vàng Pheo |  |  |  |
| 15 | Km19+620 | Ngã tư | x | x | 1.070 |  | 1.220 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Bên trái vào khu A, Bên phải vào khu C |  |  |  |
| 16 | Km19+850 - Km20+00 | Ngã ba | x |  | 305 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | Khu công nghiệp Mường So |  | Quy hoạch khu công nghiệp Mường So |  |

PHỤ LỤC SỐ 6 - QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.279D, TỈNH LAI CHÂU

| STT | /Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông có sẵn | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Tên đường nhánh | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  |
|  | Địa phận huyện Than Uyên Km0+00 - Km28+300, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp Vmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km0+200 | Ngã ba | x |  |  |  | x |  | x |  | x | Đường đi UBND xã Mường Kim |  |  |
| 2 | Km04+700 | Ngã ba | x |  | 4.500 |  | x |  | x |  | x | Đường vào bản Mỳ |  |  |
| 3 | Km04+720 | Ngã ba |  | x |  |  | x |  | x |  | x | Đường vào bản Mỳ (dưới) |  |  |
| 4 | Km06+800 | Ngã ba | x |  | 2.080 |  | x |  | x |  | x | Đường vào bản Khem |  |  |
| 5 | Km08+100 | Ngã ba |  | x |  | 3.380 | x |  |  | x | x | Đường vào bản Gia (cầu treo) |  |  |
| 6 | Km08+600 | Ngã ba | x |  | 1.800 |  | x |  | x |  | x | Đường vào bản Nam |  |  |
| 7 | Km10+050 | Ngã ba |  | x |  | 1.950 | x |  | x |  | x | Đường vào bản Củng |  |  |
| 8 | Km10+450 | Ngã ba | x |  | 1.850 |  | x |  | x |  | x | Đường lên bản Xá Cuông I |  |  |
| 9 | Km12+650 | Ngã tư | x | x | 2.200 | 2.600 | x |  |  | x | x | Bên trái đường lên bản Tèn Cò Mư; bên phải Cửa hàng Kinh doanh Xăng dầu |  |  |
| 10 | Km14+400 | Ngã ba | x |  | 1.750 |  | x |  | x |  | x | Đường lên Bản Mùi, xã Ta Gia |  |  |
| 11 | Km15+880 | Ngã ba |  | x |  | 1.480 | x |  |  | x | x | Đường xuống hồ thủy điện Huội Quảng |  |  |
| 12 | Km 17+470 | Ngã ba | x |  | 3.070 |  | x |  | x |  | x | Đường đi Bản Mùi |  |  |
| 13 | Km 19+790 | Ngã ba |  | x |  | 1.910 | x |  | x |  | x | Đường Bản Sàng |  |  |
| 14 | Km 21+975 | Ngã ba |  | x |  | 4.185 | x |  |  | x | x | Đường xuống hồ thủy điện Huội Quảng |  |  |
| 15 | Km 23+650 | Ngã ba | x |  | 6.180 |  | x |  | x |  | x | Đường Bản Mở - Noong Quang |  |  |
| 16 | Km 24+900 | Ngã ba | x |  | 1.250 |  | x |  | x |  | x | Đường đi Bản Đốc (bản TĐC) |  |  |
| 17 | Km 25+785 | Ngã ba |  | x |  | 3.810 | x |  |  | x | x | Đường xuống hồ thủy điện Huội Quảng |  |  |

PHỤ LỤC SỐ 7 - QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QL.4H, TỈNH LAI CHÂU

| STT | Lý trình | Kiểu nút giao | Vị trí (trái/phải) |  | Khoảng cách (m) |  |  |  | Nút giao thông sẵn có | Nút giao mới | Giữ nguyên theo QĐ phê duyệt của UBND tỉnh Lai Châu, số 1188/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 | Điều chỉnh |  | Bổ sung |  | Xóa bỏ | Tên đường nhánh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bên trái | Bên phải | Đảm bảo | Không đảm bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |  | (14) |  | (15) | (16) | (17) |
|  | Địa phận huyện Mường Tè Km184+700 - Km279+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp Vmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Km177+700 | Ngã ba |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào Đồn Biên phòng Mù Cả xã Mù Cả, huyện Mường Tè | Bộ Giao thông vận tải đã thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ 4H, tại Văn bản số 8444/BGTVT-KCHT ngày 28/7/2017 |
| 2 | Km185+700 | Ngã ba | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường GTNT từ Suối Voi – Phứ Ma xã Leng Su Sin, huyện Mường Nhé |  |
| 3 | Km186+600 | Ngã ba |  | x |  | 8.900 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào khu dân cư xã Mù Cả, huyện Mường Tè | UBND tỉnh Lai Châu đã có Vb số 2327/UBND-KTN ngày 16/10/2020 đề nghị Bộ GTVT thoả thuận, bổ sung điểm đấu nối vào QL.4H thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu |
| 4 | Km187+630 | Ngã ba |  | x |  | 1.030 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào Trạm kiểm soát liên ngành xã Mù Cả, huyện Mường Tè |  |
| 5 | Km197+700 | Ngã ba | x |  | 12.000 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào khu dân cư xã Mù Cả, huyện Mường Tè |  |
| 6 | Km203+010 | Ngã ba | x |  | 5.310 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào Bản Mù Su |  |
| 7 | Km206+700 | Ngã ba |  | x |  | 19.070 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào Mỏ khai thác đá |  |
| 8 | Km215+270 | Ngã ba |  | x |  | 8.570 | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường lên đồn Biên phòng Mù Cả |  |
| 9 | Km228+940 | Ngã ba |  | x |  | 13.670 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường lên khu Nhà điều hành thủy điện Pắc Ma |  |
| 10 | Km229+100 | Ngã ba | x |  | 26.090 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường xuống đập thủy điện Pắc Ma |  |
| 11 | Km230+035 | Ngã ba | x |  | 935 |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường liên xã Pắc Ma - Thu Lũm - UMaTo Khoòng (đường đi cửa khẩu UmaTu Khoòng/Biên giới Việt - Trung) |  |
| 12 | Km238+155 | Ngã ba | x |  | 8.120 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào Khu vực nhà Quản lý vận hành (NMTĐ Nậm Củm 4) | Xây dựng theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lai Chau |
| 13 | Km238+536 | Ngã ba | x |  | 381 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào Khu vực nhà Quản lý vận hành (NMTĐ Nậm Củm 4) |  |
| 14 | Km238+615 | Ngã ba | x |  | 99 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào Trạm OPY_NMTĐ Nậm Củm 4 |  |
| 15 | Km239+551 | Ngã ba | x |  | 936 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào Nhà máy TĐ Nậm Củm 4 | Điều chỉnh từ Km240+100 (P) |
| 16 | Km240+100 | Ngã ba |  | x |  | 11.160 | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Đường vào Nhà máy TĐ Nậm Củm 4 | Điều chỉnh đến Km239+551 (T) |
| 17 | Km245+650 | Ngã ba |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Đường dẫn ra vào CHXD | Điều chỉnh đến Km246+250 |
| 18 | Km246+250 | Ngã ba |  | x |  | 6.150 | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường dẫn ra vào CHXD | Điều chỉnh từ Km245+650 |
| 19 | Km246+470 | Ngã ba | x |  | 6.919 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi xã Pa Ủ |  |
| 20 | Km257+230 | Ngã ba |  | x |  | 10.980 | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi xã Tà Tổng |  |
| 21 | Km263+890 | Ngã ba | x |  | 17.420 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào UBND xã Bum Tở |  |
| 22 | Km273+180 | Ngã ba | x |  | 9.290 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào bãi rác |  |
|  | Địa phận huyện Mường Tè Km279+00 - Km284+00, đoạn trong đô thị. Quy hoạch là đường cấp IVmn (thực hiện theo quy hoạch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Km279+00 | Ngã ba |  | x |  | 21.770 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | ĐT.127 | Đoạn này nằm trong nội thị thị trấn huyện Mường Tè |
| 24 | Km279+330 | Ngã ba | x |  | 6.150 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bệnh viện |  |
| 25 | Km279+680 | Ngã ba |  | x |  | 680 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | Đường vào cảng |  |
| 26 | Km279+825 | Ngã ba | x |  | 495 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | Cửa hàng KDXD Khu 9, TT Mường Tè |  |
| 27 | Km280+900 | Ngã ba |  | x |  | 1.220 | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | đường nội thị |  |
| 28 | Km283+510 | Ngã ba | x |  | 3.685 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | đường 36m |  |
|  | Địa phận huyện Mường Tè Km284+00 - Km294+00, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp Vmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Km284+690 | Ngã ba | x |  | 1.180 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường đi xã Pa Vệ Sử |  |
| 30 | Km285+890 | Ngã ba |  | x |  | 1.990 | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào UBND xã Bum Nưa |  |
| 31 | Km286+367 | Ngã ba | x |  | 1.677 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Cửa hàng kinh doanh Xăng dầu | Bộ GTVT đã thỏa thuận tại Vb số 5851/BGTVT-KCHT ngày 21/6/2021 |
| 32 | Km287+800 | Ngã ba |  | x |  | 1.910 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Cầu LRAMP kết nối đường GTNT | Bộ GTVT đã thỏa thuận tại Vb số 3515/BGTVT-KCHT ngày 17/4/2019 |
| 33 | Km292+150 - Km292+250 | Ngã ba |  | x |  | 4.400 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào khu Đập đầu mối Thủy điện Bum Nưa |  |
| 34 | Km292+150 | Ngã ba |  | x | 5.783 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào nhà máy thủy điện Nậm Bụm 2 | Điều chỉnh vị trí này từ bên trái sang bên phải Km29+150 (P) |
| 35 | Km293+600 | Ngã ba |  | x | 1.450 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Cầu LRAMP kết nối đường GTNT | Bộ GTVT đã thỏa thuận tại Vb số 3515/BGTVT-KCHT ngày 17/4/2019 |
| 36 | Km294+160 | Ngã ba | x |  | 2.010 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào tháp điều áp thủy điện Nậm Bụm 2 |  |
|  | Địa phận huyện Nậm Nhùn Km294+00 - Km354+300, đoạn ngoài đô thị. Quy hoạch là đường cấp Vmn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Km297+655 | Ngã ba | x |  | 3.495 |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào bản Pa Mu + Đường vào khu Đập đầu mối thủy điện Nậm Bụm 2 | Điều chỉnh đến Km299+160 (P) |
| 38 | Km299+160 | Ngã ba |  | x |  | 7.010 | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào khu Đập đầu mối thủy điện Nậm Bụm 2 | Điều chỉnh từ Km297+655 (T) |
| 39 | Km299+600 | Ngã ba | x |  | 1.945 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường lên bản Nậm Nghẹ | Đường đất rộng 5,5m |
| 40 | Km299+690 | Ngã ba |  | x |  | 530 |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào khu quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Nghẹ | UBND tỉnh Lai Châu đã có Vb số 395/UBND-KTN ngày 22/02/2021 đề nghị Bộ GTVT thoả thuận, bổ sung điểm đấu nối vào QL.4H, tỉnh Lai Châu |
| 41 | Km299+860 | Ngã ba |  | x |  | 170 |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1 |  |
| 42 | Km300+00 | Ngã ba |  | x |  | 140 |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào khu Q.lý V.hành thủy điện Nậm Bụm 1. |  |
| 43 | Km302+560 | Ngã ba | x |  | 4.905 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào Đồn Biên phòng Hua Bum |  |
| 44 | Km302+800 | Ngã ba | x |  | 240 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào TT xã Hua Bum | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 45 | Km304+740 | Ngã ba | x |  | 1.940 |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | Đường vào khu Đập đầu mối thủy điện Nậm Bụm 1 | Điều chỉnh từ Km305+720 (T) |
| 46 | Km303+400 | Ngã ba |  | x |  | 5.500 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào điểm sắp xếp dân cư bản Phu Xùy | Mặt đường BTXM rộng 2,5m |
| 47 | Km305+500 | Ngã ba |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Đường vào điểm dân cư |  |
| 48 | Km305+700 | Ngã ba | x |  | 960 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bản Pa Cheo | Mặt đường BTXM rộng 2,5m |
| 49 | Km305+720 | Ngã ba | x |  | 3.160 |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Đường vào khu Đập đầu mối thủy điện Nậm Bụm 1 | Điều chỉnh về Km304+740 (T) |
| 50 | Km310+550 | Ngã ba | x |  | 4.780 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bản Pa Cheo | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 51 | Km319+500 | Ngã ba |  | x |  | 16.100 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào cụm dân cư Nậm Chẻ | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 52 | Km325+070 | Ngã ba |  | x |  | 5.570 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Đường vào thủy điện Nậm Ban |  |
| 53 | Km325+500 | Ngã ba |  | x |  | 430 |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vận hành đập đầu mối NMTĐ Nậm Ban 1 |  |
| 54 | Km328+00 | Ngã ba | x |  | 17.450 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bản Hua Pảng | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 55 | Km330+100 | Ngã ba |  | x |  | 4.600 | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào NMTĐ Nậm Ban 1 |  |
| 56 | Km331+00 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Đường vào TT xã Nậm Ban (cũ) |  |
| 57 | Km332+00 | Ngã ba |  | x |  | 5.930 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào TT xã Nậm Ban |  |
| 58 | Km333+500 | Ngã ba | x |  | 5.500 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường đến bản Nậm Sẻ | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 59 | Km342+200 | Ngã ba |  | x |  | 10.200 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường đến bản Nậm Nó I, II | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 60 | Km350+025 | Ngã ba |  | x |  | 7.825 | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Cửa hàng KDXD Trung Chải |  |
| 61 | Km351+00 | Ngã ba |  | x |  | 975 |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào trường TH, MN, THCS Trung Chải | Mặt đường LN rộng 5,0m |
| 62 | Km351+030 | Ngã ba |  | x |  | 30 |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  | Đường vào UBND xã Trung Chải | Điều chỉnh sang bên phải |
| 63 | Km351+040 | Ngã ba | x |  | 17.540 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào Trạm Y tế xã Trung Chải | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |
| 64 | Km353+450 |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | Đường vào bản |  |
| 65 | Km353+700 | Ngã ba |  | x |  | 2.670 | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bản Nậm Sảo I | Điều chỉnh sang bên phải |
| 66 | Km353+900 | Ngã ba | x |  | 2.860 |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | Đường vào bản Nậm Sảo II | Mặt đường BTXM rộng 3,0m |

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Nguồn: Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu

pcu: đơn vị quy đổi về xe con tiêu chuẩn từ các loại xe khác trên đường.

Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19 làm giảm đột biến nên Tư vấn không sử dụng số liệu đếm xe 2020.

Nguồn: Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch hệ thống cảng hàng không Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tháng 3/2021.